**Dohoda o narovnání**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

číslo účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Konsorcium KPMG a Tekies**

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

číslo účtu: *neveřejný údaj*

zastoupená: Martinem Hladíkem, prokuristou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

a

**Tekies s.r.o.**

se sídlem: U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 07241127

DIČ: CZ07241127

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

číslo účtu: *neveřejný údaj*

zastoupená: Pavlem Wimmerem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „**Strany**“a jednotlivě jako „**Strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ujednání**

1. Strany dne 20. 7. 2023 uzavřely Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb (dále jen „**Rámcová dohoda**“), která nabyla účinnosti dne 21. 7. 2023. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek v rámci minitendru s názvem (M-05) Poskytování poradenských služeb k projektu MMR – řízení a architektura (dále jen „**Minitendr**"), přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného Strany uzavřely dne 28. 2. 2024 Dílčí smlouvu č. 6 na poskytování poradenských služeb (dále jen „**Dílčí smlouva č. 6**“), která nabyla účinnosti tentýž den.
2. Mezi Stranami je nesporné, že na základě požadavků Objednatele byly ze strany Poskytovatele poskytnuty v období od 16. 1. 2024 do 29. 2. 2024, tj. do okamžiku nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 6 (dále jen „**rozhodné období**“), služby pro potřeby projektu Evidence podpory bydlení, a to v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v Dílčí smlouvě č. 6 (dále jen „**Služby**“), avšak bez existence právního titulu pro jejich poskytnutí. Služby sjednané Dílčí smlouvou č. 6 a specifikované v příloze této Dohody, byly v rozhodném období ze strany Poskytovatele poskytnuty, řádně předány a Objednatelem převzaty bez výhrad formou akceptačního protokolu, který tvoří přílohu této Dohody.
3. Mezi Stranami je nesporné, že Objednatel za Služby poskytnuté v rozhodném období nezaplatil Poskytovateli žádnou odměnu.
4. Předmětem této Dohody je narovnání práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jehož potřeba vznikla v důsledku nezbytné potřeby Objednatele realizovat Služby definované Dílčí smlouvou č. 6 již před nabytím její účinnosti, a to s ohledem na nutnost plnění legislativního termínu implementace systému Evidence bydlení a plnění vládního úkolu o mezirezortní spolupráci. Prodlení s implementací daného systému by bylo spojeno se zásadním posunem v termínech dodávky řešení, které je kritické jak pro resort Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva pro místní rozvoj.

**Článek II.**

**Cena za poskytnutí Služeb**

1. Strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Poskytovateli za Služby poskytnuté v rozhodném období částku v celkové výši 537 750,- Kč bez DPH, tj. 650 678,- Kč včetně DPH.
2. Výše celkové ceny za Služby poskytnuté v rozhodném období byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role členů realizačního týmu uvedené v Rámcové dohodě
a Dílčí smlouvě č. 6, a to na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných
k řádnému poskytnutí Služeb dle Dílčí smlouvy č. 6.
3. Plnění dle této Dohody bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení“, registrační číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/XX\_0XX/000XXXX (dále jen „**Projekt**“) *(číslo Projektu zadavatel sdělí Poskytovateli bez zbytečného prodlení poté, kdy mu bude tento údaj znám)*, který je realizován a financován v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „**NPO**“), komponenty 2.10 „Dostupné bydlení – grantová část, je součástí investiční akce MPSV – MMR Evidenční systém na podporu bydlení, id. č. 013V1109229.
4. Platební podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem v rozhodném období dle této Dohody, resp. Dílčí smlouvy č. 6, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.
5. Strany se dohodly, že faktura ve smyslu odst. 6.3 Rámcové dohody a rovněž akceptační protokol ve smyslu odst. 9.4 Rámcové dohody budou obsahovat následující údaje a informace:
6. Formulace: „Služby byly poskytnuty pro potřeby projektu „Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení“, který je realizován a financován v rámci NPO, komponenty 2.10. s názvem Dostupné bydlení – grantová část“, a
7. číslo Projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/XX\_0XX/000XXXX *(číslo Projektu zadavatel sdělí Poskytovateli bez zbytečného prodlení poté, kdy mu bude tento údaj znám).*
8. Další fakturační a platební podmínky vycházejí z ustanovení „Rámcové dohody“
9. Poskytovatel prohlašuje, že zaplacením částky uvedené v odst. 1 tohoto článku Dohody ze strany Objednatele budou veškeré finanční nároky Poskytovatele ve vztahu k Službám poskytnutým Poskytovatelem v rozhodném období zcela uspokojeny.

**Článek III.**

**Práva a povinnosti k NPO**

* 1. Strany se dohodly, že Poskytovatel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním Služeb pro potřeby Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, Poskytovatel se zavazuje ji použít.
	2. Strany se dohody, že Poskytovatel bude po dobu 10 let od ukončení Projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s poskytováním Služeb pro potřeby Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Vlastníka komponenty, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytování dotčených Služeb pro potřeby Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nutnou součinnost.
	3. Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb dodržoval zásadu významně nepoškozovat životní prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/20884, nařízení o taxonomii. Toto prohlášení se vztahuje i na jeho poddodavatele.

**Článek IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
3. Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami.
4. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
5. Případné spory vyplývající z této Dohody se Strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
6. Tato Dohoda je uzavřena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této Dohody je příloha s názvem „Akceptační protokol“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel**V Praze dne 30. 9. 2024 | **Poskytovatel**V Praze dne 30. 9. 2024 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Karel Trpkošvrchní ředitel sekce informačních technologií**Česká republika – Ministerstvo práce** **a sociálních věcí** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Martin Hladík Ph.D., MBA prokurista**KPMG Česká republika, s.r.o.** |
|  |  |
|  | V Praze dne 30. 9. 2024 |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Pavel Wimmerjednatel **Tekies s.r.o.** |

**Akceptační protokol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rámcová Smlouva*** | **Strategické poradenství II** |  |
| ***Dílčí Smlouva*** | **DÍLČÍ SMLOUVA Č. 7 O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Objednatel:*** | **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** |
| ***Adresa sídla:*** | Na Poříčním právu 1/376 |
| ***IČ:*** | 00 55 10 23 |
| ***DIČ::*** | Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Zhotovitlé:*** | **Konsorcium Tekies s.r.o. a KPMG Česká republika, s.r.o.** |
| ***Adresa sídel:*** | U Nikolajky 1097/3, Smíchov, 150 00 Praha a Pobřežní 1a, 186 00 Praha |
| ***IČa:*** | 07241127 a 00553115 |
| ***DIČa:*** | CZ07241127 a CZ00553115 |

# Předmět dodávky

Plnění dle uzavřené Rámcové smlouvy „Strategické poradenství“ a dohody o narovnání k dílčí smlouvě č. 6 na poskytování poradenských služeb bylo/a poskytnuto/a v rámci projektu s názvem „Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení“, registrační číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/XX\_0XX/000XXXX, který je realizován a financován v rámci NPO, komponenty 2.10 „Dostupné bydlení – grantová část“.

Plnění služeb strategického poradenství dle dohody o narovnání k uzavřené dílčí smlouvy se vztahuje k předmětu plnění/aktivitě dle Přílohy č. 1 Popis projektu partnera:

TASK ID: 0.1

Fáze: Projektový management

Proces: Příprava projektového plánu

TASK ID: 0.2

Fáze: Projektový management

Proces: Vytvoření harmonogramu

TASK ID: 0.3

Fáze: Projektový management

Proces Vytvoření Risk Logu

TASK ID: 0.4

Fáze: Projektový management

Proces Nastavení projektové governance (plán meetingů, trackování úkolů, atp.)

TASK ID: 0.5

Fáze: Projektový management

Proces Návrh projektového rozpočtu

TASK ID: 0.6

Fáze: Projektový management

Proces Definování organizační struktury

TASK ID: 0.7

Fáze: Projektový management

Proces Definování týmů a vedoucích týmů

TASK ID: 0.8

Fáze: Projektový management

Proces: Řízení projektu

TASK ID: 1.3

Fáze: Analýza

Proces: Business architektura a analýza

TASK ID: 1.14

Fáze: Analýza

Proces: Analýza IT operation procesů

Plnění služeb strategického poradenství dle uzavřené dílčí smlouvy při implementaci investiční akce MMR v rozsahu odpovídajícímu viz níže.

Fakturovaná plnění jsou součástí investiční akce MPSV – MMR Evidenční systém na podporu bydlení, id. č. 013V1109229.

# Akceptační protokol

**Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.**

**---**

# Realizace plnění

Realizace uvedeného plnění proběhla od 16. 1. 2024 do 29. 2. 2024.

**ID 0.1 Příprava projektového plánu: Dokončeno**

* + Vytvořen prvotní návrh projektového plánu (oblasti, které bude projekt řídit – RACI, harmonogram, rozpočet, rizika atp.): 202403 - Projektový plán.xlsx

**ID 0.2 Vytvoření harmonogramu: Dokončeno**

* + Vytvořen prvotní návrh harmonogramu: 202403 - Projektový plán.xlsx, 202403 - Roadmapa.pptx

**ID 0.3 Vytvoření Risk Logu: Dokončeno**

* + Vytvořena úvodní analýza rizik, mitigační plány, klasifikace rizik: 202403 - Projektový plán.xlsx, Risk log.xlsx

**ID 0.4 Nastavení projektové governance (plán meetingů, trackování úkolů, atp.) : Dokončeno**

* + Vytvořena úvodní projektová governance (záložky Plán meetingů, Hlavní úkoly): 202403 - Projektový plán.xlsx

**ID 0.5 Návrh projektového rozpočtu: Dokončeno**

* + Vytvořena úvodního návrhu rozpočtu projektu (záložky Budget): 202403 - Projektový plán.xlsx

**ID 0.6 Definování organizační struktury: Dokončeno**

* + Vytvořena úvodní projektová organizační struktura, seznam kontaktů na klíčové stakeholdery (záložky Org. Struktura a kontakty): 202403 - Projektový plán.xlsx

**ID 0.7 Definování týmů a vedoucích týmů: Dokončeno**

* + Vytvořen grafický org chart projektu a definování vedoucích týmů: ORG Chart.pptm

**ID 0.8: Řízení projektu: Rozpracováno**

* + Příprava agendy, podkladů pro prezentaci projektového statusu na Řídícím výboru, prezentace projektového statusu na řídícím výboru a vytvoření zápisu z jednání: průběžná aktivita: https://mpsvcr.sharepoint.com/:f:/r/sites/Team-PROJ-Podpora-bydleni/Shared%20Documents/General/Reporting/%C5%98%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD%20v%C3%BDbor?csf=1&web=1&e=p1SsiE
	+ Příprava smlouvy o spolupráci s MMR: Smlouva o partnerství MPSV MMR\_rev342.docx
	+ Validace dokumentace Business architektura a analýza v1.1: https://mpsvcr.sharepoint.com/:w:/r/sites/Team-PROJ-Podpora-bydleni/Shared%20Documents/General/V%C3%BDstupy/Anal%C3%BDza/Business%20zad%C3%A1n%C3%AD/Business%20architektura%20a%20anal%C3%BDza%20v1.1.docx?d=w4c9edc4bafe44e76ad4e50410d099667&csf=1&web=1&e=qRear4
	+ Příprava zadání příkaz ministra: 01\_Příprava projektu

**ID 1.3: Business architektura a analýza: Rozpracováno**

* + Konzultace Business architektura a analýza v1.1: https://mpsvcr.sharepoint.com/:w:/r/sites/Team-PROJ-Podpora-bydleni/Shared%20Documents/General/V%C3%BDstupy/Anal%C3%BDza/Business%20zad%C3%A1n%C3%AD/Business%20zad%C3%A1n%C3%AD%20-%20ZoPB\_Pripominky\_od\_Anna\_Hajkova\_2.docx?d=w4c9edc4bafe44e76ad4e50410d099667&csf=1&web=1&e=egaMyc

**ID 1.14: Analýza IT operation procesů: Rozpracováno**

* + Analýza a průzkum IT prostředí a infrastruktury MPSV: Požadavky\_na\_vývoj\_a\_infrastrukturu.docx

# Vyjádření a potvrzení akceptace

**Potvrzení zástupce objednatele o akceptaci dodávky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Akceptováno*** | ***Datum***  | ***Jméno*** | ***Funkce*** | ***Podpis***  |
| **Bez výhrady** | Dle el. podpisu | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |  |

# Přílohy

1. Příloha: Výkazy činnosti za období leden a únor 2024

2. Rozpad MD, sazeb a nákladů

# Schvalovací doložka

**Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Datum*** | ***Jméno*** | ***Funkce*** | ***Podpis***  |
| Dle el. podpisu | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |  |

|  |
| --- |
| ***Za zhotovitele/dodavatele:*** |
| ***Datum*** | ***Jméno*** | ***Podpis***  |
| Dle el. podpisu |  *neveřejný údaj* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název role Jméno  | Fakturováno MD | Součást projektu MPSV (Název)  | Financováno v rámci investiční akce (Název)  | Alokace Produkt.Podprodukt projektu NPO  | Výdaje v Kč bez DPH  | Výdaje v Kč vč. DPH  |
| Senior manager  | 30 | Evidence podpory bydlení  | Financováno v rámci NPO, komponenty 2.10 „Dostupné bydlení – grantová část“.  | Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení  | 450 000  | 544 500  |
| Manager  | 6,75 | Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení | 87 750  | 106 178  |
| TOTAL | Implementace a technické zajištění zákona o podpoře bydlení  | 537 750 | 650 678 |

Cena celkem 650 678 Kč s DPH (537 750 Kč bez DPH).