Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo č. 2024/LS/194

# 6/228/TRJ/24/999

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: 	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 		 06342477

DIČ: 		CZ 06342477

zastoupená: 	Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení péče o les,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	 Petr Pokuta

Se sídlem:	 Horní Libchava 6, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

IČO:		 61518441

DIČ: 		 CZXXXXXXXXX

Vlastníkem oprávnění poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli do 15.10.2024

Termín plnění se mění takto: z důvodu nepřízně počasí se termín prodlužuje do 31.10.2024

Průběh provádění díla bude koordinován  objednatelem.

VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž  objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne:               2024

-----------------------------------------                                                               -------------------------------

objednatel                                                                                               zhotovitel