Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

- ve věcech realizace stavby:	xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

se sídlem: 			Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

IČ / DIČ:				25873261/CZ25873261

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Tomáš Závada, jednatel

- ve věcech technických:	xxx. xxxxx xxxxxxx, stavbyvedoucí

registrace:			v obchodním rejstříku zapsaná Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 23847

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			596 100 300

e-mail:				intoza@intoza.cz

datová schránka – ID:		th2cmhn

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 na realizaci díla: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“ je:

- úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

- úprava termínu realizace díla v souvislosti s omezením rozsahu díla.

- Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 30.247.403,60 Kč (slovy třicet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc čtyři sta tři korun českých, šedesát haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku dodatečných požadavků objednatele a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 887.495,52 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2	+1.039.909,55 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 3	+1.323.509,84 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 4	+604.882,82 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 5	-491.276,13 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 5 bez DPH	30.247.403,60 Kč

- Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 se v bodu 1.iii) mění takto:

- iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 319 dnů od termínu zahájení prací

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 5	-491.276,13 Kč

Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo	19 014 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr Dodatku č. 5 SoD	-275 Nh

Procentuální podíl ponížení normohodin     -275/19.014*100 = 	-1,45 %

Původní doba plnění dle SoD	224 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD	17 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD	36 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 3 SoD	37 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 4 SoD 	8 dnů

Ponížení doby plnění dle Dodatku č. 5 SoD o 1,45 %	-3 dnů

Nová doba plnění díla:   224 + 17 + 36 + 37 + 8 - 3 =	319 dnů

- Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na ponížení normohodin na provedení díla, a to v poměru ponížení počtu normohodin dle Dodatku č. 5 SoD k původnímu počtu normohodin na provedení díla dle SoD.

II.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto Dodatku č. 5 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto Dodatku č. 5.

- Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, Dodatku č. 2 SoD, Dodatku č. 3 SoD a Dodatku č. 4, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 09.10.2024, pod č. usnesení 1757/40R/2024.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne 14.10.2024	V Ostravě, dne 14.10.2024

Objednatel:					Zhotovitel:

_________________________			___________________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA				Tomáš Závada

1. místostarosta města Bruntál 			jednatel společnosti INTOZA s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – stavby:

„Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“.

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL:	Intoza s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Bruntál, Tomáš Závada

PROJEKTANT:	xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, x.x.x.x. x.x.x., xxxxxxxxx xxxx/xx xxx xx xxxxx

TECHNICKÝ DOZOR:	xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx

ZMĚNA:

- Doplnění soklů v 1.NP mramorem

Doplnění prahové části podlah a soklů ostění měněných dveřních výplní otvorů v reprezentativní části 1. NP mramorovým obkladem.

- Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem

Vzhledem k šířce vyložení kordonové římsy byla projektantem navržená jednořadá ochrana proti holubům hrotovým systémem doplněna o další řadu hrotového systému. Místo plošného síťového systému ochrany proti ptactvu u frontonů byly realizovány hrotové systémy na parapetní plechy frontonů.

- Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče

U vstupu dveří H4 byla oproti PD doplněna paniková klika, dále pak byly dveřní vložky vstupních dveří upraveny na systém generálního klíče, byl dodán větší počet klíčů.

- Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků

Původně navržené kamenné parapety historické části budovy byly nahrazeny parapety z titanzinkového plechu, oproti PD bylo doplněno oplechování části soklu a okenních otvorů parapety z titanzinkového plechu a doplněn hranatý kotlík z titanzinkového plechu nad vstupem č.1.

- Úprava prahu garážových vrat a vstupu č. 1

Prahy bylo nutno doplnit cementovým potěrem a ošetřit odolným epoxidovým nátěrem.

- Odvětrávací mřížky ve fasádě

Do vyústění průduchů ve fasádě byly ve větším počtu dodány a osazeny rozměrově a konstrukčně jiné mřížky oproti PD z Al profilů a s výplní z Tahokovu.

- Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti

Vápenocementová omítka ostění a nadpraží štuková nebyla provedena v rozsahu smluvního rozpočtu.

- Nátěr kamenného soklu antigraffiti

Pro povrchovou ochranu kamenného obkladu, byl proveden ochranný nátěr antigraffiti.

- Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP

Z důvodu vzniklých prasklin na stropu v době výstavby byly tyto stropy sanovány v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, štukem a malbou.

- Vstup č. 1 – méněpráce

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc byl proveden pouze nosný L profil skleněné stříšky.

- Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc byl proveden v části stropu svařenec z U profilu, který byl v rámci stropu doplněn železobetonem C 20/30 se sítí KARI.

- Vstup č. 3 – méněpráce

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu.

- Bourání opěrné stěny

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, u bourání základů se neboural železobeton, ale pouze beton prostý.

- Rozšíření zpevněných ploch

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc bylo provedeno odvodnění opěry drenáží, doplnění kanalizace potrubím a tvarovkami DN 125, litinovými poklopy a lapači střešních splavenin, vytrhány obruby, osazení obrub nových, osazení palisád, byl použit podklad ze ŠD v tl. 100mm a tl. 250mm, asfaltový beton ACO 11, pokládka betonové zámkové dlažby.

- Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch

Byla provedena kompletní rekonstrukce opěrné zídky oklepáním cementových omítek, aplikací nových sanačních omítek včetně finálního nátěru, pokládkou ukončovacích zákrytových desek průběžných a doložení původní zámkové dlažby stávajících chodníků.

- Oprava betonu anglického dvorku

Nebyly provedeny sanace degradovaného betonu a výztuže, oprava byla provedena sanačními omítkami, v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, sanačním štukem a ochranným nátěrem, dno anglického dvorku bylo vybetonováno cementovým potěrem a opatřeno hydroizolačním nátěrem.

- Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka

Světlomet – projektor byl nahrazen exteriérovým svítidlem - reflektorem, osvětlení fasády divadla instalované v opěrné zdi bylo samostatně napojeno na vnitřní elektrorozvody divadla, navíc bylo instalováno uzemňovací vedení zemnícím páskem, upraveny osvětlené vitríny, namontována domovní zásuvka a pohybové čidlo osvětlení u vstupu č. 2, upraven rozvod elektroinstalace k jednotlivým písmenům osvětlení nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO.

- Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská

Po dobu výstavby opěrné zídky byla uzavřená ulice Partyzánskou kompletní uzávěrou.

- Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení

Na základě celkového prodloužení termínu realizace díla bylo nutno prodloužit i délku zařízení staveniště.

- Méněpráce nezapočítané v jiných objektech

Práce nebyly provedeny v plném rozsahu smluvního rozpočtu.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY

| Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce) | Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce) |
| --- | --- |
| 1. nejsou 2. Ochrana proti ptactvu síťovým systémem 3. nejsou 4. Kamenný parapet ze světlé slezské žuly tl. 30mm 5. nejsou 6. Původní odvětrávací mřížky ve fasádě 7. Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti 8. nejsou 9. nejsou 10. Vstup č. 1 – méněpráce 11. Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky 12. Vstup č. 3 – méněpráce 13. Bourání železobetonu opěrné stěny 14. Rozšíření zpevněných ploch 15. nejsou 16. Sanace degradovaného betonu a výztuže 17. Světlomet – projektor 18. nejsou 19. nejsou 20. Méněpráce nezapočítané v jiných objektech | 1. Doplnění podlah a soklíků v 1.NP mramorem 2. Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem 3. Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče 4. Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků 5. Úprava prahu garážových vrat a vstupu č. 1 6. Nové odvětrávací mřížky ve fasádě 7. nejsou 8. Nátěr kamenného soklu antigraffiti 9. Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP 10. Doplněn nosný L profil skleněné stříšky 11. Doplnění stropu železobetonem do U profilů 12. nejsou 13. Bourání prostého betonu opěrné stěny 14. Odvodnění a dopojení ploch na stávající plochy 15. Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch 16. Oprava sanačními omítkami 17. Svítidlo - reflektor, napojení svítidel v opěrné zdi na elektroinstalaci divadla, doplnění hromosvodu, světelný nápis, čidlo, zásuvka 18. Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská 19. Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení 20. nejsou |
| Důvod změny – záměny: - Doplnění podlah a soklíků v 1.NP mramorem Z důvodu vzniku volných míst podlahy v místě prahů dveří po vybourání původních dveří, bylo nutno tyto místa doplnit do úrovně původní podlahy včetně soklů ostění z mramorového obkladu v reprezentativních prostorách historické části divadla. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem Projektantem navržená jednořadá ochrana proti holubům hrotovým systémem byla u kordonové římsy nedostačující a byla doplněna o další řadu hrotového systému, kdy tímto byla zvětšena účinná šířka ochrany. Místo plošného síťového systému ochrany proti ptactvu u frontonů byly realizovány hrotové systémy na parapetní plechy frontonů. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče Z důvodu požární ochrany byla oproti PD doplněna paniková klika u vstupu dveří H4, dále pak z důvodu provozního byly dveřní vložky vstupních dveří upraveny na systém generálního klíče včetně dodávky většího počtu klíčů. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků Z důvodu již členitého tvarování parapetních říms 1. NP historické části divadla bylo rozhodnuto o záměně původně navržených kamenných parapetů za parapety z titanzinkového plechu. Z důvodu vyšší ochrany části vystupujícího omítnutého soklu novodobé části divadla byl tento sokl doplněn oplechováním z titanzinkového plechu, u chybějících parapetů okenních otvorů byly rovněž doplněny parapety z titanzinkového plechu, z důvodu napojení střešních svodů nad vstupem č.1 bylo nutno použít hranatý kotlík z titanzinkového plechu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1 Z důvodu nejednotnosti povrchů prahů v návaznosti na původní povrchy podlah, bylo nutno prahy doplnit cementovým potěrem a ošetřit odolným epoxidovým nátěrem. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Odvětrávací mřížky ve fasádě Z důvodu jiných rozměrů vyústění průduchů ve fasádě byly ve větším počtu dodány a osazeny rozměrově a konstrukčně jiné mřížky oproti PD z Al profilů a s výplní z Tahokovu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, byla provedena vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková v menší výměře. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Nátěr kamenného soklu antigraffiti Z důvodu ochrany kamenného obkladu byl proveden ochranný nátěr antigraffiti. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP Z důvodu vzniklých prasklin na stropu v době výstavby byly tyto stropy sanovány v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, štukem a malbou. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Vstup č. 1 – méněpráce Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, navíc byl proveden pouze nosný L profil skleněné stříšky. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, navíc byl proveden v části stropu svařenec z U profilu, který byl v rámci stropu doplněn železobetonem C 20/30 se sítí KARI. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Vstup č. 3 – méněpráce Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Bourání opěrné stěny Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, u bourání základů se neboural železobeton, ale pouze beton prostý. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Rozšíření zpevněných ploch Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, z důvodu odvodnění a dopojení ploch na stávající plochy bylo potřeba provést odvodnění opěry drenáží, doplnění kanalizace potrubím a tvarovkami DN 125, litinovými poklopy a lapači střešních splavenin, vytrhány obruby, osazení obrub nových, osazení palisád, byl použit podklad ze ŠD v tl. 100mm a tl. 250mm, asfaltový beton ACO 11, pokládka betonové zámkové dlažby. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch Z důvodu estetiky a funkčnosti opěrné zídky byla provedena kompletní rekonstrukce oklepáním cementových omítek, aplikací nových sanačních omítek včetně finálního nátěru, pokládkou ukončovacích zákrytových desek průběžných a doložení původní zámkové dlažby stávajících chodníků. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Oprava betonu anglického dvorku Z důvodu rozsahu degradace anglického dvorku nebyly provedeny sanace degradovaného betonu a výztuže, oprava byla provedena sanačními omítkami, v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, sanačním štukem a ochranným nátěrem, dno anglického dvorku bylo vybetonováno cementovým potěrem a opatřeno hydroizolačním nátěrem. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka Z důvodu prostorového a funkčního využití byl světlomet – projektor nad hlavním vstupem nahrazen exteriérovým svítidlem - reflektorem, osvětlení fasády divadla instalované v opěrné zdi bylo samostatně napojeno na vnitřní elektrorozvody divadla, z důvodu uzemnění bylo instalováno uzemňovací vedení zemnícím páskem, upraveny osvětlené vitríny, namontována domovní zásuvka a pohybové čidlo osvětlení u vstupu č. 2, upraven rozvod elektroinstalace k jednotlivým písmenům osvětlení nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská Z důvodu dopravní bezpečnosti a operativnosti bylo nutno po dobu výstavby opěrné zídky uzavřít ulici Partyzánskou kompletní uzávěrou. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 6 ZZVZ. - Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení Z důvodu celkového prodloužení termínu realizace díla bylo nutno prodloužit i délku zařízení staveniště. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 6 ZZVZ. - Méněpráce nezapočítané v jiných objektech Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. |  |
| Vliv změn na konečný termín: Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo 19 014 Nh Počet normohodin dle výkazu výměr ZL5 - 275 Nh Procentuální podíl odpočtu normohodin - 275/19 014*100 = 3,44 % Původní doba plnění dle SoD 224 dnů Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD 17 dnů Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD 36 dnů Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 3 SoD 37 dnů Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 4 SoD 8 dnů Ponížení doby plnění dle ZL5 o 1,45 % 3 dny Nová doba plnění díla: 224 + 17 + 36 + 37 + 8 - 3 = 319 dnů |  |
| Příloha ZL: Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) |  |
| Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH: - 0,00 Kč - 4 225,00 Kč - 0,00 Kč - 75 340,76 Kč - 0,00 Kč - 44 913,30 Kč - 141 164,26 Kč - 0,00 Kč - 0,00 Kč - 263 437,67 Kč - 116 893,84 Kč - 24 510,48 Kč - 215 555,77 Kč - 527 036,13 Kč - 0,00 Kč - 20 772,85 Kč - 17 496,00 Kč - 0,00 Kč - 0,00 Kč - 117 162,73 Kč Nepožadované položky celkem: 1 568 508,79 Kč | Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH: - 3 133,75 Kč - 21 573,19 Kč - 18 840,00 Kč - 110 740,13 Kč - 6 553,33 Kč - 117 371,45 Kč - 0,00 Kč - 11 595,42 Kč - 30 605,23 Kč - 7 560,29 Kč - 39 483,70 Kč - 0,00 Kč - 101 854,66 Kč - 229 870,36 Kč - 101 647,98 Kč - 48 286,64 Kč - 105 373,21 Kč - 61 672,00 Kč - 61 071,32 Kč - 0,00 Kč Nově požadované položky celkem: 1 077 232,66 Kč |
| Celková změna: 2 645 741,45 Kč bez DPH |  |
| Rozdíl v ceně: - 491 276,13 Kč bez DPH |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: SoD: 26 882 882,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 SOD 887 495,52 Kč bez DPH Dodatek č. 2 SOD 1 039 909,55 Kč bez DPH Dodatek č. 3 SOD 1 323 509,84 Kč bez DPH Dodatek č. 4 SOD 604 882,82 Kč bez DPH Práce dle tohoto ZL5: - 491 276,13 Kč bez DPH Celkem: 30 247 403,60 Kč bez DPH |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavce 6 § 222 ZZVZ. Cenový nárůst (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 8 064 864,60 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 872 915,52 Kč bez DPH, tzn. 3,25% Čerpáno ZL č. 2: 1 039 909,55 Kč bez DPH, tzn. 3,87% Čerpáno ZL č. 3: 1 323 509,84 Kč bez DPH, tzn. 4,92% Čerpáno ZL č. 4: 607 136,40 Kč bez DPH, tzn. 2,26% Čerpáno ZL č. 5: 122 743,32 Kč bez DPH, tzn. 0,46% Zůstatek: 4 098 649,97 Kč bez DPH, tzn. 15,24% Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 4 032 432,30 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 14 580,00 Kč bez DPH, tzn. 0,05% Čerpáno ZL č. 4: 20.823,94 Kč bez DPH, tzn. 0,08% Čerpáno ZL č. 5: 2 522 998,13 Kč bez DPH, tzn. 9,39% Zůstatek: 1 474 030,23 Kč bez DPH, tzn. 5,48% |  |

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část

Projektant:                                                                                Datum:			06.09.2024

Objednatel:                                                                               Datum:			06.09.2024

Zhotovitel:                                                                                 Datum:			06.09.2024

Technický dozor:                                                                      Datum:			06.09.2024

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | J230109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 4. 5. 2023 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00295892 |  |  |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ00295892 |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 25873261 |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ25873261 |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -491 276,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 513,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 777,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -518 789,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -485 498,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J230109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 4. 5. 2023 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | INTOZA s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -491 276,13 |  |  |  |  |  |  | -485 498,23 |  |  |  |
|  |  | ZL5_4 |  |  |  |  |  | INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -491 276,13 |  |  |  |  |  |  | -485 498,23 |  |  | STA |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  | Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 348,19 |  |  |  |  |  |  | 17 348,19 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  | Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 04 |  |  |  |  |  | Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 399,37 |  |  |  |  |  |  | 35 399,37 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 05 |  |  |  |  |  | Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 553,33 |  |  |  |  |  |  | 6 553,33 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 06 |  |  |  |  |  | Odvětrávací mřížky ve fasádě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 458,15 |  |  |  |  |  |  | 72 458,15 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 07 |  |  |  |  |  | Ostění výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -141 164,26 |  |  |  |  |  |  | -141 164,26 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  | Nátěr kamenného soklu antigraffiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 09 |  |  |  |  |  | Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 605,23 |  |  |  |  |  |  | 30 605,23 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Vstup č.1 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -255 877,38 |  |  |  |  |  |  | -255 877,38 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77 410,14 |  |  |  |  |  |  | -77 410,14 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Vstup č.3 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24 510,48 |  |  |  |  |  |  | -24 510,48 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | Bourání opěrné stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -113 701,11 |  |  |  |  |  |  | -113 701,11 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | Rozšíření zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -297 165,77 |  |  |  |  |  |  | -297 165,77 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 647,98 |  |  |  |  |  |  | 101 647,98 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 513,79 |  |  |  |  |  |  | 33 291,69 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 877,21 |  |  |  |  |  |  | 87 877,21 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 071,32 |  |  |  |  |  |  | 61 071,32 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | Méněpráce nezapočítané v jiných objektech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -117 162,73 |  |  |  |  |  |  | -117 162,73 |  |  | Soupis |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  |  | 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  |  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 3 133,75 |  |
|  | 1 | K | 782512111 | Montáž obkladů ostění z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm | m2 | 2,000 | 1 560,00 | 3 120,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782512111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "doplnění sklíku podlah"2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 998782102 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,017 | 809,00 | 13,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782102 |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 17 348,19 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 17 348,19 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 17 313,56 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 17 348,19 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 17 348,19 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 17 313,56 |  |
|  | 1 | K | 625681034 | Ochrana proti ptactvu síťový systém - kompletní provedení vč. kotevních a spojovacích prvků | m2 | -13,000 | 325,00 | -4 225,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Z18" -13,00 |  | -13,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -13,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 625681014 | Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm | m | 42,600 | 505,60 | 21 538,56 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Z17" -67,00 |  | -67,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | římsa ve frontonu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*(2*5,50) |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kordonová římsa |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 73,60 |  | 73,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | hlavice sloupů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,600 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 3 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,027 | 1 282,73 | 34,63 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 18 840,00 |  |
|  | 1 | K | 7666607R1 | Vyhotovení a dodávka generálního klíče vstupních dveří Al | soubor | 1,000 | 3 540,00 | 3 540,00 | kalkulovaná cena |
|  | 2 | K | 766660734 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | kus | 1,000 | 2 340,00 | 2 340,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660734 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "paniková klika/koule místo klasické kliky/koule"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 7666607R2 | Výroba a dodávka požadovaných náhradních klíčů vstupních dveří Al | kus | 48,000 | 270,00 | 12 960,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 48 |  | 48,000 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 - Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 35 399,37 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 35 399,37 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 110 740,13 |  |
|  |  | 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  |  |  | -75 340,76 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 - Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 35 399,37 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 35 399,37 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 110 740,13 |  |
|  | 1 | K | 764247542 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 200 mm | m | 6,600 | 1 310,00 | 8 646,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247542 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "oplechování soklu mezi vstupy 1 a 2 ze strany JZ" 6,60 |  | 6,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 2 | K | 764247543 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 250 mm | m | 2,300 | 1 600,00 | 3 680,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247543 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek" 2,30 |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 3 | K | 764247546 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 500 mm | m | 31,400 | 2 670,00 | 83 838,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247546 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okenní parapety za kamenné" 2,70*10+2,20*2 |  | 31,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,400 |  |  |  |
|  | 4 | K | 764247551 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 900 mm | m | 1,800 | 3 970,00 | 7 146,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247551 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okenní parapet u vstupu č.2" 1,80 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 5 | K | 764R02 | Kotlík hranatý z titanzinkového předzvětralého plechu 550/500 mm | kus | 1,000 | 6 980,00 | 6 980,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | "kotlík nad vstupem č.1" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,186 | 2 420,06 | 450,13 | cena dle SoD |
|  |  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | -75 340,76 |  |
|  | 7 | K | 782R03 | Kamenný parapet ze světlé slezské žuly tl. 30 mm, okapní drážka ve spodním líci - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz. výkr.č. D1.1.10 | m | -25,800 | 2 820,00 | -72 756,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "KP1" 2,10*-10 |  | -21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "KP2" 2,40*-2 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -25,800 |  |  |  |
|  | 8 | K | 998782103 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | -2,322 | 1 113,16 | -2 584,76 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 - Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 6 553,33 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 813,48 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 297,39 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 141,45 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 292,55 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 82,09 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 5 739,85 |  |
|  |  | 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  | 5 739,85 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 - Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 6 553,33 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 813,48 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 297,39 |  |
|  | 1 | K | 632451441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 0,690 | 431,00 | 297,39 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451441 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,30*0,30 |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 141,45 |  |
|  | 2 | K | 965045111 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 | m2 | 0,690 | 205,00 | 141,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,30*0,30 |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 292,55 |  |
|  | 3 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 0,062 | 2 561,61 | 158,82 | cena dle SoD |
|  | 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,062 | 314,45 | 19,50 | cena dle SoD |
|  | 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,868 | 13,74 | 11,93 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 0,062*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,868 |  |  |  |
|  | 6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,062 | 1 650,00 | 102,30 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 82,09 |  |
|  | 7 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,064 | 1 282,73 | 82,09 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 5 739,85 |  |
|  |  | D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 5 739,85 |  |
|  | 8 | K | 777131109 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů | m2 | 2,775 | 532,00 | 1 476,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,30*0,30+3,6*0,10 |  | 1,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bezpečnostní pásy venkovních schodišť" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,6*0,15*2+0,9*0,15*2+1,25*0,15*2 |  | 1,725 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,775 |  |  |  |
|  | 9 | K | 7776111.R1 | Krycí nátěr podlahy odolný epoxidový | m2 | 2,775 | 1 320,00 | 3 663,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 2,775 |  | 2,775 |  |  |  |
|  | 10 | K | 777612101 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný | m2 | 2,775 | 214,00 | 593,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,775 |  | 2,775 |  |  |  |
|  | 11 | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,010 | 670,00 | 6,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777101 |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 - Odvětrávací mřížky ve fasádě |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 72 458,15 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 72 458,15 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 117 371,45 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | -44 913,30 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 - Odvětrávací mřížky ve fasádě |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 72 458,15 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 72 458,15 |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 117 371,45 |  |
|  | 1 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398021 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nákladní rampa"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2 | M | 55341431 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm | kus | 2,000 | 327,00 | 654,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | 3 | K | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 33,000 | 378,00 | 12 474,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24+9 |  | 33,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 4 | M | 42972104 | mřížka větrací střední | kus | 9,000 | 2 500,00 | 22 500,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 2+3+4 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 5 | M | 42972108 | mřížka větrací velká | kus | 24,000 | 3 380,00 | 81 120,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 10+9+5 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0,021 | 4 450,00 | 93,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -44 913,30 |  |
|  | 7 | K | 767R11 | Dodávka a montáž fasádní mřížky rozm. 150-250 x 150-250 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z15 | kus | -7,000 | 860,00 | -6 020,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Z15" -7 |  | -7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -7,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 767R12 | Dodávka a montáž fasádní větrací horizontální mřížky rozm. 1200x150 mm pro provětrání střešního pláště - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. MŘ1 | kus | -14,000 | 1 424,00 | -19 936,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "MŘ1" -14 |  | -14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -14,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 767R13 | Dodávka a montáž fasádní větrací horizontální mřížky rozm. 900x150 mm pro provětrání střešního pláště - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. MŘ2 | kus | -8,000 | 1 296,00 | -10 368,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "MŘ2" - 8 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -8,000 |  |  |  |
|  | 10 | K | 767R16 | Repase stávající vnitřní okenní mříže rozm. 1800x2250 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z5a | kus | -1,000 | 8 450,00 | -8 450,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Z5a" -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | -0,084 | 1 658,34 | -139,30 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 - Ostění výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -141 164,26 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -141 164,26 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -134 880,17 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -6 284,09 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 - Ostění výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -141 164,26 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -141 164,26 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -134 880,17 |  |
|  | 1 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | -145,900 | 924,47 | -134 880,17 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | po výměně vnějších výplní otvorů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet původní výměry ostění" -558,574*0,50 |  | -279,287 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet ostění dle skutečnosti" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -279,287 |  |  |  |
|  |  | VV |  | novodobá přístavba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P1" (1,20+1,80*2)*16*0,25 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P2" (1,20+0,90*2)*10*0,25 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P9" (0,90+2,75*2)*2*0,25 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H6" (3,56+2,40*2)*0,25 |  | 2,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H5" (2,80+3,50*2)*0,25 |  | 2,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled JV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P1" (1,20+1,80*2)*14*0,25 |  | 16,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P2" ( 1,20+0,90*2)*0,25 |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H7" (1,13+2,20*2)*0,25 |  | 1,383 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P1" (1,20+1,80*2)*2*0,25 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P3" (0,90+1,80*2)*10*0,25 |  | 11,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P4" (0,90+2,30*2)*2*0,35 |  | 3,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P5" (1,80+2,30*2)*2*0,25 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P6" (1,60+1,80*2)*2*0,25 |  | 2,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "P7" (1,80+1,80*2)*2*0,25 |  | 2,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H3" (3,25+3,30*2)*0,25 |  | 2,463 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H4" (2,00+3,25*2)*0,25 |  | 2,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H8" (1,18+2,13*2)*0,15 |  | 0,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "HG1" (2,25+2,20*2)*0,15 |  | 0,998 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 85,775 |  |  |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled SZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T4" (1,35*2+PI*0,45)*12*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*6 |  | 17,471 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T5" (1,2*2+2,5)*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15 |  | 2,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T6" (PI*0,70)*2*0,1 |  | 0,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H1" (3,00*2+PI*1,05)*0,25 |  | 2,325 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T3" (1,60+2,35*2)*0,4 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T4" (1,35*2+PI*0,45)*6*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*3 |  | 8,736 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "H2" (3,255*2+PI*0,975)*0,25 |  | 2,393 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "T4" (1,35*2+PI*0,45)*8*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*4 |  | 11,647 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 47,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -145,900 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -6 284,09 |  |
|  | 2 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | -4,899 | 1 282,73 | -6 284,09 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 - Nátěr kamenného soklu antigraffiti |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 - Nátěr kamenného soklu antigraffiti |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 11 595,42 |  |
|  | 1 | K | 7838465.R1 | Antigraffiti preventivní nátěr kamenného žulového obkladu | m2 | 64,419 | 180,00 | 11 595,42 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | plocha S1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9,09+0,50+5,56+1,65+0,78)*(0,60+0,35)/2 |  | 8,351 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,78+1,65+5,56+0,50)*(0,35+0,80)/2 |  | 4,882 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,06*(0,40+1,06)/2 |  | 6,614 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 19,847 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,70+6,51+0,30)*(0,60+0,45)/2 |  | 4,468 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,30+7,03)*(0,45+0,65)/2 |  | 4,032 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 8,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,28*1,06 |  | 16,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 16,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | krycí desky plocha S1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9,09+0,50+5,56+1,65+0,78)*0,3 |  | 5,274 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,78+1,65+5,56+0,50)*0,3 |  | 2,547 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,06*0,3 |  | 2,718 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 10,539 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,70+6,51+0,30)*0,3 |  | 2,553 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,30+7,03)*0,3 |  | 2,199 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,752 |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,28*0,3 |  | 4,584 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,584 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,419 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 - Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 30 605,23 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 27 133,85 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 18 004,80 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 8 022,20 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 739,99 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 366,86 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 3 471,38 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 3 471,38 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 - Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 30 605,23 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 27 133,85 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 18 004,80 |  |
|  | 1 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 34,100 | 311,00 | 10 605,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,60+8,10+12,40 |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,100 |  |  |  |
|  | 2 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 34,100 | 217,00 | 7 399,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311131 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,60+8,10+12,40 |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 8 022,20 |  |
|  | 3 | K | 949111212 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | sada | 40,000 | 13,70 | 548,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111212 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*10 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 949121112 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 4,000 | 317,00 | 1 268,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1+1+2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 978035127 | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100% | m2 | 34,100 | 182,00 | 6 206,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,60+8,10+12,40 |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 739,99 |  |
|  | 6 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 0,163 | 2 561,61 | 417,54 | cena dle SoD |
|  | 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,163 | 314,45 | 51,26 | cena dle SoD |
|  | 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,163 | 13,74 | 2,24 | cena dle SoD |
|  | 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,163 | 1 650,00 | 268,95 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 366,86 |  |
|  | 10 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,286 | 1 282,73 | 366,86 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 471,38 |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 471,38 |  |
|  | 11 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34,100 | 24,20 | 825,22 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,60+8,10+12,40 |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,100 |  |  |  |
|  | 12 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34,100 | 77,60 | 2 646,16 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 13,60+8,10+12,40 |  | 34,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,100 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 - Vstup č.1 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -255 877,38 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -263 149,86 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | -28 421,52 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | -6 849,42 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -8 313,72 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -72 313,07 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -100 890,34 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -46 361,79 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 7 272,48 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 7 560,29 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | -287,81 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 - Vstup č.1 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -255 877,38 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -263 149,86 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -28 421,52 |  |
|  | 1 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | -0,787 | 1 505,02 | -1 184,45 | Cena dle SoD |
|  | 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -0,787 | 327,54 | -257,77 | Cena dle SoD |
|  | 3 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -7,870 | 25,26 | -198,80 | Cena dle SoD |
|  | 4 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -0,787 | 351,88 | -276,93 | Cena dle SoD |
|  | 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -0,787 | 22,41 | -17,64 | Cena dle SoD |
|  | 6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -1,456 | 1 360,00 | -1 980,16 | Cena dle SoD |
|  | 7 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -17,493 | 238,89 | -4 178,90 | Cena dle SoD |
|  | 8 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | -34,986 | 581,00 | -20 326,87 | Cena dle SoD |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | -6 849,42 |  |
|  | 9 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | -1,635 | 3 512,67 | -5 743,22 | Cena dle SoD |
|  | 10 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | -2,302 | 401,52 | -924,30 | Cena dle SoD |
|  | 11 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | -2,302 | 79,02 | -181,90 | Cena dle SoD |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -8 313,72 |  |
|  | 12 | K | 635111242 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 | m3 | -3,335 | 2 492,87 | -8 313,72 | Cena dle SoD |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -72 313,07 |  |
|  | 13 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | -14,032 | 3 994,00 | -56 043,81 | Cena dle SoD |
|  | 14 | K | 965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | -4,768 | 450,87 | -2 149,75 | Cena dle SoD |
|  | 15 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm | m | -7,700 | 1 716,82 | -13 219,51 | Cena dle SoD |
|  | 16 | M | 13021015 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm | t | -0,024 | 37 500,00 | -900,00 | Cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -100 890,34 |  |
|  | 17 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -34,747 | 746,76 | -25 947,67 | Cena dle SoD |
|  | 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -34,747 | 314,45 | -10 926,19 | Cena dle SoD |
|  | 19 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -486,458 | 13,74 | -6 683,93 | Cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -34,747*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | -486,458 |  |  |  |
|  | 20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -34,747 | 1 650,00 | -57 332,55 | Cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -46 361,79 |  |
|  | 21 | K | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | -45,987 | 1 008,15 | -46 361,79 | Cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 7 272,48 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 7 560,29 |  |
|  | 22 | K | 7678931.R0 | Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci | kus | 1,000 | 4 290,00 | 4 290,00 | kalkulovaná cena |
|  | 23 | M | 1302146.R1 | L profil 60x60, komaxit | kus | 1,000 | 3 245,00 | 3 245,00 | kalkulovaná cena |
|  | 24 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,017 | 1 487,71 | 25,29 | cena dle SoD |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -287,81 |  |
|  | 25 | K | 783R01 | Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu | m2 | -3,382 | 85,10 | -287,81 | Cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -67,638*0,05 |  | -3,382 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -3,382 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 - Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -77 410,14 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -56 854,43 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | -19 547,38 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | -27 570,77 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -4 164,06 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 361,38 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -4 416,33 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -1 517,27 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -20 555,71 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | -21 752,05 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 1 196,34 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 - Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -77 410,14 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -56 854,43 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -19 547,38 |  |
|  | 1 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | -0,189 | 69 047,15 | -13 049,91 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | úprava dveřního otvoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nový překlad I č.160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,40*(1+3)*17,90/1000*-1,1 |  | -0,189 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,189 |  |  |  |
|  | 2 | K | 317998123 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm | m2 | -0,384 | 424,65 | -163,07 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | úprava dvřního otvoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nový překlad |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,40*0,16*-1 |  | -0,384 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,384 |  |  |  |
|  | 3 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | -0,768 | 864,37 | -663,84 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | úprava dvřního otvoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nový překlad I č.160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,40*0,16*2*-1 |  | -0,768 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,768 |  |  |  |
|  | 4 | K | 349231821 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm | m2 | -2,495 | 2 272,77 | -5 670,56 | cena dle SoD |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -27 570,77 |  |
|  | 5 | K | 411121221 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm | kus | -21,000 | 213,86 | -4 491,06 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění stropu v úrovni -0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PZD 89/29/7" -1*(6+3) |  | -9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PZD 74/29/7" -1*12 |  | -12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -21,000 |  |  |  |
|  | 6 | M | 59341209 | deska stropní plná PZD 740x290x65mm | kus | -12,120 | 297,00 | -3 599,64 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 12*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | -12,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -12,120 |  |  |  |
|  | 7 | M | 59341210 | deska stropní plná PZD 890x290x65mm | kus | -9,090 | 311,00 | -2 826,99 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 9*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | -9,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -9,090 |  |  |  |
|  | 8 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm | kus | -24,000 | 259,07 | -6 217,68 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PZD 104/29/7" - 24 |  | -24,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -24,000 |  |  |  |
|  | 9 | M | 59341211 | deska stropní plná PZD 1040x290x65mm | kus | -24,240 | 325,00 | -7 878,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 24*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | -24,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -24,240 |  |  |  |
|  | 10 | K | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | m3 | -0,091 | 4 082,36 | -371,49 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění stropu v úrovni -0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*0,75/2)*0,07*-3 |  | -0,059 |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75+1,05+1,05)*0,16*-0,07 |  | -0,032 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,091 |  |  |  |
|  | 11 | K | 411322424 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 1,058 | 4 380,00 | 4 634,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322424 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,18*(3,00*3,00/2+0,60*2,30) |  | 1,058 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,058 |  |  |  |
|  | 12 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 6,125 | 580,48 | 3 555,44 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dobetonávka nosné konstrukce stropu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění stropu v úrovni -0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*0,75/2)*-3 |  | -0,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75+1,05+1,05)*-0,16 |  | -0,456 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -1,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,30*3,30/2+2,2*0,90) |  | 7,425 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,125 |  |  |  |
|  | 13 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 6,125 | 141,37 | 865,89 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 6,125 |  | 6,125 |  |  |  |
|  | 14 | K | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 6,125 | 187,56 | 1 148,81 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 6,125 |  | 6,125 |  |  |  |
|  | 15 | K | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 6,125 | 54,28 | 332,47 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 6,125 |  | 6,125 |  |  |  |
|  | 16 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,040 | 53 648,75 | 2 145,95 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dobetonávka nosné konstrukce stropu, 100/100/8 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění stropu v úrovni -0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75*0,75/2)*3*7,95/1000*-1,25 |  | -0,008 |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,75+1,05+1,05)*0,16*7,95/1000*-1,25 |  | -0,005 |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,00*3,00/2+1,9*0,60)*0,0079*1,2 |  | 0,053 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 17 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm | kus | -8,000 | 150,54 | -1 204,32 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -4*2 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -8,000 |  |  |  |
|  | 18 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | -0,129 | 11 098,41 | -1 431,69 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění stropu v úrovni -0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "I č.140" (2,75+1,80+0,85)*14,40/-1000 |  | -0,078 |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "I č.200" (4,15*3)*26,30/-1000 |  | -0,327 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "U č.200" 4,15*25,30/-1000 |  | -0,105 |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové doplnění stropu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,022*(4,50+3,00+2,30+3,00+4,50) |  | 0,381 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,129 |  |  |  |
|  | 19 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | -0,084 | 48 000,00 | -4 032,00 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "I č.140" (2,75+1,80+0,85)*14,40/1000*-1,08 |  | -0,084 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,084 |  |  |  |
|  | 20 | M | 13010722 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 | t | -0,354 | 48 500,00 | -17 169,00 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "I č.200" (4,15*3)*26,30/1000*-1,08 |  | -0,354 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,354 |  |  |  |
|  | 21 | M | 13010826 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 | t | -0,189 | 48 100,00 | -9 090,90 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 25,30 kg/m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "U č.200" 4,15*25,30/1000*-1,8 |  | -0,189 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,189 |  |  |  |
|  | 22 | M | 13010824 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180 | t | 0,381 | 47 400,00 | 18 059,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -4 164,06 |  |
|  | 23 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 3,680 | 253,65 | 933,43 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plentování nové OK stříšky" 0,4*(4,20+5,00) |  | 3,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,680 |  |  |  |
|  | 24 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -0,095 | 53 657,81 | -5 097,49 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | mazanina pod dlažbu - 150/150/6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,50*0,90+(7,90+5,00)/2*2,75+0,30*0,30/2+2,00*0,75+1,77*0,60)*3,034/1000*-1,2 |  | -0,095 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,095 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 361,38 |  |
|  | 25 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | -0,335 | 3 817,30 | -1 278,80 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | část stropu zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,80+4,05)/2*2,50*-0,20 |  | -1,463 |  |  |  |
|  |  | VV |  | nová část stropu zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,20*(3,00*3,00/2+1,90*0,60) |  | 1,128 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,335 |  |  |  |
|  | 26 | K | 973031325 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | -3,000 | 316,43 | -949,29 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | doplnění konstrukce stropu pod zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro U a I č.200" -5 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | nová část stropu zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro U č.180" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | -9,600 | 381,19 | -3 659,42 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | úprava dvřního otvoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro nový překlad I č.160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,40*(1+3) |  | -9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -9,600 |  |  |  |
|  | 28 | K | 975111141 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení | m2 | 7,425 | 118,00 | 876,15 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111141 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,30*3,30/2+2,20*0,90) |  | 7,425 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,425 |  |  |  |
|  | 29 | K | 975111142 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití | m2 | 222,750 | 3,87 | 862,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111142 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,30*3,30/2+2,20*0,90)*30 |  | 222,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 222,750 |  |  |  |
|  | 30 | K | 975111143 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění | m2 | 7,425 | 72,50 | 538,31 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111143 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,30*3,30/2+2,20*0,90) |  | 7,425 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,425 |  |  |  |
|  | 31 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | m | 2,150 | 605,90 | 1 302,69 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | část stropu zastřešení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -4,05 |  | -4,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,80+4,40 |  | 6,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,150 |  |  |  |
|  | 32 | K | 993211111 | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km | m2 | 7,425 | 15,40 | 114,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993211111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,30*3,30/2+2,20*0,90) |  | 7,425 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,425 |  |  |  |
|  | 33 | K | 993211119 | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | m2 | 521,500 | 4,90 | 2 555,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993211119 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,45*70 "přepočteno koeficientem množství" |  | 521,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 521,500 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -4 416,33 |  |
|  | 34 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -1,521 | 746,76 | -1 135,82 | cena dle SoD |
|  | 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -1,521 | 314,45 | -478,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -21,294 | 13,74 | -292,58 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -1,521*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | -21,294 |  |  |  |
|  | 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -1,521 | 1 650,00 | -2 509,65 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -1 517,27 |  |
|  | 38 | K | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | -1,505 | 1 008,15 | -1 517,27 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -20 555,71 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -21 752,05 |  |
|  | 39 | K | 767R21 | Dodávka a montáž ocelového ochranného úhelníku 100x100 mm kotveného do betonové desky, antikorozní úprava - dvojitý vrchní nátěr- kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek | m | -4,000 | 3 480,00 | -13 920,00 | cena dle SoD |
|  | 40 | K | 767R22 | Plech podestový slzičkový 3800x300 mm, materiál nerez, navařit na U č.18 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z12 | kus | -0,899 | 8 520,00 | -7 659,48 | cena dle SoD |
|  | 41 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,116 | 1 487,71 | -172,57 | cena dle SoD |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 196,34 |  |
|  | 42 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 11,072 | 140,84 | 1 559,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,64*(4,50+3,00+2,30+3,00+4,50) |  | 11,072 |  |  |  |
|  | 43 | K | 783R01 | Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu | m2 | -4,266 | 85,10 | -363,04 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 85,316*0,05*-1 |  | -4,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -4,266 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 - Vstup č.3 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -24 510,48 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -24 398,66 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | -10 306,94 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -2 682,89 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -5 036,86 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -6 308,46 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -63,51 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -111,82 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | -111,82 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 - Vstup č.3 - méněpráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -24 510,48 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -24 398,66 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -10 306,94 |  |
|  | 1 | K | 132212332 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | -5,400 | 1 252,79 | -6 765,07 | cena dle SoD |
|  | 2 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | -13,800 | 117,31 | -1 618,88 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | pro rozšíření základů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,00+1,20)*-2,00 |  | -8,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,50+1,20)*-2,00 |  | -5,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -13,800 |  |  |  |
|  | 3 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | -13,800 | 34,72 | -479,14 | cena dle SoD |
|  | 4 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -6,044 | 238,89 | -1 443,85 | cena dle SoD |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -2 682,89 |  |
|  | 5 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -0,050 | 53 657,81 | -2 682,89 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | mazanina pod dlažbu - 150/150/6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,56*1,15+0,75*0,75/2+0,55*0,65/2+4,85*1,95-0,30*0,30*2)*3,034/1000*-1,2 |  | -0,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,050 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -5 036,86 |  |
|  | 6 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | -0,608 | 3 994,00 | -2 428,35 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -0,30*0,90*(1,05+1,20) |  | -0,608 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,608 |  |  |  |
|  | 7 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | -1,920 | 1 358,60 | -2 608,51 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -1,20*1,60 |  | -1,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,920 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -6 308,46 |  |
|  | 8 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -2,045 | 928,01 | -1 897,78 | cena dle SoD |
|  | 9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,045 | 314,45 | -643,05 | cena dle SoD |
|  | 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -28,630 | 13,74 | -393,38 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 14x |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,045*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | -28,630 |  |  |  |
|  | 11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,045 | 1 650,00 | -3 374,25 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -63,51 |  |
|  | 12 | K | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | -0,063 | 1 008,15 | -63,51 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -111,82 |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -111,82 |  |
|  | 13 | K | 783R01 | Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu | m2 | -1,314 | 85,10 | -111,82 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -26,283*0,05 |  | -1,314 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,314 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 - Bourání opěrné stěny |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -113 701,11 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -113 701,11 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -86 609,67 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -27 091,44 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 - Bourání opěrné stěny |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -113 701,11 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -113 701,11 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -86 609,67 |  |
|  | 1 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 24,011 | 3 994,00 | 95 899,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nadzemní část opěrné stěny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krajní pole"9,05*0,35*(0,50+0,80)/2+12,15*0,35*(1,00+0,65)/2 |  | 5,567 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "střední pole"15,1*0,35*(1,35+1,90)/2 |  | 8,588 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podzemní část opěrné stěny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krajní pole"9,05*0,50*0,60+12,15*0,50*0,60 |  | 6,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "střední pole"15,1*0,50*0,80 |  | 6,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 26,555 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet železového betonu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krajní pole"-(9,05*0,30*0,40+12,15*0,30*0,40) |  | -2,544 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,011 |  |  |  |
|  | 2 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | -26,779 | 6 815,40 | -182 509,60 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "opěrná stěna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(9,17+11,83+11,03+3,975)*1,20*0,25 |  | -10,802 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(9,17+11,83+11,03+3,975)*0,30*0,75 |  | -8,101 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -9,17*0,30*(0,30+0,75)/2 |  | -1,444 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(11,83)*0,30*(1,229+1,80)/2 |  | -5,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(11,03+3,975)*0,30*(1,05+0,55)/2 |  | -3,601 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -29,323 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečná výměra železobetonu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krajní pole"(9,05*0,30*0,40+12,15*0,30*0,40) |  | 2,544 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -26,779 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -27 091,44 |  |
|  | 3 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -16,248 | 746,76 | -12 133,36 | cena dle SoD |
|  | 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -16,248 | 314,45 | -5 109,18 | cena dle SoD |
|  | 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -64,992 | 13,74 | -892,99 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 4x, na recyklační skládku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -16,248*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | -64,992 |  |  |  |
|  | 6 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 48,022 | 124,00 | 5 954,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -64,270 | 232,00 | -14 910,64 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 - Rozšíření zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -297 165,77 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -272 551,09 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -17 180,72 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 22 384,80 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | -19 425,79 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 948,85 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 8 724,00 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | -9 126,00 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 9 003,87 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 2 006,22 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | -1 702,80 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 31 956,45 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -29 818,76 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | -8 840,82 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | -20 977,94 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 - Rozšíření zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -297 165,77 |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -272 551,09 |  |
|  | 1 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1,203 | 746,76 | 898,35 | cena dle SoD |
|  | 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,203 | 314,45 | 378,28 | cena dle SoD |
|  | 3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,842 | 13,74 | 231,41 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 14x |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,203*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16,842 |  |  |  |
|  | 4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,203 | 1 650,00 | 1 984,95 | cena dle SoD |
|  | 5 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | -189,684 | 52,42 | -9 943,24 | cena dle SoD |
|  | 6 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -758,736 | 12,44 | -9 438,68 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 4x, nejbližší recyklační skládka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -189,684*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | -758,736 |  |  |  |
|  | 7 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 8,052 | 58,97 | 474,83 | cena dle SoD |
|  | 8 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 32,208 | 15,90 | 512,11 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 4x, nejbližšší recyklační skládka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,052*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32,208 |  |  |  |
|  | 9 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -190,511 | 1 360,00 | -259 094,96 | cena dle SoD |
|  | 10 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 8,052 | 124,00 | 998,45 | cena dle SoD |
|  | 11 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,827 | 541,00 | 447,41 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -17 180,72 |  |
|  | 12 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -73,598 | 233,44 | -17 180,72 | cena dle SoD |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 22 384,80 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -19 425,79 |  |
|  | 13 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 27,295 | 122,10 | 3 332,72 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -1*(575,00+117,00) |  | -692,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(4,20*2,15/2+11,80*1,60) |  | -23,395 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(7,80*3,90/2) |  | -15,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -730,605 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 745,00 |  | 745,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40 |  | 5,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozebrání dlažby okolo poklopů" 1,50 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 757,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,295 |  |  |  |
|  | 14 | K | 113107122 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 11,400 | 374,00 | 4 263,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dlážděné plochy do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40 |  | 5,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 11,400 |  |  |  |
|  | 15 | K | 113107130 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 4,900 | 661,00 | 3 238,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "úprava ploch u opěrné zdi" 0,30*8,00 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předělání již zrealizovaných obrub" 7,50*0,20 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
|  | 16 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 4,760 | 222,00 | 1 056,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 17 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 4,760 | 89,36 | 425,35 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 18 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | -180,785 | 121,57 | -21 978,03 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dlážděné plochy do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20) |  | -165,930 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(4,5*6,5) |  | -29,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozdíl plochy rozebrání dlažby"745-613,605-117 |  | 14,395 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -180,785 |  |  |  |
|  | 19 | K | 113107165 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | -117,000 | 153,96 | -18 013,32 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dlážděné plochy nad 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -117,00 |  | -117,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -117,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 3,760 | 70,75 | 266,02 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,760 |  |  |  |
|  | 21 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 12,500 | 71,70 | 896,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předělání již zrealizovaných obrub" 7,50 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 1,50+1,00+1,50+1,00 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,500 |  |  |  |
|  | 22 | K | 113203111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | m | 10,000 | 79,10 | 791,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obruba z dlažebních žulových kostek - nájezd na severní parkoviště" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10,00 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 0,740 | 1 390,51 | 1 028,98 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "přeložení chodníkových obrub" 7,50*0,20*0,20 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "palisáda" 4,00*0,20*0,30 |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20*0,20 |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,740 |  |  |  |
|  | 24 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0,740 | 327,54 | 242,38 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 0,74 |  | 0,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,740 |  |  |  |
|  | 25 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2,960 | 25,26 | 74,77 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 0,74*4 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,960 |  |  |  |
|  | 26 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 0,740 | 22,41 | 16,58 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 0,74 |  | 0,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,740 |  |  |  |
|  | 27 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,369 | 1 360,00 | 1 861,84 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 0,74*1,85 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,369 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,369 |  |  |  |
|  | 28 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 63,100 | 48,66 | 3 070,45 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dlážděné plochy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 745-692 |  | 53,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pod okapový chodník" 37,74-34,00 |  | 3,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,100 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 948,85 |  |
|  | 29 | K | 212792211 | Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 | m | 7,000 | 107,04 | 749,28 | cena dle SOD |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 30 | K | 212972112 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 | m | 7,000 | 28,51 | 199,57 | cena dle SOD |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8 724,00 |  |
|  | 31 | K | 339921132 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | m | 4,000 | 738,00 | 2 952,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v návaznosti na opěrnou zeď"4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 32 | M | 59228409 | palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm | kus | 26,000 | 222,00 | 5 772,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 4,12698412698413*6,3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -9 126,00 |  |
|  | 33 | K | 43R02 | PZ6 - kamenný práh 180x500x150 mm v rovině s dlažbou - kompletní provedení vč. podkladních vrstev | m | -1,950 | 4 680,00 | -9 126,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "PZ6" -1,95 |  | -1,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,950 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 9 003,87 |  |
|  | 34 | K | 564770111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | -117,000 | 326,73 | -38 227,41 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | pod dlažbu nad 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -117,00 |  | -117,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -117,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 201,540 | 131,00 | 26 401,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod dlažbu do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20) |  | 165,930 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,5*6,5) |  | 29,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 201,540 |  |  |  |
|  | 36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4,760 | 189,44 | 901,73 |  |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | -77,440 | 247,74 | -19 184,99 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | pod dlažbu do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20) |  | -165,930 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(4,5*6,5) |  | -29,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "úprava ploch u opěrné zdi" 0,50*8,00 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozdíl plochy - 2 vrstvy"(745-692)*2 |  | 106,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vyrovnání pod obrubami" 0,40*10 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pod okapový chodník" 37,74-34,00 |  | 3,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -77,440 |  |  |  |
|  | 38 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | -117,000 | 305,68 | -35 764,56 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | pod dlažbu nad 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -117,00 |  | -117,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -117,000 |  |  |  |
|  | 39 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4,760 | 361,45 | 1 720,50 |  |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 40 | K | 573211106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 4,760 | 5,75 | 27,37 |  |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 41 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 4,760 | 356,55 | 1 697,18 |  |
|  |  | VV |  | živičná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 109,56-105,80 |  | 3,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 42 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 3,600 | 400,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dlažba mezi opěrnou zdí a silniční obrubou" 36,00*0,10 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 43 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 3,708 | 383,00 | 1 420,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 3,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3,708 |  |  |  |
|  | 44 | K | 596212212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 71,900 | 344,86 | 24 795,43 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dlažba do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření plochy před bankou" 745-692-3,6 |  | 49,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předláždění v místě výkopu ČEZ" 6,00 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dlažba pro nevidomé" 0,4*9 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40 |  | 5,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpětné zadlaždění okolo poklopů" 1,50 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 71,900 |  |  |  |
|  | 45 | M | 59245090.1 | dlažba zámková hexagonální tl. 80 mm | m2 | 50,388 | 765,00 | 38 546,82 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | dlažba do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšířené plochy před bankou" 745-692-3,6 |  | 49,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 49,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50,388 |  |  |  |
|  | 46 | M | 59245225 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní | m2 | 3,708 | 695,00 | 2 577,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 0,4*9,0 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,708 |  |  |  |
|  | 47 | M | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 2,534 | 525,00 | 1 330,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 0,30*8,2 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,534 |  |  |  |
|  | 48 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky cementovou zálivkou | m | 10,600 | 100,00 | 1 060,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "styk zámkové dlažby z původní obrubou ze strany MŠ" 10,60 |  | 10,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,600 |  |  |  |
|  | 49 | K | 599441111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým | m | 63,250 | 4,15 | 262,49 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599441111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vyplnění spár mezi zámkovou dlažbou a objektem v místě kamenného obkladu" 15,20+32,82+15,23 |  | 63,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,250 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2 006,22 |  |
|  | 50 | K | 631311124 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 | -0,214 | 4 483,00 | -959,36 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | podkladní žb deska pod venkovní rohoží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ČZ2" -1,80*0,90*0,12*1,1 |  | -0,214 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,214 |  |  |  |
|  | 51 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 0,214 | 611,37 | 130,83 | cena dle SoD |
|  | 52 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | -0,214 | 185,68 | -39,74 | cena dle SoD |
|  | 53 | K | 631319196 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | -0,214 | 170,51 | -36,49 | cena dle SoD |
|  | 54 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -0,009 | 53 657,81 | -482,92 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | podkladní žb deska pod venkovní rohoží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kari síť 100/100/6 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ČZ2" - 1,80*0,90*4,44/1000*1,2 |  | -0,009 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,009 |  |  |  |
|  | 55 | K | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 3,740 | 907,46 | 3 393,90 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "pod okapový chodník" 37,74-34,00 |  | 3,740 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | -1 702,80 |  |
|  | 56 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 | kus | 12,000 | 260,00 | 3 120,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "dopojení lapačů splavenin" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,00*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 57 | M | 28617182 | koleno kanalizační KG SN16 45° DN 150 | kus | 12,000 | 279,00 | 3 348,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | 58 | K | 890411851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | m3 | -2,360 | 3 130,00 | -7 386,80 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -2,36 |  | -2,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,360 |  |  |  |
|  | 59 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | -2,000 | 7 330,00 | -14 660,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Průtočné šachty" -2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 60 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm | kus | -2,000 | 2 560,00 | -5 120,00 | cena dle SoD |
|  | 61 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 2,000 | 569,00 | 1 138,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103211 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "5 poklopů již upraveno plus 3 neupraveny - dohromady tedy 13, v rozpočtu výšková úprava 11" 13-11 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 62 | K | 899104R01 | Doprava poklopů na stavbu vč. naložení a složení | kus | 6,000 | 781,00 | 4 686,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | "Doprava 6 ks poklopů z VaK Bruntál na stavbu" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 63 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 | m3 | 3,700 | 3 560,00 | 13 172,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623141 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obetonování přípojek" 2,00*0,50*0,50*3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obetonování anglického dvorku" 1,00 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obetonování kolen při napojení gajgrů" 6,00*0,20 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 31 956,45 |  |
|  | 64 | K | 460912211 | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových | m | 7,500 | 41,10 | 308,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předělání již zrealizovaných obrub" 7,50 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 65 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 55,820 | 309,00 | 17 248,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle geodetického zaměření"55,82 |  | 55,820 |  |  |  |
|  | 66 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 47,756 | 226,00 | 10 792,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 55,82-9 |  | 46,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 46,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,756 |  |  |  |
|  | 67 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 8,160 | 174,00 | 1 419,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | "nájezd na severní parkoviště"8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,160 |  |  |  |
|  | 68 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 1,020 | 511,00 | 521,22 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | "nájezd na severní parkoviště"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 69 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 9,210 | 263,99 | 2 431,35 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ5 - dlážděná plocha |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -104,00 |  | -104,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -104,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 100,71 |  | 100,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 100,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předělání již zrealizovaných obrub" 7,50 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" 5,00 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,210 |  |  |  |
|  | 70 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 4,294 | 187,00 | 802,98 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 4,21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4,294 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,294 |  |  |  |
|  | 71 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | -36,000 | 187,98 | -6 767,28 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ5 - ukončení okapových chodníků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -36,00 |  | -36,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -36,000 |  |  |  |
|  | 72 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | -36,720 | 114,00 | -4 186,08 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | -36,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -36,720 |  |  |  |
|  | 73 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | -0,467 | 3 693,33 | -1 724,79 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | pod obruby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,20*0,10*-36,00 |  | -0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30*0,20*-3,29 |  | -0,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | -0,917 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předělání již zrealizovaných obrub" 0,30*0,20*7,50 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,467 |  |  |  |
|  | 74 | K | 919732221 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 26,000 | 55,37 | 1 439,62 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "úprava ploch u opěrné zdi" 2*8,00 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zařezání asfaltu okolo obrub" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  | 75 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 26,000 | 97,83 | 2 543,58 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "úprava ploch u opěrné zdi" 2*8,00 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zařezání asfaltu okolo obrub" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 7,500 | 78,10 | 585,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30 |  | 2,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40 |  | 5,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 77 | K | 985111233 | Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 3,389 | 1 930,00 | 6 540,77 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111233 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vysekání betonu pro lože obrub" 0,20*9,00 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odsekání betonu okolo kanalizačních šachet" 0,5*0,5*3,14-0,25*0,25*3,14 |  | 0,589 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,389 |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -29 818,76 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | -8 840,82 |  |
|  | 78 | K | 7211111R01 | Doplnění plechu do kanalizační šachty jako přechodová deska | kus | 1,000 | 6 270,00 | 6 270,00 | kalkulovaná cena |
|  | 79 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 6,000 | 681,00 | 4 086,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky kanalizace u opěrné zdi" 3*2,00 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 80 | K | 721241102 | Lapače střešních splavenin litinové DN 125 | kus | -3,000 | 4 780,94 | -14 342,82 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "K5" -3 |  | -3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |  |
|  | 81 | K | 721249116 | Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125 | kus | 2,000 | 373,00 | 746,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721249116 |  |  |  |  |  |
|  | 82 | M | 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 2,000 | 3 400,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | 83 | K | 72R01 | Odvodnění prostoru pod venkovní rohoží - kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek s napojením na kanalizaci | kus | -2,000 | 6 200,00 | -12 400,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "ČZ2" -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ČZ5" - 1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -20 977,94 |  |
|  | 84 | K | 767R26 | Nový ocelový svařovaný pororošt s ocelovým rámem rozm. 1000x470 mm osazeným do stávající žb konstrukce anglického dvorku - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z11 a veškerých souvisejících prací a dodávek | kus | -1,000 | 5 650,00 | -5 650,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "Z11" -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 85 | K | 767R28 | Venkovní rohož rozm. 1800x900 mm z hliníkových rolovacích profilů s čistícími nenasákavými vložkami s kovovým rámem osazená v úrovni dlažby, protiskluznost R11 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. ČZ2 a veškerých souvisejících prací a dodávekkompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek | kus | -1,000 | 15 200,00 | -15 200,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "ČZ2" -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 86 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,086 | 1 487,71 | -127,94 | cena dle SoD |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 - Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 101 647,98 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 97 289,58 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 1 353,60 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 61 540,98 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 24 841,75 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 3 563,90 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 5 631,25 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 358,10 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 4 358,40 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 4 358,40 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 - Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 101 647,98 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 97 289,58 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 353,60 |  |
|  | 1 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m3 | 0,940 | 1 440,00 | 1 353,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,05*47 |  | 0,940 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 61 540,98 |  |
|  | 2 | K | 34826240.R.01 | Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou) | m | 4,000 | 505,54 | 2 022,16 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | "Dlažba betonová Presbeton HLADKÁ přírodní 400×400×40 mm" 1,750+2,25 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 34826240.R.02 | Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou) | m | 44,300 | 1 343,54 | 59 518,82 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | "zákrytová deska průběžná 800 x 400 x 80 mm" 41,20-1,750-2,25+7,10 |  | 44,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 44,300 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 24 841,75 |  |
|  | 4 | K | 622316121 | Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn | m2 | 22,700 | 898,11 | 20 387,10 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30 |  | 13,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20 |  | 8,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,700 |  |  |  |
|  | 5 | K | 622328231 | Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn | m2 | 22,700 | 196,24 | 4 454,65 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30 |  | 13,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20 |  | 8,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,700 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 563,90 |  |
|  | 6 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 22,700 | 157,00 | 3 563,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnitřní strana" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30 |  | 13,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20 |  | 8,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,700 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 631,25 |  |
|  | 7 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2,921 | 746,76 | 2 181,29 | cena dle SoD |
|  | 8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,921 | 314,45 | 918,51 | cena dle SoD |
|  | 9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15,890 | 13,74 | 218,33 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 14x |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,135*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,890 |  |  |  |
|  | 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,135 | 1 650,00 | 1 872,75 | cena dle SoD |
|  | 11 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,786 | 58,97 | 105,32 | cena dle SoD |
|  | 12 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7,144 | 15,90 | 113,59 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 4x, nejbližšší recyklační skládka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,786*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,144 |  |  |  |
|  | 13 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 1,786 | 124,00 | 221,46 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 358,10 |  |
|  | 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1,534 | 233,44 | 358,10 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 358,40 |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4 358,40 |  |
|  | 15 | K | 783827423.1 | Krycí (ochranný ) sol-silikátový nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 22,700 | 192,00 | 4 358,40 |  |
|  |  | VV |  | "vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30 |  | 13,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20 |  | 8,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,700 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 - Oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 27 513,79 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 16 365,01 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 31 322,27 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -16 421,47 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 1 300,80 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 163,41 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 11 148,78 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 6 229,74 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 4 919,04 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 - Oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 27 513,79 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 16 365,01 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 31 322,27 |  |
|  | 1 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 22,660 | 253,65 | 5 747,71 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90 |  | 22,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,660 |  |  |  |
|  | 2 | K | 622316121 | Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn | m2 | 25,620 | 898,11 | 23 009,58 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90 |  | 22,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,40*(3,60+2*1,90) |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,620 |  |  |  |
|  | 3 | K | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 2,220 | 760,41 | 1 688,11 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30*(3,60+2*1,90) |  | 2,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,220 |  |  |  |
|  | 4 | K | 622328231 | Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn | m2 | 2,960 | 196,24 | 580,87 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,40*(3,60+2*1,90) |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,960 |  |  |  |
|  | 5 | K | 612322421R | Příplatek k cenám omítek štukových za vyztužná vlákna polymerová | m2 | 2,960 | 100,00 | 296,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,40*(3,60+2*1,90) |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -16 421,47 |  |
|  | 6 | K | 949121111 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | sada | 4,000 | 219,00 | 876,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 949121211 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 56,000 | 12,70 | 711,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121211 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*14 |  | 56,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 949121811 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | sada | 4,000 | 148,00 | 592,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121811 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 978022161 | Otlučení omítek stěn a stropů kanálů při světlé výšce přes 1,40 m | m2 | 17,660 | 123,00 | 2 172,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978022161 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90 |  | 22,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,660 |  |  |  |
|  | 10 | K | 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | -5,000 | 315,28 | -1 576,40 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 985112192 | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | -5,000 | 254,31 | -1 271,55 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 985112193 | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -5,000 | 47,17 | -235,85 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 13 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | -5,000 | 231,94 | -1 159,70 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 985121911 | Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | -5,000 | 156,41 | -782,05 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 15 | K | 985121912 | Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -5,000 | 24,82 | -124,10 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 985311111 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | -5,000 | 1 102,39 | -5 511,95 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 17 | K | 985311911 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | -5,000 | 665,94 | -3 329,70 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 18 | K | 985311912 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -5,000 | 132,30 | -661,50 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 985312114 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm | m2 | -5,000 | 640,80 | -3 204,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 985312191 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | -5,000 | 126,53 | -632,65 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 21 | K | 985312192 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -5,000 | 22,20 | -111,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | -5,000 | 312,50 | -1 562,50 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 985321911 | Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | -5,000 | 103,87 | -519,35 |  |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  | 24 | K | 985321912 | Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -5,000 | 18,11 | -90,55 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | PZ2 - oprava betonu anglického dvorku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,00 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 300,80 |  |
|  | 25 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,448 | 746,76 | 334,55 | cena dle SoD |
|  | 26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,448 | 314,45 | 140,87 | cena dle SoD |
|  | 27 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 6,272 | 13,74 | 86,18 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: 14x |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,448*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,272 |  |  |  |
|  | 28 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,448 | 1 650,00 | 739,20 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 163,41 |  |
|  | 29 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,700 | 233,44 | 163,41 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 11 148,78 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 6 229,74 |  |
|  | 30 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 11,100 | 25,90 | 287,49 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,50*(3,60+1,90*2) |  | 11,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 11,100 |  |  |  |
|  | 31 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,004 | 85 700,00 | 342,80 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 11,1*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 32 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 6,840 | 613,97 | 4 199,55 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,60*1,90 |  | 6,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,840 |  |  |  |
|  | 33 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2,200 | 636,32 | 1 399,90 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2*3,60+2*1,90)*0,20 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4 919,04 |  |
|  | 34 | K | 783827423.1 | Krycí (ochranný ) sol-silikátový nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 25,620 | 192,00 | 4 919,04 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "anglický dvorek č. 2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90 |  | 22,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,40*(3,60+2*1,90) |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,620 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 - Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 87 877,21 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 68 477,21 |  |
|  |  | 741.5 - Osvětlení předprostoru hlavního vstupu |  |  |  |  |  | 33 704,00 |  |
|  |  | 741.6 - Osvětlení římsy a tympanonů |  |  |  |  |  | 10 502,40 |  |
|  |  | 01 - Napojení svítidel 1.4 a 1.5 na stávající kabel, který byl odpojen od pouličních svítidel. |  |  |  |  |  | 9 031,00 |  |
|  |  | 02 - Hromosvod - zemnící pás, 7x nový svod |  |  |  |  |  | 11 192,29 |  |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  | 1 258,52 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 2 789,00 |  |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 19 400,00 |  |
|  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 3 830,00 |  |
|  |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  |  | 15 570,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 - Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 87 877,21 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 68 477,21 |  |
|  |  | D | 741.5 | Osvětlení předprostoru hlavního vstupu |  |  |  | 33 704,00 |  |
|  | 1 | M | SPC5.2.1 | světlomet - projektor, barva korpusu stříbrně šedá (možné také bílá nebo černá), velikost - Ø světlometu 84 mm, l=370 mm, celková výška při kolmém svícení 465 mm, LED 29/22W, 1574 lm, 6300-6700 K, IP64, pro GOBO Ø 50/40 mm - kompletní dodávka vč. poplatku za recyklaci | kus | -1,000 | 7 440,00 | -7 440,00 | cena dle SoD |
|  | 2 | M | SPC5.2.2 | teleobjektiv, f=135 mm | kus | -1,000 | 6 240,00 | -6 240,00 | cena dle SoD |
|  | 3 | M | SPC5.2.3 | GOBO | kus | -2,000 | 1 908,00 | -3 816,00 | cena dle SoD |
|  | 4 | M | SPC5.2.4 | svítidlo exteriérové ATEH | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | cena dle kalkulace |
|  | 5 | M | SPC5.1_1 | osvětlená vitrina, dle návrhu, materiál nerez AISI 316, velikost cca 700x1000 mm, kónický předstupující límec, technologie osvětlení LGP, za horním límcem LED lišta pro horní svícení do obloukového zaklenutí otvoru, zalito do silikonu - úprava způsobu otvírání na panty s doplněním zámku | kus | 2,000 | 11 100,00 | 22 200,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: úprava způsobu otvírání na panty s doplněním zámku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "úprava otvírání vitríny na panty a doplnění zámku" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 741.5R02 | Úprava, rozšíření rozvodů k osvětlení nápisu DIVADLO BRUNTÁL | soubor | 15,000 | 600,00 | 9 000,00 | cena dle kalkulace |
|  |  | VV |  | "Napojení každého písmene nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO včetně háčku a čárky" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16-1 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | D | 741.6 | Osvětlení římsy a tympanonů |  |  |  | 10 502,40 |  |
|  | 7 | K | 741.6R02 | Uchycení lišt led pásků ke klempířských prvkům | m | 32,820 | 320,00 | 10 502,40 | cena dle kalkulace |
|  |  | D | 01 | Napojení svítidel 1.4 a 1.5 na stávající kabel, který byl odpojen od pouličních svítidel. |  |  |  | 9 031,00 |  |
|  | 8 | K | 741110053 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm | m | 50,000 | 32,20 | 1 610,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 57,500 | 33,00 | 1 897,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,500 |  |  |  |
|  | 10 | K | 741122142 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 50,000 | 51,60 | 2 580,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122142 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 50,000 | 5,28 | 264,00 |  |
|  | 12 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 57,500 | 46,60 | 2 679,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,500 |  |  |  |
|  |  | D | 02 | Hromosvod - zemnící pás, 7x nový svod |  |  |  | 11 192,29 |  |
|  | 13 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 42,000 | 62,60 | 2 629,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | M | 35442064 | pás zemnící 20x3mm FeZn | kg | 40,000 | 73,80 | 2 952,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | 15 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 10,291 | 168,00 | 1 728,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | VV |  | 9,355*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10,291 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,291 |  |  |  |
|  | 16 | K | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 7,000 | 389,00 | 2 723,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | M | 35441832 | trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn | kus | 7,000 | 106,00 | 742,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | 18 | M | 35441836 | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn | kus | 14,000 | 29,80 | 417,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 1 258,52 |  |
|  | 19 | K | 741314002.R | Montáž vidlic domovních se zapojením vodičů, provedení 2P + PE, 10/16 A | kus | 1,000 | 1 122,52 | 1 122,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741314002.R |  |  |  |  |  |
|  | 20 | M | 34551735 | vidlice chráněná, IP65, šroubové svorky | kus | 1,000 | 136,00 | 136,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 2 789,00 |  |
|  | 21 | K | 751614124.R | Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla pohybu včetně přívodní kabeláže | kus | 1,000 | 1 359,00 | 1 359,00 | cena dle kalkulace |
|  | 22 | M | 40461016 | detektor pohybu stropní 360° | kus | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 19 400,00 |  |
|  |  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 3 830,00 |  |
|  | 23 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1,000 | 3 830,00 | 3 830,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280211 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 15 570,00 |  |
|  | 24 | K | 460161142 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 50,000 | 254,00 | 12 700,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161142 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "trasa napojení osvětlení v opěrné zdi z rozvaděče divadla" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 42,00+8,00 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 25 | K | 460431152 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 50,000 | 57,40 | 2 870,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431152 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 42,00+8,00 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 - Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 - Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 61 672,00 |  |
|  | 1 | K | 034303000R | B28 - 2x | den | 92,000 | 26,00 | 2 392,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 034303001R | Sloupek 40x40 mm - 2x | den | 92,000 | 6,00 | 552,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 034303002R | Podstavec - 2x | den | 92,000 | 6,00 | 552,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 034303003R | Montáž - 2x | soubor | 1,000 | 250,00 | 250,00 | kalkulovaná cena |
|  | 5 | K | 034303004R | Technologická přeprava | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | kalkulovaná cena |
|  | 6 | K | 034303005R | Sada PDZ dle CN | den | 92,000 | 440,00 | 40 480,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 034303006R | Montáž | soubor | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | kalkulovaná cena |
|  | 8 | K | 034303007R | Technologická přeprava | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | kalkulovaná cena |
|  | 9 | K | 034303008R | Projekt DIO včetně řízení na úřadech bez správních poplatků | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | kalkulovaná cena |
|  | 10 | K | 034303009R | Správní poplatky | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | kalkulovaná cena |
|  | 11 | K | 034303010R | B28 - 2x | den | 92,000 | 26,00 | 2 392,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 034303011R | Sloupek 40x40 mm - 2x | den | 92,000 | 6,00 | 552,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 13 | K | 034303012R | Podstavec - 2x | den | 92,000 | 6,00 | 552,00 | kalkulovaná cena |
|  |  | VV |  | 30+31+31 |  | 92,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 034303013R | Montáž - 2x | soubor | 1,000 | 250,00 | 250,00 | kalkulovaná cena |
|  | 15 | K | 034303014R | Technologická přeprava | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | kalkulovaná cena |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 - Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 61 071,32 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 61 071,32 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 - Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 61 071,32 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 61 071,32 |  |
|  | 1 | K | VRN.02 | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště - alarm, strážní služba ...) | den | 76,000 | 803,57 | 61 071,32 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | Počet dnů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (480-224-17-36-37-90) |  | 76,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 76,000 |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 - Méněpráce nezapočítané v jiných objektech |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -117 162,73 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -63 600,48 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | -36 058,92 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -9 715,51 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -7 776,28 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | -6 863,47 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | -3 186,30 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -53 562,25 |  |
|  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | -26 352,72 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | -15 418,13 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | -11 791,40 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL5_4 - INTOZA_18092024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 - Méněpráce nezapočítané v jiných objektech |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 4. 5. 2023 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -117 162,73 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -63 600,48 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -36 058,92 |  |
|  | 1 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | -0,880 | 8 458,74 | -7 443,69 | cena dle SoD |
|  | 2 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | -0,394 | 69 047,15 | -27 204,58 | cena dle SoD |
|  | 3 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | -1,632 | 864,37 | -1 410,65 | cena dle SoD |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -9 715,51 |  |
|  | 4 | K | 621142012 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením podhledů | m2 | -57,036 | 170,34 | -9 715,51 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | úprava okenních otvorů - obloukové nadpraží |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Z1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(1,075*1,075/2*2*0,69)*(6+4) |  | -7,974 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(PI*1,075)*0,69*(6+4) |  | -23,303 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Z2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(0,50*0,50/2*2*0,50)*(6+12+8) |  | -3,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*(PI*0,50)*0,50*(6+12+8) |  | -20,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Z3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,55*1,05/2*2*0,69 |  | -0,398 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,45*0,69 |  | -1,691 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -57,036 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -7 776,28 |  |
|  | 5 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | -20,400 | 381,19 | -7 776,28 | cena dle SoD |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -6 863,47 |  |
|  | 6 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | -1,537 | 2 561,61 | -3 937,19 | cena dle SoD |
|  | 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -1,537 | 314,45 | -483,31 | cena dle SoD |
|  | 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -18,564 | 13,74 | -255,07 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | -1,326*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | -18,564 |  |  |  |
|  | 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -1,326 | 1 650,00 | -2 187,90 | cena dle SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -3 186,30 |  |
|  | 10 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | -2,484 | 1 282,73 | -3 186,30 | cena dle SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -53 562,25 |  |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | -26 352,72 |  |
|  | 11 | K | 762431013 | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm | m2 | -29,632 | 385,80 | -11 432,03 | cena dle SoD |
|  | 12 | K | 762439001 | Obložení stěn montáž roštu podkladového | m | -53,400 | 70,55 | -3 767,37 | cena dle SoD |
|  | 13 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | -0,376 | 9 840,00 | -3 699,84 | cena dle SoD |
|  | 14 | K | 762591140 | Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami | m2 | -18,634 | 84,96 | -1 583,14 | cena dle SoD |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: provizorní zakrytí mramorové podlahy proti poškození při bouracích pracích, v pásu šířky 2,5 m volně položených OSB desek při obvodovém zdivu |  |  |  |  |  |
|  | 15 | M | 60726272 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm | m2 | -19,565 | 237,00 | -4 636,91 | cena dle SoD |
|  | 16 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,680 | 1 813,87 | -1 233,43 | cena dle SoD |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -15 418,13 |  |
|  | 17 | K | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | -94,800 | 128,79 | -12 209,29 | cena dle SoD |
|  | 18 | K | 764215604 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm | m | -4,000 | 793,74 | -3 174,96 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "K11" -4,00 |  | -4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -4,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | -0,014 | 2 420,06 | -33,88 | cena dle SoD |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -11 791,40 |  |
|  | 20 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | -25,216 | 140,84 | -3 551,42 | cena dle SoD |
|  | 21 | K | 783R01 | Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu | m2 | -96,827 | 85,10 | -8 239,98 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | (1063,769+872,772)*-0,05 |  | -96,827 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -96,827 |  |  |  |