dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/103/P/SoD/2023			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	231112												(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební komora Bělov

Přístaviště Kroměříž

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:													nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:														67981801

Peněžní ústav:							XXXX, pobočka XXXX

Číslo účtu:										XXXX

ID datové schránky: 	ndn5skh

Adresa el. podatelny:	XXXX

a

zhotovitelem	AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo:	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	XXXXXXXXX, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022

IČ:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Peněžní ústav:	XXXX

Číslo účtu:	XXXX

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/103/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023, z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č.2 upravuje takto:

- V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„c)	bod C – 2) ……...............................................……….............................................. do 30.9.2024,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c)	bod C – 2) …….............................................………............................................. do 30.11.2024,“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/103/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .....................											                    V Brně dne .....................

Za objednatele             											                    	 Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	XXXX

ředitel		generální ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..