Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 3

S M L O U V Y   O  D Í L O

2023 – 00038/ORI, 35 – 60505/23

ze dne 20. 7. 2023

____________________________________________________

KARLOVY VARY 2024

# Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

### zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem,, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 	   	Václav Vlček, IČ: 09569693, Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C20624, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Mostecká 377,360 01 Otovice

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení: č.ú.: 107-4285240267/0100 vedený u Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních:  	Marek Čermák

zastoupeno ve věcech technických:  	Karel Bozděch

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 2023-00038/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“; kdy ke Smlouvě byl dne 21. 11. 2023 uzavřen dodatek č. 1 a dne 25. 01. 2024 byl uzavřen dodatek č.2; a

- Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

- Rada města Karlovy Vary schválila uzavření  tohoto Dodatku č. 3 na  svém  jednání  konaném dne 08.10.2024 pod bodem č. RM/1036/10/24 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

D O D A T K U  č. 3

S M L O U V Y   O  D Í L O

č. 2023-00038/ORI

ze dne 20. 7. 2023

(dále jen „Dodatek č. 3“)

I.

1.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní:

5.1.       Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 6.896.145,46 Kč (slovy: šest miliónů osm set devadesát šest tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých a čtyřicet šest haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1 448 190,55  Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc jedno sto devadesát korun českých a padesát pět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 8.344.336,01 Kč (slovy: osm miliónů tři sta čtyřicet čtyři tisíc tři sta třicet šest korun českých a jeden haléř). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve změnových listech č. ZL001 – ZL03 (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy.

se ruší a jeho nové znění je následující:

5.1.       Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 7.581.718,24 Kč (slovy: sedm miliónů pět set osmdesát jeden tisíc sedm set osmnáct tisíc korun českých a dvacet čtyři haléřů bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1.592.160,83 Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát dva tisíc jedno sto šedesát korun českých a osmdesát tři haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 9.173.879,07 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto sedmdesát tři tisíce osm set sedmdesát devět korun českých a sedm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve změnových listech č. ZL04 – ZL09 (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy.

II.

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

III.

3.1	Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 3. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3	Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4	Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3.5	Podpisem tohoto Dodatku č. 3  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

3.6	Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 08.10.2024

č. 2: Změnové listy ZL 04 – ZL 09

3.7	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.8	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 11.10.2024	V Otovicích, dne 9.10.2024

__________________________	__________________________

Statutární město Karlovy Vary	VIDEST s.r.o.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.	Marek Čermák

primátorka města	jednatel

objednatel	zhotovitel