                                   Ing. Luboš Vaniš – VL projekt    Jiráskova 836, 399 01  Milevsko             

	
	
	
	
	V  MILEVSKU DNE   14_06_2017

	PŘEDMĚT :
	CENOVÁ NABÍDKA  NA  ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ,,ŠVERMOVA III_SÍTĚ“

	
	NABÍDKA Č. 
	
	NAB_5_2017_VANIS

	
	
	
	
	

	ZADAVATEL POPTÁVKY:
	
	ZÁJEMCE :

	Město Milevsko 
	
	Ing. LUBOŠ VANIŠ-VL projek

	nám. E. Beneše   č.p.   420
	
	Místo podnikání:
	 Líšnice 72,39901 Sepekov

	399 01 Milevsko
	
	Provozovna  Ičp:
	1001728971

	zastoupený:
	starosta        Ing. Ivan Radosta
	
	adresa:
	 Jiráskova 836,39901 Milevsko

	Ič:
	00249831
	
	Ič:
	60078936

	Dič:
	CZ 00249831
	
	Dič:
	CZ6510130011

	Bankovní spojení: 
	   Čs. spořitelna a.s., pobočka Milevsko
	
	Bankovní spojení: 
	xx

	Číslo účtu:
	27-0640992319/0800
	
	Číslo účtu:
	xx

	zadavatel poptávky:
	Bc. David Lukeš
	
	telefon:
	383809225  , 383 809 228

	útvar:
	vedoucí OISM
	
	mobil:
	602 107 350

	telefon
	382 504 201
	
	e-mail:
	info@vlprojekt.eu

	adresa:
	Městský úřad Milevsko
	
	IDDS:
	954ub5v

	e-mail:
	            david lukes@milevsko-mesto.cz
	
	autorizace:
	8061

	IDDS:
	8kabvcx
	
	autorizace u 
	ČKAIT


II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI :

           SÍTĚ MILEVSKO_ŠVERMOVA ULICE_III.ETAPA
 Na základě změn v projektové dokumentaci komunikace –PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOPRAVNÍ,-změny polohopisné a výškové, na základě již realizovaných sítí elektro,na základě změn napojení II a III etapy  , bude nutno neprojektovat dokumentaci VODOVODNÍHO ŘADU,KANALIZAČNÍHO ŘADU SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ VODY , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , DOŘEŠENÍ VÝMĚNY VODOVODNÍHO ŘADU S PŘÍPOJKAMI .Tyto úpravy budou zaneseny do položkového rozpočtu. Projektová dokumentace a rozpočty s tím spojené bude zpracovány pro stupeň  realizace a pro výběr dodavatele. Veškerá dokumentace bude vytištěná v 5 paré a předána v elektronické podobě  na CD / AUTOCAD,PDF,EXEL/. 
III.

KALKULACE HONORÁŘE

	                SÍTĚ MILEVSKO_ŠVERMOVA ULICE_III.ETAPA

	 
	Kalkulace
	hod
	sazba  Kč/hod
	Kč  

	 
	hodinová sazba dle ČKAIT
	 
	350 Kč/hod
	 

	1.
	PROJEKČNÍ PRÁCE NA ÚPRAVÁCH   DOKUMENTACE -1 měsíc min.
	160
	350
	56 000 Kč

	2.
	 POLOŽKOVý ROZPOČET-pro výběrové řízení 
	 
	 
	15 000 Kč

	6.
	Tisk -5 paré, + 5* CD
	 
	 
	5 000 Kč

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	76 000 Kč

	
	DPH  21%
	21%
	 
	15 960 Kč

	
	Cena s 21%  DPH
	 
	 
	91 960 Kč


	TERMÍNY PLNĚNÍ  NA AKCI : SÍTĚ MILEVSKO_ŠVERMOVA ULICE_III.ETAPA

	PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
	30_7_2017

	PŘEDÁNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU STAVBY
	30_7_2017

	PŘEDÁNÍPODKLADŮ PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE
	30_7_2017


	 
	PLATEBNÍ PODMÍNKY  NA AKCI : SÍTĚ MILEVSKO_ŠVERMOVA ULICE_III.ETAPA

	1.
	ZHOTOVITEL NEPOŽADUJE ZÁLOHU

	2.
	PO PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ROZPOČTŮ PRO VÝBĚR DODAVATELE=OSTRÝ A SLEPÝ ROZPOČET , VYSTAVÍ ZHOTOVITEL KONEČNOU FAKTURU SE SPLATNOSTÍ  DO 15 DNŮ ODE DNE VYSTAVENÍ A PŘEDÁNÍ FAKTURY


	PLATNOST NABÍDKY 
	30_6_2017


Zpracoval: Ing.Luboš Vaniš,AI  -VL projekt-Vaniš,Jiráskova 836,39901 Milevsko

V  MILEVSKU DNE   14_6_2017                          



     
1

