DEMI-Most s.r.o.

U Stadionu 841

434 01 Most

IČ 03507343

xxx

Objednávka č. 075/2024/AE – odstranění havarijního stavu ve strojovně letního koupaliště

Na základě prohlídky místa plnění a zjištění příčiny intenzivního zatékání podzemní vody do strojovny letního koupaliště u vás objednávám níže uvedené práce:

- ruční výkopové práce v prostoru mezi strojovnou a filtry bazénové vody (orientační hloubka výkopu je 2,5 m)

- odhalení stávajícího potrubí, kterým do strojovny zatéká, jeho přerušení a zhotovení svodu do nejbližší kanalizační šachty

- rozebrání zámkové dlažby a výkopové práce v trase svodu do kanalizační šachty (orientační délka trasy je 15 m)

- izolaci prostupů potrubí ve stěně strojovny (vhodná izolační výplň potrubí, asfaltový izolační pás na boční stěně strojovny)

- zapravení výkopů a položení zámkové dlažby při dodržení technologického postupu uložení potrubí do pískového lože, hutnění zeminy je možné pouze v místech bez prvků stávající technologie

Přesný postup bude konzultován s objednatelem, a to vždy na základě zjištění skutečného stavu.

Doplňující informace pro zhotovitele:

- v místě výkopů jsou uloženy i funkční části systému cirkulace bazénové vody (potrubí, kabeláž). Při provádění výkopových prací i následném zapravení je nutné dbát maximální opatrnosti.

- dle znalosti místních podmínek se provozovatel koupaliště domnívá, že do strojovny zatéká původním potrubím, kterým byla čerpána voda do bývalého 5 m bazénu. Bazén byl umístěn v místech nad strojovnou a při jeho likvidaci nebyla provedena demolice bazénové vany. Ta se nyní plní vodou a potrubím voda natéká do strojovny. Závada se projevovala i v minulých letech, na konci v září 2024 však došlo k uvolnění izolace a nyní dochází k masivnímu vtoku podzemní vody do strojovny, hrozí tak její zatopení včetně veškeré technologie nutné k provozu letního koupaliště

Termín: 		s ohledem na závažnost stavu budou práce započaty okamžitě

Cena: 		dle aktuálního ceníku dodavatele

Splatnost: 	na základě vystavené faktury, úhrada bankovním převodem, 						splatnost faktury 14 dní

Kontaktní osoba: Ing. Anna Egerová, vedoucí provozu společnosti, tel. xxx

Fakturační údaje: SPORTaS, s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ: 25005430, DIČ: CZ25005430

Tato objednávka bude uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,                            o registru smluv, v platném znění.

V Litvínově, dne 17. října 2024

Ing. Anna Egerová

vedoucí provozu společnosti