NPU1002414074

čj. NPU-420/88020/2024

WAM: 2008H1240004-1

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem.

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha1, č. účtu: 200002-60039011/0710

Zástupce pro věcná jednání:

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Jan Brabec

IČO:66634245, DIČ:CZ7210192396

se sídlem: Jednořadá 4, 16000 Praha 6

datová schránka: sm3xjef

číslo restaurátorské licence: 12969/2002 ze dne 18.03.03

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurování

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany dne 19. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na restaurování č. NPU-420/52238/2024, WAM 2008H1240004 na konzervaci kamenných prvků portálu, gotické římsy a heraldického vlysu jihozápadní vstupní brány hradu Točník (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Změna smlouvy

- Předmětem tohoto dodatku je stanovení změny závazku ze smlouvy – definování méněprací a víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace. V rámci kontrolního dne bylo rozhodnuto, že u kamenné římsy nebude realizováno položení olověného plechu (méněpráce). Nově bude realizován technologický krok aplikace hydrofobizačního roztoku na exponované plochy kamenné římsy a heraldického vlysu (vícepráce). Tato změna nemá dopad do celkové ceny díla. Aktualizovaný rozpočet s podrobným soupisem prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

- Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy:

1) Aktualizovaný položkový rozpočet

V Ústí nad Labem, dne:					V                                , dne:

Objednatel: 						Zhotovitel:

%PODPIS%

……………………………...................				……………………………............................

PhDr. Petr Hrubý			      	                	MgA. Jan Brabec

ředitel NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem