DODATEK č. 1

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

NA PROJEKTU

„Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

uzavřený mezi

MČ Praha – Troja

jako Objednatelem

a

Andrea Ravagnani

jako Zhotovitelem

Dodatek č. 1

ke SMLOUVě NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

(„Dodatek“)

Smluvní strany

- MČ Praha – Troja

se sídlem:		Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja

IČO:			45246858

zastoupená:	Ing. Tomáš Bryknar, starosta

bankovní spojení: 	účet č. 2000725369/0800, vedený u České spořitelny

(„Objednatel“)

a

- Andrea Ravagnani

se sídlem:		Via Tarvisio 2 – 00198 Řím, Itálie

IČO:			12446081007

DIČ:			IT 12446081007

zastoupený:		Andrea Ravagnani

bankovní spojení:

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Strany uzavřely dne 17. června 2019 Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor („Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele pořídit a zajistit předmětné činnosti pro projekt „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ („Stavba“ nebo „Projekt“);

- V průběhu plnění Smlouvy byl postup při přípravě Projektu konzultován s Úřadem Městské části Praha 7, který konstatoval, že Stavbu bude možné povolit v rámci tzv. sloučeného územního a stavebního řízení („Sloučené řízení“). Smlouva přitom doposud počítala se zpracováním oddělené Dokumentace pro územní řízení („DÚR“) a Dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“);

- Strany tuto novou skutečnost vítají, neboť nově schválené Sloučené řízení výrazně urychlí přípravu Projektu a současně i sníží náklady díla a služeb poskytovaných na základě Smlouvy;

- V průběhu plnění Smlouvy vyvstala nová potřeba zpracovat (a to včetně zajištění souvisejících inženýrských činností) Dokumentaci pro žádost o povolení výjimky z OTPP pro umístění stavby („Dokumentace OTPP“) a dále Dokumentaci k žádosti o přesun válečného hrobu – pietního místa („Dokumentace pietního místa“).

- Strany vzaly shora uvedené nepředvídatelné skutečnosti na vědomí, reagují na ně a souhlasí se změnou Smlouvy tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

# PŘEDMĚT DODATKU

  - Strany se dohodly na změně díla a obsahu Smlouvy následujícím způsobem:

- DÚR podle článku 2.4 Smlouvy a DSP podle článku 2.5 Smlouvy

- tyto dílčí části díla (tj. projektové dokumentace dle Smlouvy) nebudou zpracovány odděleně, ale formou Sloučeného řízení;

- dochází ke změně smluvní odměny za zpracování těchto původně dílčích částí projektové dokumentace, přičemž nové ceny a platební podmínky jsou uvedeny v upravené Příloze č. 2 Smlouvy (Nabídková cena dle jednotlivých činností – platební harmonogram), která je přílohou tohoto Dodatku („Příloha 2“);

- dochází ke změně harmonogramu, přičemž jeho nová podoba je obsažena v upravené Příloze č. 3 Smlouvy (Harmonogram zakázky), která je přílohou tohoto Dodatku („Příloha 3“);

  - Strany se dále dohodly na rozšíření díla následujícím způsobem:

- součástí předmětu Smlouvy je nově i zpracování Dokumentace OTPP a Dokumentace pietního místa;

- odměna za zpracování Dokumentace OTPP a za zpracování Dokumentace pietního místa je uvedena v Příloze 2;

- harmonogram zpracování Dokumentace OTPP a Dokumentace pietního místa je obsažen v Příloze 3.

  - Celková cena díla:

- strany konstatují, že celková cena díla dle Smlouvy zůstává tímto Dodatkem nedotčena.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena, případně se upravují v duchu tohoto Dodatku.

  - Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

  - Strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že Zhotoviteli zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní Strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Strany zároveň).

  - Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou Smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

  - Nedílnou součástí Dodatku jsou Přílohy 2 a 3, kterými se mění původní Přílohy č. 2 (Nabídková cena dle jednotlivých činností) a č. 3 Smlouvy (Předpokládaný harmonogram zakázky).

  - Seznam příloh

- Nabídková cena dle jednotlivých činností – platební harmonogram;

- Harmonogram zakázky.

  - Vyhotovení

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tENTO DODATEK vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Ing. Tomáš Bryknar starosta městské části | Andrea Ravagnani |