**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2024/1056**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Studio AXA s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Doubská 999,

Jablonec nad Nisou Liberec 6 - Rochlice

PSČ 466 01 PSČ 460 06

IČO: 00262340 IČO: 28713206

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ28713206

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoby:

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou ve věcech smluvních: Pavel Vondra, jednatel

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová ve věcech technických: Dominik Havlík

tel.: 483 357 311, 724 758 777 tel: 734 559 112

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz e-mail: dominik.havlik@studioaxa.cz

**I.**

**Předmět smlouvy**:

* Demontáž a likvidace stávajících parket včetně podkladních desek;
* dodávky a montáž dubové parketové podlahy včetně prahů ;
* demontáž a zpětná montáž obkladu stěn u podlahy (v případě nutnosti);
* doprava.

vše v kanceláři č. dv. 207 na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01 – budova radnice.

Podrobná specifikace položek je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude zahájeno dne 24.10.2024 demontážemi a dokončeno do 15.11.2024 včetně. Práce budou probíhat dle harmonogramu v návaznosti na dodávky zhotovitelů elektroinstalací, truhlářských prací, instalací vodovodních a kanalizačních potrubí, malířských, zednických a natěračských prací, a po předchozí dohodě se správcem budov MMJN, vedoucí oddělení vnitřní správy či jejím zástupcem.

Závazný harmonogram prací odsouhlasený všemi zhotoviteli obsahující kontakt na jednotlivé zhotovitele je přílohou č. 2 smlouvy.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**187 029,80Kč bez DPH**

**226 306,06 Kč s DPH**

**Slovy: dvě stě dvacet šest tisíc tři sta šest korun českých šest haléřů s DPH**

1. ustanovení o splatnosti
* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nebo zaslána prostřednictvím datové schránky, či e-mailem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti
* Aby bylo možno fakturu uhradit v kalendářním roce 2024, musí být faktura výše uvedeným způsobem doručena nejpozději 13.12.2024. Později doručené faktury musí mít minimální splatnost 30 dnů.
1. Dílčí fakturace bude umožněna.
2. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Záruční doba**

K dodávanému zboží poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 24 měsíců.

K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. Zhotovitel se nenachází v prodlení, pokud nemohl nastoupit k provádění díla či v něm pokračovat v důsledku prokazatelného prodlení jiných zhotovitelů dle závazného harmonogramu prací.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

Následuje strana s podpisy

*podpisová strana smlouvy SD 2024/1056*

V Jablonci nad Nisou dne: 14.10. 2024 V Jablonci nad Nisou dne:14.10.2024

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Pavel Vondra, jednatel

Vedoucí oddělení vnitřní správy

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

 Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová……………………….

 Vedoucí oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 cenová nabídka č. 1

Příloha č. 2 časový harmonogram prací