Dodatek č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

uzavřené dne 17.9.2024 pro

Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí – Předměstí_II

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh jsou oprávněni jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav –

tel. +420 727 956 365 a

Bc. Jaroslava Sasínková, rada, pobočka

Břeclav – tel. +420 727 957 176

E-mail: 	breclav.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 	FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: 	Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupený: 	Ing. Alešem Galářem, jednatelem

tel./fax: 	xxx

e-mail: 	xxx

ID DS: 	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax: 	xxx

e-mail: 	xxx

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

číslo účtu: 	272699038/0300

IČO: 	60731346

DIČ: 	CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 17463

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Před započetím realizace veřejné zakázky „Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí – Předměstí“ vznikla potřeba na změnu projektové dokumentace z důvodu zlepšení celkové funkčnosti realizovaných prvků ÚSES a k jejich následné údržbě a dále pro zvýšení efektivní ochrany proti okusu zvěří. Konkrétně se jedná o:

- Rozvržení oplocenek ve větší celky a tím zredukovat jejich počet viz příloha. Jedná se celkem o 16 segmentů, kde bude u většině z nich přístup řešen vstupními branami (24 ks).

- Instalace branek do nově vzniklých oplocenek v počtu 24 ks. Do 4 kratších segmentů v lokalitě F bude řešen přístup pouze odmotáním pletiva.

- Založení trávníku na všech dotčených pozemcích pro výsadbu včetně chemického odplevelení před založením.

II.

Na základě výše uvedeného se dohodly smluvní strany na změně smlouvy následovně:

V Čl. III Cena díla odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla dle smlouvy:

bez DPH činí 	3 497 591,30 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí 	-13 090,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí	+297 540,84 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:

bez DPH činí 	3 782 042,14 Kč

DPH 21 % činí 	794 228,85 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	4 576 270,99 Kč

z toho:

1. Cena za provedení výsadby dle smlouvy:

bez DPH činí 	2 766 292,16 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 	-13 090,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 	+297 540,84 Kč

Cena za provedení výsadby dle dodatku č. 1:

bez DPH činí 	3 050 743,00 Kč

DPH 21 % činí 	640 656,03 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 	3 691 399,03 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí 	731 299,14 Kč

DPH 21 % činí 	153 572,82 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 	884 871,96 Kč

z toho:

a) 1. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH ………………… 	272 975,47 Kč

DPH …………………………... 	57 324,85 Kč

Cena včetně DPH ……………	330 300,32 Kč

b) 2. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH ………………… 	213 857,47 Kč

DPH …………………………... 	44 910,07 Kč

Cena včetně DPH ……………	258 767,54 Kč

c) 3. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH ………………… 	244 466,20 Kč

DPH …………………………… 	51 337,90 Kč

Cena včetně DPH ……………	295 804,10 Kč

III.

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Brně dne: 18.10.2024	V Kunovicích dne: 17.10.2024

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 	Ing. Aleš Galář

Krajského pozemkového úřadu 	jednatel FLORSTYL s.r.o.

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek