- DODATEK Č. 2

- Smlouvy o dílo č. S22100700016 účinné od 20.12.2022

- ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.12.2023

- Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,

- Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

se sídlem:  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3,

370 04 České Budějovice

- IČ: 005 14 152

- DIČ: CZ00514152

- zapsaný do obchodního rejstříku u Krajského soudu

- v Českých Budějovicích pod sp. zn. AV 325

- zastoupený: Mgr. Petrem Dvořákem, ředitelem národního podniku

- Bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. 
číslo účtu:  23709231 / 0100

(dále jen „Objednatel“)

a

- ZOAA s.r.o.

- se sídlem Hošťálkova 637/71, Břevnov, 169 00 Praha 6

- IČO: 247 84 036

- DIČ: CZ 247 84 036

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 173953,

- zastoupená: Ing. arch. Jakubem Zoulou, jednatelem

- bankovní spojení: 8581780207/5500

- (dále jen „Zhotovitel“)

- (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

jako Smluvní strany, uzavírají dále níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

- DODATEK č. 2

- Smlouvy o dílo č. S22100700016 účinné dne 20.12.2022, ve znění Dodatku č. 1

- (dále jen „Dodatek“)

- Článek 1

Úvodní ustanovení

  - Na základě Smlouvy o dílo č. S22100700016 uzavřené mezi Smluvními stranami s účinností dne 20.12.2022, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 14.12.2023 (dále jen „Smlouva“) vznikl mezi Smluvními stranami obchodní závazkový vztah, jehož předmětem je dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) pro účely realizace rekonstrukce/stavebních úprav a úpravy interiéru (dále jen „Rekonstrukce“)  stávající budovy - Hotel Malý pivovar - na parc. č. 109, 110, 113, ulice Karla IV, č.p 95, 96, 99 České Budějovice, se záměrem vytvoření objektu pro čtyřhvězdičkový hotel a související služby, a to v rozsahu stanoveném čl. III. této Smlouvy a v souladu se Zadáním Objednatele (ideový koncept),  které je přílohou č.1 této Smlouvy, a písemnými pokyny Objednatele.

  - Jelikož v průběhu provádění Díla vznikl z objektivních důvodů požadavek na provedení víceprací, navýšení ceny některých částí Díla a změnu termínů plnění, dohodly se Smluvní strany na úpravě a /nebo doplnění příslušných ustanovení této Smlouvy a jejích příloh následovně.

  - Smluvní strany prohlašují, že Příloha č. 8 – Seznam profesí a průzkumů – Sloupec I – obsahuje seznam víceprací a navýšení, vč. zdůvodnění potřeby navýšení původní ceny Díla.

  - Smluvní strany se rovněž dohodly stanovit na jisto práva duševního vlastnictví k dodávanému Dílu a doplňují proto úpravu vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.

- Článek 2

Předmět Dodatku

- Vícepráce

    - Smluvní strany v souladu s čl. V., odst. 6. Smlouvy prohlašují, že v průběhu provádění Díla nastala změna v původně sjednaném rozsahu Díla, ve znění Dodatku č. 1 této Smlouvy, a to dle přílohy č. 8 – Seznam profesí a průzkumů, obsahujících seznam víceprací nutných k řádnému provedení Díla (dále jen „Vícepráce“) – položky označené oranžovou barvou.

    - Zhotovitel se zavazuje tyto Vícepráce dodat jako součást Díla v termínech dle harmonogramu obsaženého v Příloze č. 4 – Harmonogram, jež tvoří přílohu tohoto Dodatku.

    - Objednatel se za tyto Vícepráce zavazuje Zhotoviteli uhradit částku v celkové výši dle Přílohy č. 8 – Seznam profesí a průzkumů, splatnou v termínech dle Přílohy č. 3 - Platebního kalendáře, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku.

- Navýšení ceny Díla

2.2.1.	Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla nastala potřeba navýšení ceny Díla, a to v rozsahu a z důvodů uvedených v řádcích označených červenou barvou Přílohy č. 8 – Seznam profesí a průzkumů, (dále jen „Navýšení) tohoto Dodatku.

2.2.2.	Smluvní strany se dohodly na změně čl. V., odst. 1. a odst. 2 Smlouvy tak, že stávající ujednání se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Celková cena Díla dle této Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě části X. Cenové nabídky – Cenové nabídky Hotel 4* Malý pivovar v Českých Budějovicích, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č.2., a Přílohy č. 8 – Seznam profesí a průzkumů, která je přílohou tohoto Dodatku. Ke všem cenám bude účtována DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně Díla (vč. Víceprací a Navýšení) ve výši       ……………………… bez DPH (slovy ………………….. korun českých bez DPH).“

- Smluvní strany dohodly na změně čl. VI., odst. 1. Smlouvy tak, že stávající ujednání se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Dílo bude realizováno a předáno v termínech, které jsou stanoveny harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Objednateli s výjimkou dále uvedených částí dodáno bez vad a nedodělků nejpozději dne: 31.10.2025 Plnění Zhotovitele spočívající v autorském dozoru a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude dodáno v závislosti na realizaci Rekonstrukce, nejpozději však do 30.10.2026, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

- Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy – Platební kalendář se nahrazuje novou verzí, která je přílohou tohoto Dodatku a jeho účinností se stává nedílnou součástí Smlouvy.

- Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 4 Smlouvy – Časový harmonogram provádění Díla se nahrazuje novou verzí, která je přílohou tohoto Dodatku a jeho účinností se stává nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že na základě Smlouvy již došlo k plnění a předání těchto fází Díla:

- Přípravná fáze

- Dokumentace návrhu / Studie interiéru (studie interiérového designu dle původního zadání)

- Dokumentace návrhu / Studie stavby (hmotová a designová studie stavby dle původního zadání)

- Vizualizace (dle Dodatku č.1 – 6x)

- Dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění inženýrské činnosti pro vzorový pokoj (dle objednávky)

dle přílohy č. 4  - Harmonogram.

- Práva duševního vlastnictví

2.6.1.	Pro účely této Smlouvy se „právy duševního vlastnictví“ rozumí veškerá majetková autorská práva a práva související  s právem autorským, ochranné známky, obchodní jména a doménová jména, práva  k průmyslovému vlastnictví a veškerá další obdobná nebo jiná práva, která se shora uvedenými právy souvisí nebo jsou důležitá pro jejich výkon, ať již registrovaná či neregistrovaná včetně veškerých přihlášek, žádostí o prodloužení či obnovení takových práv, práv přednosti a všech obdobných práv nebo forem ochrany, které existují nebo budou existovat kdekoliv na světě.

2.6.2.	Práva třetích osob. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo vytvoří vlastní, originální autorskou činností, případně autorskou činností svých zaměstnanců či osob pod svým vedením, v takovém případě je však povinen zajistit Objednateli od těchto osob podílejících se na vytváření Díla všechny nezbytné souhlasy a licence k užití Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neporuší práva třetích osob plynoucí z jejich práv duševního vlastnictví.

2.6.3. 	Licence k Dílu. Je-li Dílo, či některá jeho část duševním vlastnictvím Zhotovitele, Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli neomezenou výhradní licenci k výkonu práv duševního vlastnictví k Dílu jako celku i kterékoli jeho části, tedy souhlas a výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo a práva duševního vlastnictví s Dílem související užít, a to ke všem známým způsobům užití (dále jen „Licence“). Licence je udělena jako územně neomezená, na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k Dílu, bez omezení množstevního, bez omezení technologie, formátu, účelu a jakéhokoli jiného omezení. Objednatel je oprávněn k pořizování rozmnoženin Díla či některé jeho části k jakémukoliv užití Díla, a to všemi způsoby, prostředky a formami, které se stanou obvyklými pro užití Díla na daném území a v čase užívání, zejména nikoliv však výlučně, jak jsou uvedeny v § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

2.6.4.	Objednatel je oprávněn v co nejširším rozsahu, přípustném podle zákona, jakkoli upravovat a měnit Dílo tak, aby mohl realizovat Rekonstrukci a záměr uvedený v Preambuli této Smlouvy a čl. 1.1. Dodatku č. 2, přičemž Zhotovitel s tímto oprávněním Objednatele bez výhrad souhlasí. Zhotovitel v souladu s předchozím ujednáním souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn při splnění sjednaných podmínek Dílo rozmnožovat, měnit a upravovat tak, jak to bude pro účely realizace Rekonstrukce a eventuálních změn či rekonstrukcí takové stavby nezbytné či vhodné. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Dílo může být při splnění sjednaných podmínek měněno či dále zpracováváno jiným architektem či projektantem, jde-li o změnu či zpracování v souvislosti s Rekonstrukcí, a bez časového omezení též za účelem jeho dalšího zpracování, úprav. změn a doplnění v souvislosti s jiným nemovitým majetkem, který má Objednatel ve svém vlastnictví, nebo se kterým má právo hospodařit.

2.6.5.	V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo Zhotovitelem dokončeno Dílo, předá Zhotovitel Objednateli na jeho žádost veškeré dosavadní výsledky své práce na Díle oproti úhradě odměny ve sjednané výši, přičemž Objednatel tímto předáním získává Licenci a veškerá ostatní práva podle tohoto článku Smlouvy k dosavadním výsledkům práce Zhotovitele na Díle a v souladu s tím je Objednatel oprávněn nechat tyto výsledky bez omezení dále zpracovat, upravit, pozměnit či dokončit třetí osobou.

2.6.6.	Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas autorů (§ 5 autorského zákona) s výše v tomto odstavci uvedenými oprávněními, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek.

2.6.7.	Podlicence a postoupení. Objednatel je oprávněn poskytnout sublicenci či postoupit právo výkonu majetkových práv třetí osobě. Jde-li však o použití výstupů Díla pro jiné prostory, než jsou prostory specifikované v předmětu této Smlouvy, může tak učinit pouze v případě, že se to týká jiného nemovitého majetku, který má Objednatel ve svém vlastnictví, nebo se kterým má právo hospodařit.

2.6.8.	Smluvní strany sjednávají, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně Díla.

- Dodatečná stanoviska

2.7.1.	Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba získat jakákoliv další stanoviska, souhlasy, vyjádření anebo povolení zejména dotčených osob, dotčených orgánů anebo orgánů státní správy, a tato potřeba nevznikne z důvodu porušení, opomenutí či zanedbání jakékoliv povinnosti Zhotovitele ve vztahu k rozsahu  Díla podle této Smlouvy (dále společně jen „Dodatečná stanoviska“), informuje o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů Zhotoviteli oznámit, zda si Dodatečná stanoviska zajistí na své náklady sám (a termín provedení Díla bude upraven dodatkem k této Smlouvě, pokud tím termín provedení Díla bude nebo je zřejmé, že bude dotčen), anebo jejich opatřením pověří Zhotovitele. V případě zajištění Dodatečných stanovisek Zhotovitelem, udělí Objednatel Zhotoviteli plnou moc pro účely komunikace z příslušnými osobami a úřady a zajištění Dodatečných stanovisek a Smluvní strany zároveň uzavřou dodatek k této Smlouvě s uvedením dopadu na cenu Díla a termín provedení Díla pokud tím budou dotčeny.

2.7.2.		V případě prodlení na straně dotčených osob anebo orgánů s vydáním Dodatečných stanovisek nezaviněného Zhotovitelem bude termín dokončení a předání Díla posunut o dobu tohoto prodlení za předpokladu, že Zhotovitel na potřebu opatření Dodatečných stanovisek Objednatele upozornil ve lhůtě uvedené dle odstavce výše.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena změnami upravenými tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak, platí pro vztahy Smluvních stran ustanovení příslušných právních předpisů České republiky.

- Smluvní strany si ujednaly, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či z obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Dodatek se pořizuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, po 1 vyhotovení pro každou ze Smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na tomto Dodatku potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a volné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Platební kalendář

Příloha č. 4 – Harmonogram

Příloha č. 8 – Seznam profesí a průzkumů

- V Českých Budějovicích dne 18.10.2024				V Praze dne 15.10.2024

....................................................			         ....................................................

Budějovický Budvar, národní podnik,	                		ZOAA s.r.o.

Budweiser Budvar, National Corporation,		    	Jakub Zoula, jednatel

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

Mgr. Petr Dvořák, ředitel národního podniku