#### S M L O U V A  O  D Í L O

„Realizace opatření dle statického konceptu – nám. Komenského 145“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková

zástupce ve věcech technických: Tereza Uryčová

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ:	00282707

DIČ:	CZ00282707

Tel: 	XXXXX

e-mail: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX, č. ú. XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

QUALIFORM, a.s.

se sídlem Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy

spisová značka: B 1138 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 	49450263

DIČ: 	CZ49450263

Bankovní spojení: XXXXX

Č.ú.: XXXXX

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., ředitel úseku technické podpory stavebních projektů

- ve věcech technických: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Nikolas Příleský

tel.: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., tel.: XXXXX,
    Ing. Nikolas Příleský, tel.: XXXXX

e-mail: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., e-mail: XXXXX

Ing. Nikolas Příleský, e-mail: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

# Předmět smlouvy

1. 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Realizace opatření dle statického konceptu – nám. Komenského 145“ /dále jen „dílo“/. Jedná se o monitoring trhlin na fasádě polyfunkčního objektu nám. Komenského 145 osazením monitorovacích terčíků s následnými pravidelnými měsíčními kontrolami trvajícími minimálně 1 rok a souhrnnou závěrečnou hodnotící zprávou.

2. 	Rozsah a kvalita díla je vymezen:

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy)

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla

c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. 	Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 16.10.2024 do 1.11.2025.

Článek III.

Cena za dílo

1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH. Sjednané práce budou sloužit k ekonomické činnosti.

Cena díla bez DPH:		           	  92.000 Kč

2.  Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.

3. 	Fakturace bude probíhat po jednotlivých dílčích plněních. Poslední faktura bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

4.	Součástí poslední faktury bude kopie smlouvy o dílo a předávacího protokolu.

Článek IV.

Platební podmínky

1.	Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

2. 	Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení §2050 a §2051 občanského zákoníku.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2.	Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3.	Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4.   	Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5.	Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

V Tišnově dne …………………….		                      	   V Tišnově dne …………………….

______________________					   ______________________

za objednavatele					 		 za zhotovitele

Mgr. Jana Daněčková					         Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

vedoucí OSMKS		                         		ředitel úseku technické podpory stavebních projektů