| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | #### číslo ZL: 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | - HAMROZI s.r.o., IČ 25842544 |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853 |  |  |
| Datum: | 16.9.2024 |  |  |
| Název díla: „Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“ Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo ze 6.6.2024 (SOD/4/2024) v rozsahu tohoto změnového listu. Předmět změn, změny rozsahu plnění: - Vstupní podesta. Vícepráce (VP). Příloha č.1. - Změna lhůty a termínu dokončení díla. Dle Dodatku č.2. Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Popis a zdůvodnění změn: Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu. Změnový list a jeho přílohy doplňují položkové rozpočty VP a MP k jednotlivým změnám. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 0 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 230 515,76 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: 1 230 515,76 Kč |  | Nově sjednaný termín dokončení díla: Změna dle Dodatku č.2. |  |
| Podpis zástupce objednatele: |  | Podpis zástupce zhotovitele: |  |
| …………………………………….. Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel |  | …………………………………….. Bohuslav Hamrozi, jednatel |  |
| Datum: 16.9.2024 |  | Datum: 16.9.2024 |  |

Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 03

Název díla:	„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“

Objednatel:	Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

- IČ:	00844853

Zhotovitel:	HAMROZI s. r. o.

se sídlem:	Polní 411, 739 61 Třinec

- IČ:	25842544

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

Vstupní podesta. Vícepráce (VP) = 1 230 515,76 Kč bez DPH

V rámci dodatečných prací a dodávek řešeny úpravy, které se týkají rekonstrukce rampy včetně zastřešení rampy, schodiště a přístupu k rampě, dle skutečností zjištěných při realizaci prací a v návaznosti na úpravy vnitřních prostor pro provoz Dětské skupiny. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu se smluvní strany dohodly na rozšíření prací o rekonstrukci rampy a vybudování chodníku, které nebyly v původní projektové dokumentaci zcela zahrnuty. Z funkčního, bezpečnostního a estetického hlediska je však nezbytné tyto práce provést plynule a v návaznosti v rámci předmětné stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedení prací, uvedených v tomto odstavci, budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované v období červen – srpen 2024 společností BENUTA PRO s.r.o., se sídlem Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 05643546.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.

V Karviné dne 16.9.2024

za   objednatele:					za   zhotovitele:

…………………….......				…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová			Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí

provozně-technický náměstek, úsek ředitele

…………………….......				…………………………

Ing. Václav Jurčík					Lukáš Kačáni

referent investic, investiční oddělení			technický dozor stavebníka

…………………….......

Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.

zodpovědný projektant