### DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil

### na provedení díla

„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (1. a 2. etapa)“

Dotační program „Národní program životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“

| Číslo dodatku zhotovitele: 5 k SOD č. I 13/2023/406 | Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil | Org: 5617 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 10562402/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 760 01 Zlín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 00147389 |  |  | DIČ: | CZ00147389 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2 |  |  |
|  | ID datové schránky: pnpfrjd |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 1116448661/0100 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002361/2023/Fil, č. zhotovitele I 13/2023/406 ze dne 24. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2023, dodatku č. 2 ze dne 28. 3. 2024, dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 26. 9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# II.      Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 13-16 a 18-22, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 5 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 5 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| 01a | Stavební část - způsobilé výdaje | 15 380 330,04 |  |  |  |  | 15 380 330,04 |
| 01b | Stavební část - nezpůsobilé výdaje | 151 644,90 |  |  |  |  | 151 644,90 |
| 02 | Hromosvod, uzemnění | 387 666,47 |  |  |  |  | 387 666,47 |
| VRN.01 | Vedlejší rozpočtové náklady | 275 305,60 |  |  |  |  | 275 305,60 |
| VRN.02 | Publicita projektu | 7 120,00 |  |  |  |  | 7 120,00 |
| 2.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| 01a | Stavební část - způsobilé výdaje | 10 011 573,52 | -466 274,62 | 18, 20 | 3 963 377,97 | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 13 508 676,87 |
| 01b | Stavební část - nezpůsobilé výdaje | 111 457,55 |  |  |  |  | 111 457,55 |
| 02 | Hromosvod, uzemnění | 377 819,63 |  |  |  |  | 377 819,63 |
| VRN.01 | Vedlejší rozpočtové náklady | 418 799,60 | -147 740,00 | 22 |  |  | 271 059,60 |
| VRN.02 | Publicita projektu | 7 120,00 | -7 120,00 | 21 |  |  | 0,00 |
| Cena celkem |  | 27 128 837,31 | -621 134,62 |  | 3 963 377,97 |  | 30 471 080,66 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 6 398 926,94 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 36 870 007,60 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 13-16 a 18-22.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Pavel Havlík předseda správní rady POZIMOS, a.s. |