# DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů 
č. 9/21/4056/027 akce „Most S040, NN3778, Vokovice, P6 – stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/24/5600/036

číslo dodatku objednatele: 3/24/5600/036/1

číslo smlouvy zhotovitele: 29BBB/2021

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti

na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel”)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

společnost založená dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou níže uvedené

společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

č. účtu: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martin Smekal, jednatel

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

#### II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Dílčí smlouvě ze dne 10.4.2024 na akci: „Most S040, NN3778, Vokovice, P6 – stavební údržba“ (dále jen „Smlouva“).

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy, na kterých se Smluvní strany dohodly. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Podrobný popis je uveden ve Změnovém listu č. 1 (dále jen „ZBV 1“).

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV 1 vč. Příloh, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku,                 a dále, že se znění čl.6, odst. 6.1 písm. a) Smlouvy, v části „Cena bez DPH“ nahrazuje novým zněním takto:

#### Změna čl. 6 Smlouvy (Odměna za poskytování prací), odst. 6.1 písm. a):

## Cena za Práce dle Smlouvy bez DPH					   	 4 476 232,89 Kč

## Cena méněprací dle Dodatku č.1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH		  - 102 522,66 Kč

## Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	 bez DPH		     182 093,02 Kč

Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Odměna“) 	   4 555 803,25 Kč

Ostatní ustanovení čl. 6, odst. 6.1 Smlouvy se nemění

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – ZBV 1 včetně příloh

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14.10.2024	    V Brně dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.       Za společníky sdružené ve společnost

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE:

....................................................                                		............................................................

Ing. Josef Richtr                                                                    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

místopředseda představenstva				Ing. Pavel Borek, člen představenstva

………………………………………

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Ing. Martin Smekal, jednatel