# DODATEK č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO

# Č.j. NPU-450/65573/2024

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, Javorník 790 70

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TRAWEKO 96 s.r.o.

IČO: 25363751, DIČ: CZ25363751

sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v opravě opěrné kamenné zdi B2 v areálu SZ Jánský Vrch.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na revizi předmětu Díla, a to čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla. Termín plnění do 30.9.2024 nebylo možné dodržet z objektivních příčin. Především z důvodu extrémních povětrnostní situaci s rekordními srážkovými úhrny od 13.9.20243 a silným větrem, nastala v regionu Jesenicka povodňová situace se zásadními dopady na infrastrukturu (doprava, komunikace, dodávky elektřiny a vody) což lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy č.j. NPU-450/65573/2024 ze dne 12.7.2024, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny. Jedná se o živelnou pohromu s neumožňující realizaci díla.

- Místo plnění díla areál SZ Jánský Vrch.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a hodnoty. Znění čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla: 15.11.2024.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

Jánský Vrch, dne 11.10.2024						Lipník nad Bečvou, dne 11.10.2024

Za objednatele:								Za zhotovitele:

………………………………….							………………………………

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí správy SZ Jánský Vrch						xxxxxxxxxxxx, jednatel