Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

Paving s.r.o., IČ: 14 25 50 73

se sídlem  Chudobova 35,615 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Vokounem, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava venkovního dřevěného posezení před knihovnou z ulice Kounicova 65a, Brno dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy.

- Zhotovitel po zahájení provádění díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zjistil, že venkovní dřevěné posezení je poškozené více, než bylo možné zjistit před zahájením díla (odkrytím všech částí místa plnění).

- Zhotovitel proto upozornil objednatele na nutnost provedení dalších prací v rámci řádného provádění díla nezahrnutých v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.

- Zhotovitel předložil objednateli položkový rozpočet na další nutné práce dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku v celkové hodnotě těchto víceprací 75.217,37 Kč bez DPH.

- Objednatel posoudil nutnost a účelnost provedení dalších prací uvedených v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tomto dodatku a rozhodl, že tyto další práce provést z důvodu zajištění bezvadnosti dřevěného posezení a jeho životnosti.

- Objednatel uzavřel smlouvu uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku na základě poptávkového řízení, ve kterém byly osloveny 4 firmy. Je zřejmé, že i v případě, že by dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku prováděla jiná firma než zhotovitel, vznikla potřeba provést další nutné práce uvedené v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku jako vícepráce.

- Z výše uvedených důvodů je objednatel oprávněn v souladu se z.č. 218/2000 Sb. uzavřít se zhotovitelem dodatek na vícepráce uvedené v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku.

II.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku takto:

- Čl. I. odst. 1 se doplňuje o další odstavec:

Zhotovitel je povinen provést vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu tvořícího přílohu dodatku č. 1 v ceně 75.217,37 Kč bez DPH.

- Čl. III. odst. 1 se doplňuje druhá věta:

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu víceprací dle dodatku č. 1 ve výši 75.217,37,- Kč bez DPH.

- Čl. III. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny je uveden v příloze smlouvy, rozpočtu, a rozpis ceny víceprací je uveden v příloze dodatku č. 1 ke smlouvě.

- Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že cena sjednaná ve smlouvě vč. tohoto dodatku č. 1 je cenou konečnou za celé řádně dokončené dílo.

- Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších provedených prací na díle, i když nejsou součástí položkového rozpočtu jako přílohy smlouvy o dílo, či položkového rozpočtu jako přílohy tohoto dodatku č. 1.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.

- Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne 10.10.2024

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., generální ředitel