Příkazní SMLOUVA

na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Smlouva“)

Smluvní strany

Příkazce:

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

IČO:  00638013;   DIČ: CZ00638013;

se sídlem  Jílová 36g, Štýřice, 639 00 Brno

zastoupena:  Ing. Vladimír Bohdálek, ředitel školy

tel:  773 670 125 ; email:  bohdalek@jilova.cz

ve věcech technických : Ing. Kristýna Bartošová

tel:  777 670 131 ; email:  bartosova@jilova.cz

(„Příkazce")

a

Příkazník:

MENHIR projekt, s.r.o.

IČO:  634 70 250;   DIČ: CZ63470250;   Plátce DPH

se sídlem  Lazaretní 610/11, 615 00 Brno

zastoupen:   Ing. Vít Ševčík

tel:  604 200 092 / 543 215 215; email:  sevcik@menhirprojekt.cz

(„Příkazník“; Příkazce a Příkazník společně též „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Strana“)

Předmět Smlouvy

      - Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka zajišťovat pro Příkazce výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a současně výkon Koordinátora BOZP na staveništi na akci s názvem: „Výstavba trafostanice Jílová“ na adrese: Jílová 36g, Brno-Štýřice“ („Stavba“) za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu se zájmy Příkazce a s obecně závaznými právními předpisy a ostatními předpisy. Základní seznam požadovaných výkonů a povinností Příkazníka v rámci Smlouvy je uveden v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 1.10.2024 (bod 2, část 1 a část 2).

      - Příkazník se zavazuje platit Příkazníkovi za jednotlivé činnosti sjednanou odměnu, viz čl. III. této Smlouvy.

      - Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi neprodleně po podpisu Smlouvy a po jejich získání následující podklady, pokud je bude mít Příkazce k dispozici:

- projektovou dokumentaci na Stavbu;

- smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby;

- položkový rozpočet Stavby dle nabídky včetně všech dodatků;

- doklad o ohlášení Stavby, stavební povolení nebo jiný doklad příslušného stavebního úřadu;

- vyjádření dotčených orgánů státní správy.

      - Příkazce se dále zavazuje předat Příkazníkovi případné další smlouvy o dílo a další podklady, které se budou týkat předmětu Smlouvy, a to do tří (3) dnů po jejich uzavření nebo získání.

Místo a doba plnění

            - Místem plnění je Stavba s adresou: areál Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p.o.,

Jílová 164/36g, 639 00 Brno-Štýřice.

            - Stavba ve vlastnictví Příkazce je postavená na pozemku parc. č. 1471/1, vlastnictví uvedené nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

            - Příkazník je povinen vykonávat práci průběžně ode dne účinnosti Smlouvy až do závěrečného předání dokončené Stavby a převzetí Příkazcem a do odstranění všech případných vad a nedodělků Stavby. Předpokládaný termín zahájení Stavby je 22. 10. 2024. Předpokládaný termín dokončení prací je stanoven na 30. 4. 2025. Přičemž v termínu od 1.12.2024 do 3.3.2025 bude stavba přerušena.

Odměna Příkazníka a platební podmínky

- Odměna je stanovena paušálně a to následovně:

1.1 za výkon činnosti TDS částka ve výši 3.000,- Kč/týden

12 za výkon činnosti KOO.BOZP částka ve výši 1.300,- Kč/týden

1.3 za vypracování pláno BOZP částka ve výši 3.800,- Kč

za vykázanou práci Příkazníkem Příkazci. Částky jsou uvedeny bez DPH.

- Uvedená odměna je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na zajišťování činností uvedených v této Smlouvě, a to včetně dopravy, kontroly prací zhotovitele dle

stavebního povolení, projektové dokumentace a dalších prací sjednaných v průběhu realizace Stavby.

- V případě nezbytnosti přizvání odborných pracovníků specialistů, budou jejich práce účtovány samostatně dle vynaložených nákladů. O nutnosti přizvání je Příkazník povinen informovat Příkazce předem a konat až po jeho schválení.

- Příkazník je oprávněn vystavit fakturu za odvedenou a vykázanou práci měsíčně zpětně.  Fakturu vystaví Příkazník do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byly fakturované činnosti Příkazníkem provedeny.

- Faktura Příkazníka musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, kdy faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Příkazce oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravné faktury.

- V případě, kdy Příkazce zjistí v průběhu plnění Smlouvy její porušení ze strany Příkazníka nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s Příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na vzniklé následky. Tímto není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne porušením povinností Příkazníka.

- Příkazce uhradí fakturu bezhotovostním převodem na účet Příkazníka, č. ú: 372613043/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 21 dnů ode dne doručení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka

- Příkazce nebude poskytovat Příkazníkovi zálohové platby.

Práva a povinnosti Příkazníka

- Příkazník je povinen jednat jménem Příkazce osobně.

- Příkazník se při plnění Smlouvy bude řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké součinnosti s Příkazcem, odchýlit se od pokynů Příkazce může pouze v naléhavých případech v zájmu Příkazce. Součinnost mezi Příkazcem a Příkazníkem bude probíhat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy.

- Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu Smlouvy v souladu se zájmy Příkazce, v termínech podle pokynů Příkazce a v souladu s platnými právními a ostatními předpisy. Dále je Příkazník povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci plnění předmětu Smlouvy.

- Příkazník je povinen předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti, vyžádat si Příkazcovo písemné stanovisko ke všem důležitým návrhům řešení a k důležitým rozhodnutím, a to ve lhůtě tří (3) pracovních dnů.

- Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů a vyzvat jej k řešení situace.

- Příkazník je povinen dostavit se vždy ke kontrole provádění Stavby do dvou (2) dnů ode dne vyzvání zhotovitelem Stavby u prací, které mají být zakryty, a zakrytí odsouhlasit zápisem do stavebního deníku.

- Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám a zavazuje se o takových skutečnost zachovávat přísnou mlčenlivost i po skončení této Smlouvy.

- Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

- Příkazník převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

Práva a povinnosti Příkazce

- Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost, zejména předávat Příkazníkovi potřebné informace a podklady, které souvisejí s předmětem plnění Smlouvy, zejména podklady vyjmenované v čl. I odst. 3 a 4 Smlouvy.

- Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo písemné informace o jednáních, kterých se Příkazník nezúčastnil.

- Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli Stavby, přejímacího řízení Stavby od zhotovitele a kolaudačního řízení s právem rozhodujícího stanoviska, pokud Příkazce písemně neurčí, že se těchto úkonů zúčastní pouze Příkazník.

- Na výzvu Příkazníka (e-mailem či dopisem) Příkazce předá písemné stanovisko k řešení předmětné záležitosti a dá písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Příkazník s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy.

Odpovědnost za škodu

- Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu Smlouvy, viz čl. I. Smlouvy.

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, nestanoví-li Smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za své plnění dle Smlouvy v rozsahu šedesáti (60) měsíců ode dne ukončení realizace Stavby.

- Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění Příkazníka, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka.

Smluvní pokuty

- Příkazník se zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu v případě:

- porušení povinností uvedených v čl. IV. odst. 1-6 ve výši 500 Kč za každý takový případ;

- porušení jakékoliv povinnosti stanovené v příloze č. 1 Smlouvy ve výši 500 Kč za každý takový případ;

- porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 7-8 ve výši 10.000 Kč za každý takový případ;

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Příkazce na náhradu vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody.

Odstoupení od Smlouvy, výpověď

- Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Příkazník opakovaně poruší Smlouvu podstatným způsobem. Smluvní strany se shodly, že Příkazník poruší Smlouvu podstatným způsobem, pokud nebude bezvadně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to ani po písemném upozornění Příkazcem na neplnění povinností.

- Uvede-li některá ze Smluvních stran vědomě nepravdivé informace způsobující nemožnost plnění předmětu Smlouvy, může druhá Strana kdykoliv odstoupit od Smlouvy.

- Příkazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Příkazce se zaplacením odměny delším než patnáct (15) po sobě jdoucích pracovních dnů.

- Smluvní strany mohou vypovědět závazek plynoucí ze Smlouvy bez udání důvodu. Výpovědní doba činí třicet (30) dní od doručení výpovědi.

- Odstoupení od Smlouvy může učinit oprávněná Strana pouze písemně s doručením do vlastních rukou druhé Strany, a to ve lhůtě patnácti (15) po sobě jdoucích kalendářních dnů následujících po prokazatelném zjištění rozhodných skutečností opravňujících ji k odstoupení od této Smlouvy.

- Při odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran je Příkazník povinen předat Příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu předmětu plnění Smlouvy a vypracovat průběžnou zprávu o stavu Stavby.

Závěrečná ujednání

- Všechna oznámení a jiná sdělení, jež se vyžadují nebo jsou dovolena ve smyslu této Smlouvy, budou provedena písemnou formou a budou považována za řádně doručená, budou-li doručena doporučenou poštou (doručenka je nutná) nebo kurýrní službou na adresu Smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Příkazce.

- Tuto Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami.

- Tato Smlouvy je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

- Ostatní právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla sepsána dle jejich svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

| Příkazce Místo: Datum: _______________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za SŠP Brno, Jílová p.o. Ing. Vladimír Bohdálek, ředitel |  |  |
| Příkazník Místo: Datum: _______________________________________ |  |
| Za MENHIR projekt, s.r.o. Ing. Vít Ševčík, jednatel |  |