Smlouva o dílo č. 461128/S

dle občanského zákoníku č.8912012 Sb

# I, Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní jméno (firma)	Domovy na Orlici

Adresa	1. máje 104

51722 Albrechtice nad Orl.

IČO42886171

DičCZ42886171

Telefon

Fax

## Mobil

Email

Korespondenci zasílat

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických

- smluvních

| 2. | Zhotovitel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obchodní jméno (firma) Zastoupený |  | STAVBY spol. s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové oddíl C, vložka 7067 |
|  | Sídlo |  | Vážní 1001 |
|  |  | 500 03 | Hradec Králové |
|  | IČO |  | 62028782 |
|  | Dič |  | CZ62028782 |

Telefon, fax obchodní oddělení: vedoucí montáže: reklamace:

Bank. spojení

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických

- smluvních

- reklamace

# Il. Všeobecná ustanovení

- Identifikační údaje díla

  - Místo montáže výrobků: DZR Borohrádek orientační bod:

  - Místo předání výrobků:

  - Převzetím výrobků je za objednatele pověřen:

Výrobkem je míněn předmět plnění a nebo jeho část dle ustanovení čl. Ill této smlouvy a specifikace, která je její nedílnou přílohou (tedy výrobek včetně práce dle této smlouvy).

1/4

## III. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a objednatel odebrat a zaplatit předmět plnění, tj.

dodávku

a montáž výrobků - dodávka a montáž výrobků dle specifikace v příloze č. 1-3 této smlouvy.

Montáž zahmuje:

- montáž zárubně, osazení zárubně do stavebního otvoru, zavěšení dveřního křídla - celkové zprovoznění kompletu bez zkracování na výšku

- spotřebovaný materiál (pěna, lepidla, vruty, hřebíčky)

- dopravu montážníků na místo montáže a zpět.

- montáž vchodových dveří silikonování (úpravy vzniklé mezi obložkou a nerovnou zdí.)

Montáž nezahrnuje:

- zkracováni kompletu na výšku - možno objednat při montáži.

## IV. Odměna za dílo

- Cena za dílo je stanovena dohodou stran. Cena vychází z platného ceníku výrobků zhotovitele, z ceny montážních prací, nákladů na dopravu a dalších nákladů zhotovitele vynaložených v souvislosti s přípravou a provedením díla. Cena díla je tak stanovena kalkulací (rozpočtem) dle podmínek výše uvedených.

- Cena dle druhu, rozměrů, počtu výrobků a montáže je stanovena ve výši

| katalogová cena bez DPH: | 562 902 Kč |
| --- | --- |
| cena po slevě: | 562 902,00 Kč |
| cena celkem bez DPH: | 562 902 Kč |
| záloha: | 300 000 Kč |
| doplatek: | 262 902 Kč |

dle zákona č. 235/2004

- Cena bude zhotovitelem upřesněna pouze v tom případě dojde-li ke zjištění při předání místa montáže nebo v průběhu montáže, že ze strany objednatele nebyly dodrženy rozměry stavebních otvorů, které byly dohodnuty při zaměřeni - viz. příloha ke

smlouvě.

- Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle par. 92a zákona o DHP. Pro příjemce vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit, ve výši sazby 12 %.

V. Platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli zálohovou fakturu ve výši 300 000 Kč.

- Termín zaplacení zálohové faktury do 21.10.2024 na základě vyúčtování zhotovitele ve lhůtě splatnosti tam uvedené, která nebude kratší než 7 dní od doručení nebo předání vyúčtování (v případě pochybností se má zato, že je doručeno třetím dnem po prokázaném /doporučeném/ odeslání vyúčtování na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy).

- Zhotovitel vystaví objednateli vyúčtování - fakturu ve formě řádného daňového dokladu dle platných předpisů po provedení

/dokončení/ díla. Vyúčtování bude obsahovat konečnou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty. Ve vyúčtování bude proveden zápočet / odpočet objednatelem uhrazené zálohy.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli doplatek ceny díla včetně DPH na základě vyúčtování zhotovitele (viz. odst. 2 tohoto článku) ve lhůtě splatnosti tam uvedené, která nebude kratší než 7 dní od doručení nebo předání vyúčtování (v případě pochybností se má zato, že je doručeno třetím dnem po prokázaném /doporučeném/ odeslání vyúčtování na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy). Pokud nebude zvolena jiná forma úhrady díla.

- Dokumenty (Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) budou objednavateli předány po uhrazení celkové ceny díla.

# VI. Dodací lhůty díla

- Termín plnění zhotovitelem dle této smlouvy byl stranami sjednán ve lhůtě do 19.12.2024 za předpokladu zaplacení zálohové faktury objednatelem zhotoviteli, když zaplacením je míněno složení prostředků v hotovosti k rukám zhotovitele nebo při bezhotovostní platbě připsání na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Není-li dodržen termín zaplacení zálohové faktury, zhotovitel má právo určit nový termín plnění a to písemnou formou (dodatek ke smlouvě)

- Termín předání stavebních otvorů objednatelem k zaměření celé zakázky

Termín předání stavebních otvorů objednatelem pro provedení díla

Zhotovitel není povinen převzít místo provedení díla v případě, že objednatel nesplnil svou povinnost k zaplaceni smluvené formy úhrady nebo neodpovídá-li místo dle odstavce IX.1-lX.3. Zhotovitel v tomto případě má právo určit nový termín plnění v návaznosti na vzniklé skutečnosti a to písemnou formou.

2/4

- Připraveností je míněna připravenost k zaměřeni stavebních otvorů (dveřních otvorů). Předáním místa provedení je míněno vlastní předání spočívajíc v umožnění přístupu zhotovitele k provedení díla. Při předání místa bude potvrzen oběma stranami předávací protokol nebo bude proveden zápis do montážního deníku o předání.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a technickými podmínkami obecně závaznými řádně a včas v termínu v této smlouvě dohodnutém. Dílo je považováno za dokončené dnem jeho předáni objednateli, které bude osvědčeno protokolem o předání díla potvrzeným oběma stranami. Lhůty běžící v souvislosti s dokončením díla (termín dokončení) přestávají běžet dnem, kdy zhotovitel oznámil objednateli ukončení a připravenost k předání díla. Oznámení je možno učinit osobně nebo telefonicky, vždy však následně musí být oznámení potvrzeno písemně (za písemné potvrzení je považováno i zasláni potvrzení faxem).

Lhůta k předání nesmí být kratší než 3 dny od oznámení připravenosti k předáni díla. Je-li dílo zrealizováno v lhůtě kratší než jsou 3 dny je termín smluvený pro nástup k provedení díla zároveň termín k předání díla. V případě výhrad objednatele k provedení díla zhotovitelem, kdy objednatel odmítne dílo převzít a / nebo potvrdit protokol o předání a I nebo se z uvedených důvodů či důvodů jiných nedostaví k převzetí, mají smluvní strany za to, že dílo bylo předáno čtvrtým dnem po oznámení připravenosti k předání díla. Tímto dnem běží objednateli práva z odpovědnosti za vady a zhotoviteli možnost vystavení vyúčtování.

VII.

- Zhotovitel poskytuje objednateli tyto záruky za jakost díla a výrobků použitých k provedení díla - reklamační lhůty - počínají běžet ode dne předání díla zhotovitelem (za podmínek níže uvedených):

  - zjevné vady 	. možno reklamovat nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží

  - skryté vady	. 24 měsíců

- Na odpovědnost za vady díla se jinak vztahují ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- Kvalita díla se posuzuje především dle výrobních norem fy Sapeli, skladovacích, montážních a provozních podmínek a dle reklamačního řádu fy Sapeli a fy STAVBY spol. s r.o.

- Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky, způsobené originalitou každého kusu, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti u jednotlivých dveří a zárubni a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Viz. Reklamační řád bod 2.1.1

VIII.

## l. Náhrada škodv a nároky z vad

1.1 Na náhradu škody se vztahují ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.2 V případě, že je dílo vadné, tj. že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, objednatel může uplatnit následující nároky závad:

- opravu vady díla

- výměnu vadných částí za nové

1.3 Nároky objednatele na eventuální závady v bodě 1.1 - 1.2 nejsou opodstatněné pokud není dílo finančně vyrovnáno nebo pokud nebude dohodnuto jinak.

Pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady jinak platí ustanovení odstavce 2 čl. VII této smlouvy.

## 2. Smluvní pokuty

2.1 Je-li objednatel v prodlení se zaplacením konečného vyúčtování - faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2.2 Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatiti objednateli dle jeho vyúčtování 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vad, pokud nezačne bez zbytečného odkladu odstraňovat vady zjištěné při přejímacím řízení a zapsané v protokolu o předání díla.

2.3 Pro případ odstoupení objednatele od této smlouvy, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 80% z ceny neodebraných výrobků určených k provedení díla (viz. ceník a ustanovení čl. IV této smlouvy), když zaplacením této smluvní pokuty objednatelem ztrácí zhotovitel právo na náhradu škody včetně ušlého zisku (tzv. paušalizovaná náhrada škody).

### IX. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště (viz. čl. IV této smlouvy o převzetí místa provedení díla) v den zahájení prací, a to ve stavu způsobilém k provádění prací takto:

• relativní vlhkost místa do 55 %

## • teplota v místě provedení min. 18 o c

- budou vyzděny a omítnuty příčky a nosné zdi, provedeny malby a obklad

' bude provedena konečná úprava podlah bez olištování soklů

- otvory pro osazení budou odpovídat požadavkům stanoveným technickou dokumentací fy SAPELI.

- Objednatel se zavazuje, že seznámí zhotovitele s umístěním jednotlivých zárubní a dveří předáním výkresové dokumentace nebo potvrzením správnosti plánu montáže vyhotoveným zhotovitelem nejpozději v den nástupu na montáž.

- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude zhotovitel rušen ze strany třetích osob takovým způsobem, který by bránil provedení díla vůbec a nebo v předpokládaném (smluveném) čase a kvalitě.

- Pokud nebudou podmínky IX. 1. až splněny, budou prostoje nebo činnosti vedoucí k uskutečnění díla/úpravy otvorů či dveří a zárubní/ účtovány jako režijní hodiny po 310,- Kč/hod. a pracovníka nebo montáž přerušena a nový nástupní termín navrhne zhotovitel dle svých termínových možností.

- Zhotovitel zapíše průběh montáže do předávajícího protokolu nebo montážního deníku. Objednavatel se zavazuje převzít celou zakázku a převzetí potvrdit svým podpisem v předávacím protokolu nebo ve stavebním deníku ihned po ukončení prací. Jinak viz. ustanovení čl. Vl odst. 5 této smlouvy.

- Přechod nebezpečí škody na zboží (přechod vlastnictví - ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb).

- Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele dnem ukončení montáže, resp. dnem ohlášení připravenosti k předání díla dle ustanovení této smlouvy.

- Vlastnické právo však přechází na objednatele až po úplném zaplaceni zhotoviteli vyúčtované ceny za podmínek a v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy (zákon o dani z přidané hodnoty). Pokud objednatel nenabyl vlastnické právo ke zboží, dflu není oprávněn s ním dále manipulovat, předávat a prodávat.

X. Povinnosti zhotovitele

### l. Zaiištění bezpečnosti práce

V případě montáže dveří na místě určeném a předaném objednavatelem, zodpovídá za bezpečnost práce zhotovitel. Toto místo však musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům, zejména vyhl. CUB č. 324/90 Sb.

#### XI. Spolupůsobení obiednatele

1. Pro řádný výkon funkce zhotovitele v případě montáže zajistí objednatel pro zhotovitele bezplatně:

- energie nutné pro provádění zakázky

- sociální zařízení - možnost mytí a použití WC.

#### XII. Závěrečná uiednání

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Tuto smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků.

- Ostatní náležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- Potvrzená příloha ke smlouvě je jediný podklad pro výrobu a montáž. Objednatel je povinen důsledně překontrolovat znění smlouvy a přílohy ke smlouvě (typ dveří, typ dýhy, druh zámku a další jednotlivé specifikace).

- Přílohy:

č. 1-3 specifikace dodávky (zboží)

č. 4 plán zaměření nebo výkresová dokumentace objednatele

č. 5 reklamační řád

č. 6 čestné prohlášení

č. 7 pokyny pro užívání a údržbu výrobků SAPELI

## Objednatel	Zhotovitel