Zadávací list služby postimplementační podpory č. 4

V souladu se Smlouvou o dílo č. o dílo č. S/ŘVC/128/OSE/SoD/2021 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS“ ze dne 7.11.2022 a její přílohou č. 1 Základní informace a přílohou č. 14 Podpora jako Objednatel zadáváme dle bodu 7 poskytnutí služeb postimplementační podpory:

Důvodem zadání je

Dodávka bezpečnostního řešení forward proxy pro přístup ze zabezpečeného prostředí komponent systému RIS do veřejné sítě

- Vytvoření 7 virtuálních aplikačních strojů proxy o 3vCPU, 5 GB RAM na CentOS Stream 9 s 50 GB HDD – 8 hod.

- Vytvoření 2 virtuálních vyvažovacích strojů proxy o 4vCPU, 5GB RAM na CentOS Stream 9 s 50 GB HDD – 3 hod.

- Instalace Squid Proxy na aplikační stroje – 6 hod.

- Instalace Keepalived na vyvažovací stroje – 2 hod.

- Síťová konfigurace, vytvoření modelu Přímého směrování mezi vyvažovacími stroji a aplikační proxy – 4 hod.

- Vytvoření aplikační služby za účelem minimalizace kontaktního prostoru mezi Internetem a servery – 4 hod.

- Výkonnostní optimalizace aplikace včetně vyhrazení 2 jader pro aplikační běh – 4 hod.

- Mapování síťových prostupů existujících infrastrukturních zdrojů a jejich legitimizace vůči aplikačním proxy – 4 hod.

- Omezení síťových prostupů na zdroje v České republice – 2 hod.

- Vytvoření uživatelské dokumentace výše uvedených úprav a nastavení – 4 hod.

- Školení uživatelů a odborné konzultace – 2 hod.

Maximální cena v Kč stanovená dle Přílohy č. 5 výše uvedené Smlouvy:

| MJ | počet MJ | cena MJ | cena celková | DPH | cena celková s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hod. | 43 | 1950 | 83850 | 17608,5 | 101458,50 |

Možnost částečné fakturace.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseného přijetí plnění. Oprávněnou osobou Objednatele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, ORI.

Fakturu spolu s potvrzeným akceptačním protokolem zašle Zhotovitel do datové schránky Objednatele. ID Datové schránky: ndn5skh

Termín realizace: do konce 11/2024

V Praze dne 11.10.2024

Za objednatele

xxxx