**Zadávací list služby postimplementační podpory č. 5**

V souladu se Smlouvou o dílo č. o dílo č. S/ŘVC/128/OSE/SoD/2021 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS“ ze dne 7.11.2022 a její přílohou č. 1 Základní informace a přílohou č. 14 Podpora jako Objednatel zadáváme dle bodu 7 poskytnutí služeb postimplementační podpory:

Důvodem zadání je

Vytvoření prostředí pro vydávání bezpečnostních certifikátů a správu identit

1. Vytvoření virtuálního aplikačního stroje o 4vCPU, 5 GiB RAM na Red Hat Enterprise Linux 9 s 50 GiB HDD – 4 hod.
2. Instalace Red Hat Identity Management – 4 hod.
3. Integrace nástroje Dogtag (správa certifikátů) do ekosystému RIS – 2 hod.
4. Sběr vstupních údajů, tvorba architektury pro certifikáty služeb cizích ekosystému RIS – 8 hod.
5. Prvotní založení identit, certifikátů na základě sesbíraných podkladů – 2 hod.
6. Druhotné založení identit na základě uživatelských požadavků – 2 hod.
7. Školení uživatelů a odborné konzultace – 2 hod.

**Maximální cena** v Kč stanovená dle Přílohy č. 5 výše uvedené Smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | počet MJ | cena MJ | cena celková | DPH | cena celková s DPH |
| Hod. | 24 | 1950 | 46800 | 9828 | 56628,- |

Možnost částečné fakturace.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseného přijetí plnění. Oprávněnou osobou Objednatele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, ORI.

Fakturu spolu s potvrzeným akceptačním protokolem zašle Zhotovitel do datové schránky Objednatele. **ID Datové schránky**: ndn5skh

Termín realizace: do konce 11/2024

|  |
| --- |
| V Praze dne 11.10.2024 |
| Za objednatele  |
|  |
|  |
| xxxx |