**Zadávací list služby postimplementační podpory č. 6**

V souladu se Smlouvou o dílo č. o dílo č. S/ŘVC/128/OSE/SoD/2021 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS“ ze dne 7.11.2022 a její přílohou č. 1 Základní informace a přílohou č. 14 Podpora jako Objednatel zadáváme dle bodu 7 poskytnutí služeb postimplementační podpory:

Důvodem zadání je

Dodávka bezpečnostního řešení reverse proxy pro přístup z míst ve veřejné síti do zabezpečeného prostředí komponent systému RIS

1. Vytvoření 3 virtuálních strojů zastávajích roli aplikace i vyvažovače o 3 vCPU, 5 GB RAM na CentOS Stream 9 s 50 GB HDD – 6 hod.
2. Instalace FOSS aplikace pro reverse proxy – Nginx– 4 hod.
3. Úprava existující bezpečnostní politiky pro povolení Nginx v roli reverse proxy – 4 hod.
4. Založení sdíleného souborového systému CephFS pro sdílený přístup k bezpečnostním certifikátům – 4 hod.
5. Žádost o bezpečnostní certifikáty autority LetsEncrypt, jejich implementace na sdílenou storage, zřízení mechanismu obnovy – 2 hod.
6. Sběr vstupních požadavků uživatelů – 4 hod.
7. Vytvoření pravidel pro asynchronní směrování provozu dle bezpečnostního profilu aplikace, vystavení bezpečnostního profilu veřejnosti a dokumentace – 4 hod.

**Maximální cena** v Kč stanovená dle Přílohy č. 5 výše uvedené Smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | počet MJ | cena MJ | cena celková | DPH | cena celková s DPH |
| Hod. | 28 | 1950 | 54600 | 11466 | 66066,- |

Možnost částečné fakturace.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseného přijetí plnění. Oprávněnou osobou Objednatele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, ORI.

Fakturu spolu s potvrzeným akceptačním protokolem zašle Zhotovitel do datové schránky Objednatele. **ID Datové schránky**: ndn5skh

Termín realizace: do konce 11/2024

|  |
| --- |
| V Praze dne 11.10.2024 |
| Za objednatele  |
|  |
|  |
| xxxx |