**Zadávací list služby postimplementační podpory č. 7**

V souladu se Smlouvou o dílo č. o dílo č. S/ŘVC/128/OSE/SoD/2021 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS“ ze dne 7.11.2022 a její přílohou č. 1 Základní informace a přílohou č. 14 Podpora jako Objednatel zadáváme dle bodu 7 poskytnutí služeb postimplementační podpory:

Důvodem zadání je

Vytvoření NTP serveru pro synchronizaci času a DNS serveru pro Službu doménových jmen

1. Založení 2 virtuálních strojů o 1vCPu, 1GB RAM na CentOS Stream 9 s 50 GB HDD pro NTP – 3 hod.
2. Instalace Chronyd – systému správy času – 4 hod.
3. Zaujmutí postavení Stratum 3 vůči službě NTP poskytované sdružením CESNET – 1 hod.
4. Integrace nově vytvořeného řešení do ekosystému RIS – 2 hod.
5. Založení 2 virtuálních strojů o 2vCPu, 4GB RAM na CentOS Stream 9 s 50 GB HDD pro DNS – 3 hod.
6. Vytvoření Bind 9 pán-služebník konfigurace s garantovanou konzistencí jmenných záznamů – 2 hod.
7. Mapování existující infrastruktury a prvotní založení jmenných záznamů, stejně jako jejich aliasů – 5 hod.
8. Školení uživatelů – 2 hod.

**Maximální cena** v Kč stanovená dle Přílohy č. 5 výše uvedené Smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | počet MJ | cena MJ | cena celková | DPH | cena celková s DPH |
| Hod. | 22 | 1950 | 42900 | 9009 | 51909,- |

Možnost částečné fakturace.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseného přijetí plnění. Oprávněnou osobou Objednatele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, ORI.

Fakturu spolu s potvrzeným akceptačním protokolem zašle Zhotovitel do datové schránky Objednatele. **ID Datové schránky**: ndn5skh

Termín realizace: do konce 11/2024

|  |
| --- |
| V Praze dne 11.10.2024 |
| Za objednatele  |
|  |
|  |
| xxxxx |