MZE-74667/2024-12122



mzedms028475486

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-74667/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený pánxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 22. 10. 2024

**Prodloužení termínu dodání č. 4500150444 - PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No896\_LPIS-vzorkování prip\_(Z39508-1)**

Dobrý den, pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání **PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No896\_LPIS-vzorkování**

**prip\_(Z39508-1)**

Zdůvodnění:

Dne 18.10.2024 Vaše firma požádala o prodloužení termínu pro akceptaci PZ 896 do 21.11.2024, aby z důvodu nepřipravenosti SW na straně ÚKZÚZ – konkrétně chybějící služby OOS\_PVZ01A bylo možno projednat snížení rozsahu plnění PZ 896.

Následně tuto skutečnost telefonicky a následně i emailem ze dne 21.10.2024 potvrdil odborný garant – ředitelka odboru osiva a sadby Ing. Barbora Dobiášová s tím, že na straně ÚKZÚZ je předpokládáno, že objednávka webových služeb proběhne až v roce 2025.

Na základě výše uvedených skutečností proto:

1. prodlužuji lhůtu pro dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No896\_LPIS-vzorkování prip\_(Z39508-1) **do 30.11.2024;**
2. navrhuji bezprodleně zahájit jednání o případném snížení rozsahu plnění daného PZ 896 tak, aby nově stanovený akceptační termín byl dodržen.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**