MZE-74667/2024-12122

mzedms028475486

MZE-74667/2024-12122

mzedms028475486

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-74667/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pán xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 22. 10. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500150444 -   PZ_PRAIS_III_2024_No896_LPIS-vzorkování prip_(Z39508-1)

Dobrý den, pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2024_No896_LPIS-vzorkování

prip_(Z39508-1)

Zdůvodnění:

Dne 18.10.2024 Vaše firma požádala o prodloužení termínu pro akceptaci PZ 896 do 21.11.2024, aby z důvodu nepřipravenosti SW na straně ÚKZÚZ – konkrétně chybějící služby OOS_PVZ01A bylo možno projednat snížení rozsahu plnění PZ 896.

Následně tuto skutečnost telefonicky a následně i emailem ze dne 21.10.2024 potvrdil odborný garant – ředitelka odboru osiva a sadby Ing. Barbora Dobiášová s tím, že na straně ÚKZÚZ je předpokládáno, že objednávka webových služeb proběhne až v roce 2025.

Na základě výše uvedených skutečností proto:

- prodlužuji lhůtu pro dodání PZ_PRAIS_III_2024_No896_LPIS-vzorkování prip_(Z39508-1) do 30.11.2024;

- navrhuji bezprodleně zahájit jednání o případném snížení rozsahu plnění daného PZ 896 tak, aby nově stanovený akceptační termín byl dodržen.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy