Smlouva o dílo

…………………………………………………………………………

uzavřená dle § 2586 a násle. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:                        	 Miloš Hejkal

IČ:   45901767    č. účtu: 1323290000/ Bank

## Objednatel:			Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 75015196

Telefon:  
E-mail:

Datová schránka: bk9ks7p

Zastupující: Mgr. Štěpánka Sýkorová - ředitelka

uzavřou v souladu s občanským zákoníkem tuto smlouvu o dílo

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací dle zadaných podmínek:

Oprava střešního pláště - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod,

Šmolovy 107, 580 01 Havlíčkův Brod

Komplexní popis je v příloze této smlouvy, příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Cena za provedení díla a fakturace

Obě strany se v souladu se zákonem č.526/90 Sb. dohodly na celkové ceně  253 360,- Kč bez DPH, cena celkem s 21 % DPH 306 565,60 Kč.

Na pořízení materiálu nebude uhrazena zálohová faktura.

IV.

Termín plnění

Objednavatel se zavazuje předat staveniště nejpozději ke 9.10.2024 tak, aby zhotovitel díla mohl bez zbytečného odkladu zahájit práci.

O stejný počet dní, o kolik se objednatel opozdí s protokolárním předáním stavební připravenosti, o tuto dobu se prodlužuje doba zahájení díla a tím pádem i doba ukončení a předání díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel provede práce uvedené v oddíle II. této smlouvy do 31.12.2024. V případě nepříznivého počasí lze lhůtu pro provedení díla po oboustranné dohodě přiměřeně prodloužit.

V.

Místo plnění

Šmolovy 107, 580 01 Havlíčkův Brod

VI.

Kontrola práce

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací.

VII.

Smluvní pokuty

Zadavatel si vyhrazuje právo při nedodržení smlouvy – termínu dokončení díla, sankcionalizovat dodavatele částkou – smluvní pokutou ve výši 0,05 % za každý započatý den z prodlení.

Objednatel při prodlení se zaplacením díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Ostatní ujednání

- Objednavatel zajistí napojení na el. energii 230 V

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými techn. předpisy a podmínky BOZP.

- V případě, že dojde k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které jsou na straně objednavatele, tento uhradí zhotoviteli náklady, které mu tímto prokazatelně vzniknou, včetně náhrady škody.

- Zhotovitel oznámí předem, že dodávka je připravena k odevzdání, oznámí termín předávacího řízení a přizve požadovaného zástupce objednatele.

- O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany písemný zápis s případným seznamem závad a nedodělků a termíny na jejich odstranění.

- Funkci technického dozoru bude vykonávat Hejkal Miloš.

- Veškeré případné vícepráce a práce, které nejsou zakalkulovány v cenové nabídce a byly by nad rámec smluvního rozsahu díla, budou oceněny v souladu s cenovou nabídkou a po odsouhlasení objednatelem řešeny dodatkem ke smlouvě formou více prací.

IX.

Záruka na dílo

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 5 let poskytuje plnou záruku na dílo.

X.

Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze písemnou formou dodatků podepsaných zástupci obou stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

XI.

Přílohy

Cenová nabídka: Oprava střešního pláště - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Šmolovy107, 580 01 Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 9.10.2024

……………………………				……………………………….                    Zhotovitel                                                                              Objednavatel