Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací č. 22/OSM/2024
 „Opravy výtluků komunikací v majetku města 2024 - II“ 
1.1. Objednatel:
Město Kaplice

            sídlo:
Náměstí 70, 382 41 Kaplice



IČ:



00245941





DIČ:



CZ00245941                  

zastoupené:


Mgr. Liborem Lukšem – starostou města

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice





č.ú.: 0580009369/0800

zástupce pro věci technické:
Ing. Miroslava Štiková
telefon:                          
380 303 162

email:
miroslava.stikova@mestokaplice.cz 





(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
ERTL Milan s.r.o.


sídlo:
Samota 962, 382 41 Kaplice

         

IČ:
07659130

         
DIČ:
CZ07659130

         

telefon:
727903906

 

email:
info@ertlkaplice.cz


bankovní spojení:
Komerční banka a.s.

         
číslo účtu:
115-8378550297/0100 
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Dne 23. 8. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Opravy výtluků komunikací v majetku města 2024 - II“.
II.

Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba  dokončení díla do 15.11.2024.





III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek schválila Rada města Kaplicedne 7.10.2024  pod č. usnesení 1340.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kaplici dne ..........................


     V Kaplici dne .........................
	
	

	……………………………..

za Město Kaplice
Mgr. Libor Lukš, starosta
	……………………………….
ERTL Milan s.r.o.,       

Milan Ertl


