DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY ze dne 12. 10. 2022

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky K. Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková, pobočka Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail:	j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

VOTAS s.r.o.

Sídlo:	č.p. 45, 286 01 Krchleby

Zastoupený:          	Stanislavou Hrstkovou, jednatelkou

IČO: 	02742624

DIČ: 	CZ 02742624 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Čáslav

Bankovní spojení: 	FIO Banka

Číslo účtu: 	260 056 2313/2010

Telefon/fax:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

ID DS:     	2mgektz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223043

(dále jen „příkazník“)

V únoru 2023 došlo z důvodů komplikací na stavbě „Poldr Cihelna v k.ú. Močovice“ k přerušení stavebních prací (únor – červen 2023) a k úpravě projektové dokumentace. Stavba byla dokončena v květnu 2024, v červnu 2024 byly předány doklady nezbytné pro kolaudační řízení. V zápise o provedené kontrole dokončených prací mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 7. 5. 2024 se konstatuje, že stavba je bez vad a nedodělků. V červnu 2024 požádala pobočka Kutná Hora o schválení provozního řádu a vydání kolaudačního souhlasu, řízení dosud nebylo zahájeno.

S ohledem ke změně termínů realizace stavby Poldr Cihelna v k.ú. Močovice, které byly způsobené přerušením stavebních prací, a ke změně projektové dokumentace se smluvní strany dohodly v souladu s ust. příkazní smlouvy odst. 9.1 a odst. 2.2 na částečné fakturaci odměny příkazníka:

Čl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky

  - Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 222 222,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacetdvatisícdvěstědvacetdva korun českých.).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 3. 10. 2022. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

|  | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Platba po dokončení stavebních prací (2024) 80% | 177 777,60 Kč | 37 333,30 Kč | 215 110,90 Kč |
| Platba po kolaudaci 20% | 44 444,40 Kč | 9 333,32 Kč | 53 777,72 Kč |
| Celková cena | 222 222,00 Kč | 46 666,62 Kč | 268 888,62 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

| V Kutné Hoře dne 24. 10. 2024 | V Krchlebech dne 21. 10. 2024 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Ing. Mariana Poborská vedoucí pobočky | Stanislava Hrstková jednatelka |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková