SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/546/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/6196-MP-DIGI2024-SoD

na dodávku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

- SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: 		město Kroměříž

se sídlem 			Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

IČO: 				002 87 351

DIČ:				CZ00287351

Zastoupený 			Mgr. Tomášem Opatrným, starostou města

- ve věcech technických      Mgr. Liborem Kubišem, ředitelem Městské policie Kroměříž

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:			xxx

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:		Bezpečnostní systémy s.r.o.

se sídlem 			NA Sádkách 1935, Kroměříž 767 01

IČO:				25530828

DIČ:				CZ25530828

Zastoupený			Ing. Petr Skřebský

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:		KB, a.s.

č. účtu: 			xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za níže uvedených podmínek provést a předat objednateli dílo pod názvem „Kroměříž – Digitalizace MKMS 2024“ (dále též jako „dílo“).

Rozšíření MKMS o 1 pevný kamerový bod (Riegrovo nám.- kostel Panny Marie) a zakomponování do stávajícího MKMS, výměna stávajících 2 ks analogových kamer a zakoupení dalších 2 ks plně digitálních IP kamer včetně modernizace mobilní přenosové trasy všech 4 kamerových bodů a zakomponování těchto kamerových bodů do stávajícího MKMS.

2. Součástí díla je i doprava na místo plnění, zaškolení obsluhy a personálu objednatele a následný bezplatný servis díla po celou dobu záruční lhůty (24 měsíců) a zkušební provoz v délce 30 dnů. Dílo je blíže po stránce technické specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Popis využitých materiálů, prací a dodávek se všemi cenami je obsažen ve Formuláři pro uvedení nabídkové ceny, který je přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- CENA

1. Cena za dílo včetně všech plnění dle této smlouvy činí 452.420,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta padesát dva tisíc čtyři sta dvacet korun českých), plus příslušná DPH ve výši 95.008,20 Kč (slovy: devadesát pět tisíc osm korun českých a dvacet haléřů). Celková cena díla včetně DPH činí 547.428,20 Kč (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých a dvacet haléřů).

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH.

- 3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku 2 této smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Celková cena za dílo je cenou pevnou, úplnou a nepřekročitelnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na dodání a provedení díla a všech ostatních plnění dle této smlouvy. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla či jakékoliv jeho části či ostatních plnění ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin náhradních dílů, materiálových vstupů, pohonných hmot, ubytování či stravování, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.

- ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění díla Kroměříž – Digitalizace MKMS 2024 je dle dohody mezi smluvními stranami do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 21.10.2024. Součástí zahájení plnění díla bude doložení ze strany zhotovitele originálu dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 200 000,- Kč.

2. Termín dokončení plnění díla a předání díla zhotovitelem objednateli je dle dohody mezi smluvními stranami stanoven do 30.11.2024.

3. Místem plnění díla je Městská policie Kroměříž.

4. Případné změny termínu zahájení plnění díla jsou možné pouze po odsouhlasení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad (fakturu) nejdříve po protokolárním předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. díla, provedeného bez vad a nedodělků.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů po doručení faktury objednateli. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- 3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 5 % z celkové ceny díla, která bude uvolněna po odstranění všech případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla.

- PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

- ZÁRUKA

1. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněn vykonávat práce na díle dle této smlouvy a disponuje k tomu potřebnými znalostmi a dílo bude provádět s pečlivostí a odbornou péčí.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne ukončení zkušebního provozu. V této době je zhotovitel povinen na vyžádání poskytnout objednateli bezplatný servis díla.

4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny nebo opraveny, záruční lhůta se prodlužuje o počet dnů provedení reklamační opravy.

5. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 5 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení vad díla písemně oznámit objednateli, zda vady díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamované vady uznává. Dojde-li k uznání vad díla, je zhotovitel povinen písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

8. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

9. Zhotovitel se zavazuje provést po dobu prvního měsíce od zhotovení a předání díla zkušební provoz, v jehož rámci provede veškerá nastavení, odzkouší funkčnost jednotlivých zařízení díla v provozu a provede veškeré úpravy vyplývající z provozu díla a z požadavků objednatele. Zejména bude odzkoušena funkčnost systému ve všech částech dotčeného objektu a v případě zjištění závad musí zhotovitel provést taková opatření, aby provoz systému nebyl omezen. Toto riziko a náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny díla. Po ukončení zkušebního provozu díla proběhne jeho vyhodnocení a začne běžet záruční doba. O ukončení zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán protokol.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo ve lhůtě uvedené v článku 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, tedy povinnost postupu prací dle přílohy č. 3 této smlouvy – Harmonogram instalací, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé takové zjištění. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 7 odst. 6 této smlouvy, tedy nesdělí objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění reklamované vady, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

7. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 7 odst. 6 této smlouvy, tedy neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.

8. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 7 odst. 8 této smlouvy, tedy nezapočne s odstraňování vady (havárie) ve stanovené lhůtě nebo neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené

9. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich písemného uplatnění vůči smluvní straně, která je povinna k jejich úhradě. Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v příčinné souvislosti s jednáním, nečinností či opomenutím zhotovitele.

- PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA a HARMONOGRAM INSTALACÍ

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitní provedení předmětu díla dle příslušných norem a obecně závazných právních předpisů, za bezpečnost při práci a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

2. Objednatel v době realizace předmětu díla zabezpečí pro zhotovitele možnost volného přístupu do prostor potřebných k provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat podle Harmonogramu instalací dle přílohy č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli v místě provádění díla pod vlivem alkoholu či toxických látek.

5. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování v místě provádění díla či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

7. Zhotovitel je při provádění prací na díle povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se v místě provádění díla vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření.

8. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

10. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu provádění díla i zkušebního provozu viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn z místa provádění díla vykázat.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

-  soupis zjištěných vad a nedodělků,

-  dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

- doklady prokazující kvalitu předávaného díla (osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty),

- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),

- v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- ZÁNIK SMLOUVY

- Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

- Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů

- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů

- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

- byl-li zhotovitelem podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

- Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

- trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

- Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

- Důsledky odstoupení od smlouvy:

- Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

      - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

      - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;

      - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

      - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- SPORY

- Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.

- VYŠŠÍ MOC

- Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

- Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

- V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku vyšší moci.

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami neupravené občanským zákoníkem.

2. O předání díla bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol (nahrazuje dodací list) dle obvyklých zvyklostí.

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

5. Zhotovitel je povinen po dobu 5 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).

8. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

9. Je přípustná elektronická i papírová podoba smlouvy, přičemž:

- papírová podoba smlouvy je vyhotovena ve třech (3) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;

- u elektronické podoby smlouvy, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

10. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

15. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

16. Jakákoliv změna nebo doplnění této smlouvy musí být zpracována písemně, formou vzestupně číslovaného dodatku oboustranně odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

17. Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po jejím pečlivém přečtení svobodně, ze své pravé vůle a vážně.

18. Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříže na své 53. schůzi, konané dne 04.10. 2024, pod číslem usnesení: RMK/24/53/1571.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2 – Formulář pro uvedení nabídkové ceny

Příloha č. 3 – Harmonogram instalací

V Kroměříži dne											V Kroměříži dne

23.10.2024												18.10.2024

V z. Mgr. Bc. Holík Karel BA, MBA

místostarosta

……………………………………………						……………………………………………

za objednatele   		                           	      	     za zhotovitele

Mgr. Tomáš 	Opatrný					                 		  Ing. Petr Skřebský