Smlouva o dílo č. 1127/2024

na dodávku stavebních prací

„Oprava terasy u objektu J.V. Michla čp. 1183, Polička“.

Smluvní strany

- Objednatel:	Centrum sociálních služeb Bystré

sídlo: Školní 319, 569 92 Bystré

- zastoupen: Mgr. Ivo Musilem, ředitelem

- osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Mgr. Ivo Musil

- bankovní spojení:

- č.ú:

- IČ: 75007932

- DIČ: CZ75007932

- Zhotovitel :	HIKELE stavební firma s.r.o.

Sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy

zastoupen: ing. Jan Hikele

bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 26006111

DIČ: CZ26006111

spisová značka rejstříkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C

vložka 19635

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava terasy u objektu J.V. Michla čp. 1183, Polička“.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- řízení stavebních prací,

- stavební práce

- odstraňování vad v záruční době

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle

dohody smluvních stran

104 850,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH (12 %) činí                     12 582,- Kč

Cena včetně DPH činí          117 432,- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na

objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese

odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného

doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně

stanovit jinak.

3. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten

účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup

dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden

jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez

dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel

v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu

dodatečně písemně informuje zhotovitele.

4. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona

č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn

zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém

případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně

informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 20. 10. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I.

smlouvy objednateli nejpozději do 15. 12. 2024.

3. Místem plnění díla je J.V. Michla čp. 1183, Polička.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po

převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

s pojistným plněním ve výši nejméně 0,1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu

předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na

žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se stavba provádí za plného provozu. Odstávka tepla a teplé vody bude omezena na minimum.

Článek IV.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají

smluvní strany následující:

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat

předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich

zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru

smluv souhlasí.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí

v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran,

jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je smluvní strana, u které

nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné

změně došlo.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na

platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají

povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním

řádem obecnými soudy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednou originálu.

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a

souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení

smlouvy jim jsou jasná, a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na

důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Bystrém  dne 17.10.2024

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Centrum sociálních služeb Bystré Mgr. Ivo Musil Ředitel | HIKELE stavební firma s.r.o. Ing. Jan Hikele Jednatel |