**Objednávka opravy akce číslo *MK/N/2024/5* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024**

Smluvní strany:

**SPORTES Svitavy s.r.o.**

IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620

Se sídlem: Tovární 677/28, Předměstí, 56802 Svitavy

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

## Za níž jedná Ing. Bronislav Olšán, jednatel

-dále jen objednatel-

**AKVAMONT Svitavy s.r.o.**

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

-dále jen zhotovitel-

Předmět díla:

1. Oprava chodníku Kpt. Nálepky – U stadionu
2. Oprava chodníku Pujmanové k Lidické
3. Oprava chodníku Slovenská 15m
4. Oprava chodníku Dimitrovova
5. Oprava komunikace Luční
6. Oprava uv Dostojevského
7. Oprava vodorovného dopravního značení
8. Oprava lávka Jaroše – materiál, B. Němcové
9. Oprava chodníku Nejedlého
10. Oprava chodníku ČSa
11. Oprava havárie Felberova 3
12. Oprava komunikace ČSa
13. Oprava výtluků penetračně

Termín zahájení díla: 29.10.2024

Objednatel předal zhotoviteli prostor staveniště bez vad a právních závazků

Termín provedení díla: *do 30.11.2024 (v případě příznivého počasí)*

Cena díla: 1711471,64 Kč bez DPH

Příloha: bez příloh

Datum: 24.10.2024

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Další informace: ---

**Potvrzení objednávky opravy akce číslo *MK/N/2024/5* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024**

Zhotovitel:

**AKVAMONT Svitavy s.r.o.**

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

**Potvrzuje** přijetí objednávky opravy akce číslo MK/N/2024/5

Podpis:

Datum doručení objednateli: 24.10.2024