Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20/2018-504202

Č.j. objednatele: SPU 429164/2024

Spis č.j.: 2VZ2517/2018-504202

UID dokumentu: spudms00000015000305

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy 20/2018-504202) uzavřené dne 9. 7. 2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Výrov u Milavčí (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky Domažlice

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 732

E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                                                 	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení:                                            	GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: 		                                                          	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: 		                                                     	Pavlem Vostrackým – jednatelem

Člen sdružení:                                                          	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Se sídlem:                                                                   Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:                                                                  Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Pavel Vostracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Bankovní spojení: 	                                                   Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:            	                                                   27-4501350277/0100

IČO/DIČ: 	                                                                 25233025 / CZ25233025

Telefon: 		                                                             xxx

E-mail: 		         	                                                        xxx

ID DS: 			                                                             ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

(dále jen „zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- V rámci zpracovávání etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice byly zpřesněny skutečné měrné jednotky, které jsou odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo č. 20/2018-504202. Nedošlo ke změně průběhu katastrální hranice a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice není potřeba vyhotovit. Počet MJ se snižuje na 0 MJ z původních předpokládaných 3 MJ. Z těchto důvodů se objednatel a zhotovitel díla dohodli o změně závazku ze smlouvy, kdy ve fakturačním celku 3. 4. 3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice budou nově vyčísleny nulové měrné jednotky a méněpráce výše uvedeného fakturačního celku.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek a ceny této dílčí části: 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

| Původní celková cena díla bez DPH | 712 950,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | -6 000,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 706 950,00 Kč |
| DPH 21% | 148 459,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 855 409,50 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | - 3 | 2 000 | - 6 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | - - - |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 25.10.2024                         					V Plzni dne 25.10.2024

Viz datum v elektronickém podpisu								 		Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:															Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“													„elektronicky podepsáno“

………………………………………..                            		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           									Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  												GROMA PLAN s.r.o.	                         	        	                                              											reprezentant sdružení

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 20/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Výrov u Milavčí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 000 | 5 000 | 30.3.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 90 | 400 | 36 000 | 30.9.2019 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 90 | 200 | 18 000 | 30.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 63 | 1 000 | 63 000 | 30.9.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 90 | 100 | 9 000 | 30.6.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 90 | 300 | 27 000 | 28.2.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 164 000 | 28.2.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 90 | 2 550 | 229 500 | 28.2.2023 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce | ha | 89 | 2 550 | 226 950 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 1 000 | 8 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 24 | 500 | 12 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce | 100 bm | 14 | 500 | 7 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 000 | 8 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce | 10 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 90 | 2 000 | 180 000 | 31.1.2024 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce | ha | 89 | 2 000 | 178 000 | 31.1.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 950 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 90 | 1 000 | 90 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.6. | Mapové dílo - méněpráce | ha | 89 | 1 000 | 89 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 89 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 158 000,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 950,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 89 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 706 950,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 148 459,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 855 409,50 Kč |  |