# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoníku v platném znění

Název stavby: „Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v ul. Mírová – I. etapa“

Č. smlouvy objednatele: 	7/24, org. č. 511.027

Č. smlouvy zhotovitele:

- Smluvní strany

- Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

sídlo: Turnov, Antonína Dvořáka 287, PSČ 	511 01

zastoupená: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov

tel.:

e-mail: 		datová schránka:

bankovní spojení:

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Milan Hejduk, tel.

- realizace díla:

TDS:

Koordinátor BOZP:

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem společnosti

Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti

tel.:

e-mail:

datová schránka:

bankovní spojení:.

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

Oldřich Řáha, jednatel společnosti

- realizace díla:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti prodloužení termínu dokončení a předání díla. Příčinou je realizace sanace pláně nad rámec původního předpokladu dle nevyhovujících zkoušek podloží. Uzavřením dodatku se nemění cena díla. Náklady budou kalkulovány přednostně z rezervy díla.

Do dodatku se rovněž doplňuje – mění osoba stavbyvedoucího na straně zhotovitele – viz odstavec 1. Smluvní strany.

- Předmět dodatku

- Uzavřením dodatku se v článku 3. Lhůty plnění v bodu 3.1 mění termín dokončení a předání díla následovně:

Původní termín:

- termín dokončení a předání díla: 25. 10. 2024

Nový termín:

- termín dokončení a předání díla: 4. 11. 2024

- Zvláštní ujednání

  - Uzavření dodatku nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo 
ze dne 29. 1. 2024.

  - Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

  - Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne:  25.10.2024                               		             V Teplicích dne:25.10.2024

---------------------------------------					-------------------------------------------

Ing. Milan Hejduk                                                                                Ing. Adam Sinevič

ředitel svazku VHS Turnov                                                                     jednatel společnosti