

Ev.č.: UZSVM/P/261485/2024

Čj.: UZSVM/P/229754/2024-HSPH

**Smlouva o dílo**

**ÚZSVM ÚP Plzeň č. 221/2024**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na stavební akci s názvem**: „Oprava střešního pláště přízemního technického objektu na adrese 17. listopadu, 301 00 Plzeň**“. (Dále je „smlouva“).

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Česká republika**

**– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň

IČO: 69797111

DIČ: XXXXX

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: XXXXX

doručovací adresa: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní

pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň.

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXX*

*e-mail: XXXXX*

*tel.: XXXXX*

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: EKA-KOMPLET s.r.o.**

se sídlem: Tylova č.p. 1/57, 301 00 Plzeň

zastoupená: Peterem Dzurčaninem, prokuristou

IČO: 25231634

DIČ: XXXXX

datová schránka: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka **10993**

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXX*

*e-mail: XXXXX*

*tel. číslo: XXXXX*

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 221/2024 (dále jen „smlouva“) tohoto znění:

**Čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., oÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že ve smyslu § 5 občanského zákoníku disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu smlouvy nezbytné, a  že je pří plnění předmětu smlouvy schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním či stavem spojena.

**Čl. II.**

**Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: **„Provedení kompletních prací na opravě střešního pláště přízemního technického objektu, který navazuje na hlavní objekt na adrese 17. listopadu 1926/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“,** (dále jen „dílo“), a  to za podmínek stanovených v této smlouvě a zejména v Čl. II. odst. 2.5 smlouvy.

Dílčí části prováděných prací budou:

* demontáž a zpětná montáž hromosvodu
* demontáž oplechování původní střešní krytiny
* bourací práce podkladní konstrukce včetně očištění, manipulace a přesun hmot
* zednické a přidružené práce pro zajištění správného podkladu před montáží krytiny
* dodávka a montáž klempířských prvků
* dodávka a montáž střešní krytiny – asfaltové pásy
* přesun hmot, zajištění prostoru, úklidové práce.

Specifikace zakázky s podrobným popisem prací je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy – viz cenová nabídka EKA-KOMPLET s.r.o. č. 1529/97/23.

1. Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v Čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.
   1. Objednatel poskytne Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, veškeré jemu dostupné doklady a podklady či informace nezbytné pro řádné provedení díla.
   2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo dohodnutou cenu uvedenou v Čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.
   3. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení díla:
2. Zhotovitel převezme protokolárně místo plnění dle Čl. III. odst. 3.3 této smlouvy.
3. Realizace díla bude probíhat za provozu budovy, proto se Zhotovitel zavazuje v maximální možné míře vyjít vstříc Objednateli tak, aby práce omezily osoby v budově co nejméně.
4. Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli až po odstranění všech zjištěných vad a  nedodělků (i opakovaně), a to podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a  nedodělků poslední ze Smluvních stran (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Protokol o předání a převzetí díla vypracuje Zhotovitel.

Pokud bude při předávání díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu o předání a převzetí díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem. Objednatel je povinen Protokol o předání a převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků díla.

* Při předání díla je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli prohlášení o  shodě použitého materiálu.

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené platnými technickými normami a závaznými ČSN.
2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a protipožárních opatření, a to minimálně v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v místě plnění, a je povinen je zabezpečit vybavením ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za vhodnost a bezpečnost všech prací a metod používaných při realizaci díla.
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla v souladu s platnou legislativou.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění díla udržovat pořádek v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou a odstranil případné vady nedokončeného díla.
8. V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu této smlouvy poddodavatele, odpovídá Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatele tak, jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám.
9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody způsobené na nemovitosti, v níž bude provádět dohodnuté práce, nedodržením smluvních povinností a obecně závazných předpisů. V případě takto vzniklých škod je povinen je odstranit.
10. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč a zaplacené pojistné. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu či obdobný doklad o trvání pojištění a doklad o zaplacení pojistného na vyžádání;
11. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kontroly.

**Čl. III.**

**Místo a doba plnění**

* 1. Místem plnění smlouvy je administrativní budova na adrese: 17. listopadu 1926/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, která je ve vlastnictví České republiky a příslušný hospodařit s ní je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  2. Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel Objednatelem e-mailem neprodleně vyzván k zahájení plnění této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít místo provádění díla (tj. zahájit provádění díla) do **5 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
  4. Zhotovitel je povinen dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a  předat Objednateli nejpozději do **16. 12. 2024**.
  5. Řádně dokončené dílo bude Zhotovitelem předáno v místě plnění na základě **Protokolu o**  **předání a převzetí díla bez vad a**  **nedodělků**, po předchozí telefonické domluvě na termínu předání. Zhotovitel kontaktuje Objednatele minimálně ve dvoudenním předstihu na telefon kontaktní osoby. Protokol o předání díla vyhotoví Zhotovitel.
  6. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou (e-mailem, nebo datovou schránkou).
  7. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do protokolárního předání díla bez vad a  nedodělků ze strany Zhotovitele díla Objednateli.

**Čl. IV.**

**Cena díla, platební podmínky a fakturace**

4.1 Smluvní cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **Výše DPH** | **Cena s DPH** |
| 86 100,00 | 18 081,00 | 104 181,00 |

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena dle odst. 4.1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a  konečná a platná v nezměněné výši po celou dobu trvání smlouvy.
  2. V ceně dle odst. 4.1 jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením díla.
  3. Cenu díla je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů (daňových předpisů) účinných v době fakturace.
  4. Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.
  5. Cena díla je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem, do 28 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury, popř. Zhotovitelem opravené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po předání a převzetí díla v souladu s Čl. II. odst. 2.5 písm. c), této smlouvy.
  6. Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma Smluvními stranami.
  7. Faktura musí být doručena na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, příp. po předchozí dohodě elektronicky na e-mailovou adresu [podatelna.plzen@uzsvm.cz](mailto:podatelna.plzen@uzsvm.cz), a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla poslední ze Smluvních stran.
  8. Faktura bude uhrazena Objednatelem bankovním převodem.
  9. Faktura musí mít náležitosti podle platné legislativy. V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě (doplnění). V takovém případě bude přerušen běh doby splatnosti a  nová doba splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené faktury Objednateli.
  10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy.

**Čl. V.**

**Odpovědnost za vady díla**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, s vynaložením veškeré odborné péče v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, technologickými postupy.
  2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje použití, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
  3. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době předání a převzetí, a dále odpovídá za vady jím zhotoveného díla zjištěné v záruční době.
  4. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána.
  5. Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná Objednatelem Zhotoviteli nejpozději v poslední den sjednané záruční doby (prostřednictvím pošty, datové schránky nebo e-mailu).
  6. Nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace je Zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol o ohledání a posouzení reklamované vady díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý s Objednatelem.

Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace, má se za to, že za reklamovanou vadu Zhotovitel odpovídá a Objednatel je oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní pokutu dle Čl. VII. odst. 7.4 smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

* 1. Práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději 7. kalendářní den po ohledání   
     a posouzení reklamované vady díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději 7. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a   vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní pokutu dle Čl. VII. odst. 7.4 smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

**Čl. VI.**

**Záruka za jakost**

* 1. Zhotovitel poskytuje na veškeré práce a dodávky záruku v délce:

|  |  |
| --- | --- |
| **Záruka na veškeré práce v měsících** | **Záruka na veškeré dodávky v měsících** |
| 60 | 60 |

* 1. Záruční doba běží ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
  2. Záruční doba uvedená v předchozích odstavcích se prodlužuje o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

**Čl. VII.**

**Sankce**

* 1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli a třetí osobě v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli a třetí osobě uhradit v plné výši. Výše náhrady škody není omezena.
  2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě sjednané smluvními stranami v Čl. III. odst. 3.4 této smlouvy zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění výše uvedeného díla ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění díla.
  3. V případě neplnění povinnosti Zhotovitele uvedených v Čl. II. odst. 2.5 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé neplnění ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně.
  4. Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace nebo nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději 7. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamovanévady díla, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.
  5. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. II. odst. 2.5 písm. m) této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
  6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.
  7. Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.
  8. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné 14. kalendářní den ode dne odeslání příslušné výzvy povinné Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo do datové schránky.

**Čl. VIII.**

**Předčasné ukončení smlouvy**

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku), stanoví-li to zákon a dále v těchto případech:
* jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla a jejich předáním více než 14 kalendářních dnů;
* jestliže Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými ve smlouvě, ačkoli byl na tuto skutečnost Objednatelem písemně upozorněn;
* jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku.
  1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku), stanoví-li to zákon a dále v těchto případech:
* jestliže Objednatel bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy více než 60 kalendářních dnů.
  1. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc.
  2. Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy.
  3. Objednatel má právo zastavit průběh plnění díla a bez jakékoli sankce či náhrady za nedokončené plnění díla ukončit tuto smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. Dílčí plnění díla dodané před dnem ukončení této smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli dle podmínek této smlouvy.

**Čl. IX.**

**Komunikace smluvních stran**

1. Smluvní strany jmenují oprávněné osoby, které budou Smluvní stranu zastupovat v záležitostech souvisejících s plněním smlouvy. Kontaktní osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit, doplňovat ani ukončit, nejsou-li zároveň statutárními orgány.
2. Jakékoli oznámení, žádost, daňový doklad (faktura), či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle smlouvy, bude učiněno či dáno písemně, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy, nebo takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí. V případě faktur nejlépe na elektronickou adresu: [podatelna.plzen@uzsvm.cz](mailto:podatelna.plzen@uzsvm.cz). Pokud je oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o   elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), tak se oznámení považuje za doručené dnem, o němž tak ZDS stanoví.

**Čl. X.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
  2. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o  registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv Ministerstva vnitra k uveřejnění bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
  3. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.
  4. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách Objednatele, na profilu Objednatele a  na elektronickém tržišti.
  5. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.
  6. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a  kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.
  7. Smlouva je uzavírána elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky Objednatele i  Zhotovitele v souladu se zákonem 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

**ČR-Úřad pro zastupování státu EKA – KOMPLET s.r.o.**

**ve věcech majetkových**

………………………………………… ……………………………………

Mgr. Ing. Ladislav Nový Peter Dzurčanin, prokurista

ředitel Územního pracoviště Plzeň

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka EKA-KOMPLET s.r.o. 1529/97/23.