DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186

E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený: 					Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení: 				Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:                                                         	X X X X X X X X X X

E-mail:                                                            X X X X X X X X X X

ID DS:	            				zjq4rhz

IČO: 		65993390

DIČ: 		CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

- společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

vedoucí společník:

Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.

2.   V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:

- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah potřebných prací činí 237 MJ, tedy o 57 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 080 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 175 560 Kč bez DPH

- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 43 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 300 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 141 900 Kč bez DPH

- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 330 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 630 Kč bez DPH

- u hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 430 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 15 730 Kč bez DPH

- u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 18 150 Kč bez DPH

- u hlavního celku 6.4 Mapové dílo. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 528 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 808 Kč bez DPH.

3.   Tato změna smlouvy je pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.    Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% hodnoty smlouvy o dílo po aktivaci inflační doložky.

Rekapitulace změn závazku ze smlouvy o dílo:

| dodatek číslo | důvod | absolutní změna (+rozšíření -zúžení) | hodnota absolutní změny | změna ceny díla celkem o | hodnota všech změn dle příslušného odstavce § 222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | § 222 odst. 4 | -16 500 | 0,3% | -16 500 | 0,3% |
| 2 | § 222 odst. 5 | termín | --- | --- | --- |
| 3 | --- | Inflační doložka | --- | --- | --- |
| 4 | § 222 odst. 5 | 18 000 | 0,32% | 18 000 | 0,32% |
| 5 | § 222 odst. 4 | -360 778 | 5,9% | -360 778 | 6,2% |

4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ

237 MJ x 3 080 Kč = 729 960 Kč bez DPH

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

0 MJ x 3 300 Kč = 0 Kč bez DPH

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

703 MJ x 330 Kč = 231 990 Kč bez DPH

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

703 MJ x 1 430 Kč = 1 005 290 Kč bez DPH

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

703 MJ x 1 650 Kč = 1 159 950 Kč bez DPH

6.4 Mapové dílo

703 MJ x 528 Kč = 371 184 Kč bez DPH

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 390 050,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 973 410,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 371 184,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 734 644,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 204 275,24 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 938 919,24 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: 24. 10. 2024

________________________________

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Zlín

Datum: 29. 10. 2024

________________________________

Ing. Karel Chudárek

ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Místo: Olomouc

Datum: 23. 10. 2024

________________________________

Petr Liška

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová