
[image: image1.jpg]PBS POWER EQUIPMENT



  PBS POWER EQUIPMENT,s.r.o.

   Průmyslová  162 

   674 86 Třebíč

     Telefon : 
568 504 320, 321.

	Datum / Date
	14.8.2024                
	Listů / Pages
	1

	
	
	
	

	Komu / To
	 TAS Holešov s.r.o., nám. Sv. Anny 1275, Holešov 76901
  Xxxxxxxx Xxxxxx – technik společnosti    

 Tel. + 420 724 794 005  e-mail: xxxxxx@thholesov.cz

	
	

	Od / From
	PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
Xxxxxx Xxxxx – vedoucí servisu  
Tel: xxx xxx xxx e-mail: xxxxx@pbstre.cz

	
	

	Věc / Subject:
	         Nabídka opravy kotle THP 940IN

	
	

	   C.C.
	Nabídka číslo: 20007971


Vážený pane Koumare
Reaguji na Vaši poptávku a zasílám Vám nabídku opravy kotle THP 940IN.
Předpokládaná cena je 67 900,- bez Dph.
Oprava je plánována na 2 dny.

Specifikace prací:
• Otevření kotle ze strany hořáku 

• Otevření kotle ze strany obratové komory 

• Vybroušení míst trubkovnice pro vložení víček
• Zavaření víček z obou stran 

• Demontáž stávající těsnící šňůry a instalace nové – pokud bude nutná
• Oprava vyzdívky kotle – pokud bude nutná
• Zavření kotle 

• Tlaková zkouška kotle
Cenová část:

· Materiál                             39 000,-

· Montážní práce                22 000,-

· Tlaková zkouška                  6 900,-

Práce budou účtovány dle skutečnosti vzhledem k tomu, že není jasné, jak náročná oprava bude. 
S pozdravem
	Xxxxx Xxxxx
Vedoucí servisu
PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
Průmyslová 162
674 01 Třebíč
Web: www.pbspe.cz
	 
	Mob:    +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxx@pbspe.cz
DIČ:      CZ27736814
	[image: image2.jpg]== PBS POWER EQUIPMENT

VAS DOPIS ZN.:
ZEDNE:
NASE ZN.:

VYRIZUJE:
TEL:

FAX:
E-MAIL:

DATUM




   


	
	

	
	

	
	


	
	
	



