Dodatek č. 2

- Příkazní smlouvy č. 6150/47/2014

## I. Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem 		Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

Statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

IČ:			00020699

DIČ:			CZ00020699

(„Příkazce“)

a

Ing. Martin Kejha

se sídlem 		Sokolovská 17, 323 00 Plzeň

Statutární orgán:        Ing. Martin Kejha

Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxx

č.ú.:                            	xxxxxxxxxxxxxx

IČ:                              	64374556

DIČ:                          	CZ6503302740

(„Příkazník“)

se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 6150/47/2014  ze dne

23. 10. 2014.

II.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nahrazení v příkazní smlouvě:

-	v čl. III. odst. Inženýrské práce na základě níže uvedeného znění:

Inženýrské práce

Činnost specifikovaná v předmětu plnění inženýrské práce bude prováděna průběžně 
od října 2014 a bude ukončena do 30. listopadu 2016.

Termín plnění inženýrských prací se mění z důvodu prodloužení termínu dokončení staveb objektů.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 23. 10. 2014 zůstávají beze změny.

IV.

Doložka zákona o registru smluv

- S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.

- V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ, jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru, před jeho vložením.

- Ustanovení v odst. 3 se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.

- Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě  ustanovení § 3 zákona o registru a ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

- V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. 2 anebo odst. 3 tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze  dne :	……….				             V Plzni  dne : ………

Za Příkazce:							   Za Příkazníka:

....................................                                                          .................................

Český hydrometeorologický ústav				Ing. Martin Kejha

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ředitel ČHMÚ