| Objednávka číslo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL – fakturační adresa dle obch.rejstříku: Název: DTS Domažlice, p.o. Sídlo: Chrastavická 170, 344 01 Domažlice IČO: 737 33 113 Zastoupen: | Zasílací a dodací adresa objednatele: E-mail: | Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00, Praha 9 IČO: 261 77 005 DIČ: CZ 26177005 |
| Na základě Vašeho cenového návrhu ze dne 11.10.2024 (= soupis prací a díla) tímto u vás objednáváme dílo: „Domažlice – Zpevněná plocha – AB vrstvy“, v celkové hodnotě: 162.000,00 Kč bez DPH. |  |  |
| Podmínky: K zahájení prací dojde předáním staveniště objednatelem na základě předávacího protokolu dne: …………..( do konce roku 2024) Termín provedení díla: zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 31.12.2024 . Fakturace: měsíční, na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací, splatnost faktur 30 dnů od jejich doručení. Záloha: --- Ostatní ujednání: Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn: a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli vzniklou z této smlouvy; b)zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy; c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: a) při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu; b) bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele; c) v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací; d) v případě vyšší moci; e) pokud na straně Zhotovitele nastane překážka související s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 či jiné epidemie, nebo dojde k preventivnímu opatření Zhotovitele v souvislosti s pandemií či epidemií, které má vliv na závazné milníky, nebo termín dokončení Díla. Dojde-li ke zvýšení vstupních cen komodit (např. asfaltu, pohonných hmot atd.) o více než 10 %, zavazují se smluvní strany na výzvu Zhotovitele k uzavření dodatku, který bude reflektovat toto navýšení. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: a)zastavení či omezení dodávek vody, energií (např. plynu, elektřiny) nebo vstupních komodit; b) náhlého nárůstu cen vody, energií (např. plynu, elektřiny) nebo vstupních komodit; c) úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude schopen omezovat činnost Zhotovitele. Záruční doba díla činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla Investorem. |  |  |

Objednal: ……..               	       		                                              	Potvrzení objednávky:

Dne: 25.10.2024                         		                                                         (datum, podpis, razítko)

_________________________			                       	______________________				Objednatel							Zhotovitel