# dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo a následné spolupráci

uzavřené podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Prague City Tourism a.s.

se sídlem		 Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23670

IČO			07312890

DIČ			CZ07312890

zastoupená		Mgr. Františkem Ciprem, předsedou představenstva

Mgr. Janou Adamcovou, místopředsedkyní představenstva

dále jen „Objednatel“

a

Charles Games s.r.o.

se sídlem: 		Petrská 1180/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

pod spisovou značkou C 326993

IČO:			08884731

DIČ:			CZ08884731

zastoupená: 		Mgr. Lukášem Kolkem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

## preambule

Vzhledem ke skutečnosti, že (a) Objednatelem a Zhotovitelem mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo a následné spolupráci, na základě které se Zhotovitel zavázal vytvořit videohru pro mobilní platformy Android a iOS propagující značku hlavního města Prahy v cestovním ruchu (dále jen „Smlouva“); (b) smluvní strany mají zájem na úpravě finančních podmínek vzájemné spolupráce; uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1.	předmět dodatku

1.1	Předmětem tohoto dodatku je úprava níže uvedených ustanovení Smlouvy.

## 2.	změna smlouvy

  - Smluvní strany sjednávají nové znění čl. 7.2. Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel cenu za zajištění plnění ve smyslu této smlouvy zaplatí na základě daňových dokladů/faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po realizaci jednotlivých fází tak, jak jsou uvedeny v čl. 4.1. výše v této Smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu/daňový doklad na částku 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých) bez DPH po schválení prvního prototypu a game designu ze strany Objednatele (časový předpoklad je říjen 2024); dále je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad/fakturu na částku 850.000,- Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH po schválení a dodání vertical slice hry ze strany Objednatele (časový předpoklad je prosinec 2024) a fakturu/daňový doklad na závěrečnou část Odměny ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním předání Díla Objednateli, kdy ze strany Objednatele bude potvrzeno, že Dílo je řádně provedeno a předáno. Přílohou každého daňového dokladu/každé faktury bude podrobný přehled vykonaných prací při realizaci Díla.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti v nezměněném původně sjednaném znění.

## 3.	společná a závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany se zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.2	Smluvní strany si znění tohoto dodatku přečetly a s jeho zněním souhlasí.

podpisy smluvních stran na následující straně

za Objednatele

V Praze dne 21.10.2024

Mgr. František Cipro					Mgr. Jana Adamcová			
předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism a.s.				Prague City Tourism a.s.

za Zhotovitele

V Praze dne 22.10.2024

Lukáš Kolek, jednatel

Charles Games s.r.o.