# SMLOUVA O DÍLO

Ev. číslo smlouvy objednatele 012024	Ev. číslo smlouvy zhotovitele 24450

Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44

MB 100

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

## Čl. I

## Smluvní strany

  - Objednatel:	Ošetřovatelský domov Praha 3

Adresa:	Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3, Žižkov

Odpovědný zástupce:	ředitelka

IČ:	65990641

DIČ:

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu:	12666379/0800

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:	VHL,  s.r.o.

Adresa:	Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2

Odpovědný zástupce:	jednatel

IČ:	63677521

DIČ:	CZ63677521

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 2

Číslo účtu:	102088277/0300

Zápis v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37252 dne 9. 5. 1995.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají smlouvu o dílo o 7 stranách, na základě nabídky č. NV2024331, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla vymezeném v Čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení dle Čl. IV, odst. 4.1.1 této smlouvy, (dále jen „smlouva“).

## Čl. II

## Předmět díla

  - Předmětem díla dle této smlouvy je instalace výtahu - tj. projekt, výroba, dodávka a montáž malého nákladního výtahu typ MB 100 podle technické specifikace uvedené v Čl. III této smlouvy, (dále jen „dílo“).

  - Dílo bude provedeno v objektu Pod Lipami 2570/44, Praha 3, Žižkov.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu této smlouvy na svou odpovědnost a svým jménem, v souladu s obecně závaznými a platnými právními předpisy a normami.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí a bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Součástí díla je:

    - Instalace nového výtahu.

    - Zkouška po montáži.

  - Součástí díla není:

    - Zajištění všech stavebních prací a činností, popsaných v článku VII – Závazky objednatele.

    - Případná přeložka kanalizačních nebo jiných inženýrských sítí, odkrytých při výstavbě výtahu.

    - Dodávka a montáž nerezového obložení nákladišť.

    - Demontáž původního výtahu.

  - Smlouva je splněna předáním a převzetím díla, na základě Předávacího protokolu podepsaného oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele způsobem, popsaným v Čl. IX této smlouvy a odstraněním všech nedodělků.

## Čl. III

## Technická specifikace

  - Technické parametry výtahu:

    - Typ	:	MB 100/0,33

    - Typ řízení	:	releové

    - Nosnost [kg] 	:	100

    - Jmenovitá rychlost [m/s]	:	0,33

    - Umístění strojovny	:	nad šachtou

    - Dopravní zdvih [m]	:	6,96

    - Počet stanic 	:	3 /  4

    - Značení stanic	:	 0,   1,   2

    - Rozměr šachty [mm]	:	1190 x 900

    - Konstrukční rozměr kabiny š x h x v [mm]	:	800 x 800 x 1000

    - Rozměry dveří [mm]	:	800 x 1000

    - Šachetní dveře	:	svisle posuvné 2 panelové / EW 30

    - Interiér kabiny					   :     celonerezové gastro provedení

    - Další vybavení					   :     1 ks odnímatelná police

:     2 ks kabinová roleta

## Čl. IV

## Cena za dílo a platební podmínky

  - Obě strany se dohodly na konečné smluvní ceně za dílo, která činí:

Instalace výtahu	Cena bez DPH	Sazba DPH

    - Cena celkem	470 700,00 Kč	 + 21%

slovy čtyřistasedmdesáttisícsedmset

  - Pokud se nejedná o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bude fakturovaná cena zatížena platnou sazbou daně v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v příslušném období.

  - V této ceně jsou zahrnuty veškeré práce a materiálové náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění díla uvedeného v Čl. II této smlouvy.

  - Faktury budou vystaveny zhotovitelem následujícím způsobem:

    - Dílčí faktura č. 1 ve výši 50% ceny bez DPH bude vystavena do 15 dnů od podepsání smlouvy.

    - Zbývající částka bude zhotovitelem vystavena v konečné faktuře po řádném splnění díla a jeho předání objednateli dle Čl. IX této smlouvy.

    - Splatnost faktur se stanoví na 15 dnů od data jejich doručení objednateli.

    - Faktury budou zasílány elektronicky na adresu: fakturyomovpraha3.cz

  - Faktury musí obsahovat veškeré údaje podle § 26 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění, s posunutím termínu splatnosti.

  - Převod fakturované částky provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v Čl. I, odst. 1.2 této smlouvy. Úhradou faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

  - Pokud bude dílo předáno a převzato s nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení konečné faktury, ne však déle než do 7 dnů od převzetí posledního odstraněného nedodělku se zápisem do Předávacího protokolu.

  - Práce dodatečně vyžádané objednatelem, které budou nad rámec předmětu díla této smlouvy, tzv. vícepráce, uhradí objednatel v případě, že se oprávnění zástupci obou zúčastněných stran dohodnou v písemném dodatku k této smlouvě na jejich rozsahu, provedení a ceně. Tato skutečnost bude zaznamenána do Montážního deníku a obě strany ji potvrdí podpisem.

## Čl. V

## Termíny  a podmínky výstavby

- Dílo bude zahájeno dnem předání staveniště, a to 10 týdnů od podpisu smlouvy.  O předání staveniště bude sepsán Protokol o přejímce, který předloží zhotovitel a podepíší oprávnění zástupci obou zúčastněných stran.

- Dílo bude zhotovitelem v rozsahu smlouvy provedeno a předáno objednateli nejpozději do 
3 týdnů od předání staveniště. Předávací řízení se uskuteční za podmínek, uvedených v Čl. IX této smlouvy.

- Podmínkou splnění uvedených termínů v odst. 5.1 a 5.2 je dodržení termínu předání staveniště zhotoviteli, dodržení způsobu úhrad faktur dle Čl. IV, odst. 4.5 této smlouvy, a dodržení všech odst. Čl. VII této smlouvy. V případě nesplnění těchto podmínek zhotovitel nevylučuje adekvátní prodloužení termínu předání díla bez nároku na uplatnění sankcí na zhotoviteli dle Čl. VIII, odst. 8.1 smlouvy.

- Objednatel souhlasí s krátkodobým uskladněním materiálu a částí výtahové technologie během montáže v jednotlivých patrech objektu. Toto bude učiněno s maximálním ohledem na nájemníky domu. Za krátkodobé uskladnění materiálu nese odpovědnost zhotovitel.

- Objednatel souhlasí s případným umístěním reklamního transparentu zhotovitele na objektu plnění díla.

## Čl. VI

## Závazky zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede tak, aby odpovídalo zadávací dokumentaci, platné legislativě, platným českým technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, ekologickým a protipožárním předpisům.

- Zhotovitel předloží objednateli atesty a výsledky zkoušek materiálů a výrobců, použitých na zhotovení díla, nejpozději ke dni převzetí díla.

- Ode dne převzetí staveniště zhotovitelem bude na stavbě veden Montážní deník (dále jen „deník“), který bude uložen u technického dozoru. Do deníku bude zapisován postup prací a všechny údaje, nezbytné pro posouzení kvality, pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh prací. Zápisy, učiněné do deníku musí být předloženy k podpisu druhé straně nejpozději do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k podpisu ani v náhradním termínu do dvou dnů, platí, že s obsahem zápisu druhá strana souhlasí. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla, kdy originál montážního deníku bude předán objednateli a zhotovitel si ponechá jeho jednu kopii.

- Po celou dobu plnění díla ponese odpovědnost za zajištění stavebních otvorů do šachty zhotovitel.

- Zhotovitel bude udržovat v čistotě objekt staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel nejpozději do dne předání výtahu do užívání.

- Technickým dozorem pověřeným vedením díla jmenoval zhotovitel pana Ing. Luboše Holubičku / info@vhl.cz, 222 252 549, který je oprávněn ke všem úkonům, týkajících se realizace díla. Technický dozor není oprávněn měnit tuto smlouvu formou dodatku.

## Čl. VII

## Závazky objednatele

  - Objednatel pověřil vedoucího správce budov výkonem funkce technického dozoru objednatele pro stavební a technologickou část. Toto oprávnění se vztahuje ke všem úkonům, s výjimkou změny této smlouvy formou smluvního dodatku.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště čisté, zbavené stavebního materiálu, odpadu a zabezpečené proti případnému úrazu. Při jeho předání musí být zajištěny vstupy a otvory pro šachetní dveře proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu do šachty. Odpovědnost za tyto vstupy ponese během plnění předmětu díla této smlouvy zhotovitel.

  - Požadavky na šachtu výtahu:

    - Nesmí v ní být umístěno žádné zařízení nebo jiné díly, instalováno elektrické vedení, potrubí či jiné vedení,  které  nemá  přímou  souvislost s výtahem.

  - Požadavky na přívod elektrického proudu a osvětlení:

    - Přívod el. proudu do rozvaděče výtahu ze stávajícího rozvaděče původního výtahu – 3x400/230V, 50 Hz, vč. revize elektrického přívodu pro výtah, ne starší než 5 let.

    - Stabilní osvětlení nákladišť - min. intenzita osvětlení 50 lx na podlaze, stabilní osvětlení strojovny - min. intenzita 200 lx na podlaze.

    - Stabilní osvětlení skladu a všech přístupových cest - min. intenzita osvětlení 50 lx.

    - V případě nezajištění osvětlení dle odst. 7.4.2 a 7.4.3 je nutné zřídit provizorní osvětlení, minimálně ve zde uvedených hodnotách.

  - Požadavky na skladové prostory a sociální zázemí:

    - Objednatel zajistí v rámci možností pro montéry výtahu odpovídající sociální zázemí na stavbě: WC a umývárnu

  - Požadavky Čl. VII této smlouvy zajistí objednatel na své náklady do dne předání staveniště zhotoviteli.

## Čl. VIII

## Majetkové sankce

- Za prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v Čl. V, odst. 5.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do celkové výše 20 % smluvní ceny, sjednané v Čl. IV, odst. 4.1.1 této smlouvy.

- Při nedodržení dohodnutých termínů pro odstraňování nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení nebo za každý den neopodstatněného přerušení prací na odstraňování nedodělků.

- V případě prodlení s úhradou dílčích faktur a konečné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zhotoviteli náleží pouze v tom případě, že předmětná faktura splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 26 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a objednatel je v prodlení po dobu delší než 3 pracovní dny.

- Případné zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody, která eventuálně vznikne poškozené straně.

## Čl. IX

## Předání a převzetí díla

  - Řádné předání a převzetí díla proběhne za účasti oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. Toto řízení svolá zhotovitel s prohlášením, že dílo je dokončeno.

  - Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady a protokoly předepsané platnými právními předpisy a normami:

    - Dokumentace skutečného provedení výtahu.

    - Potvrzení o provedené zkoušce po montáži výtahu revizním technikem v Knize výtahu.

    - Prohlášení o shodě.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán Předávací protokol, který bude mj. obsahovat:

    - Jméno a příjmení oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.

    - Datum předání a převzetí díla.

    - Seznam případných nedodělků s dohodnutým termínem k jejich odstranění.

    - Předávací protokol bude stvrzen vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců zhotovitele a objednatele.

  - Dále bude objednateli předána Kniha výtahu, Kniha provozních prohlídek výtahu, Kniha odborných prohlídek, Návod na používání a údržbu výtahu (dále jen „návod“), Záruční list a další dokumenty dle Seznamu dokladů k předání výtahu.

## Čl. X

## Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje záruku na jakost a funkčnost díla po dobu 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla, vyjma odst. 10.2.

  - V případě, že se na díle v záruční době objeví závady, objednatel je bude neprodleně reklamovat u zhotovitele písemně na info@vhl.cz a v pracovní době od 8:00 do 16:30 na telefonním čísle +420 222 252 549.

  - Zjištěné závady je nutno uplatnit u zhotovitele neprodleně, aby se zabránilo případným dalším poškozením, vzniklým druhotně.

  - Záruka se nevztahuje na:

    - Všechny díly a materiály, které podléhají přirozenému opotřebení provozem výtahu.

    - Závady vzniklé nepovoleným způsobem užití výtahu. Za nepovolené užití je považován případ, kdy nebyl výtah obsluhováno dle návodu, který byl předán objednateli.

    - Závady vzniklé z důvodu vyšší moci nebo v případě neodborného zásahu neoprávněné osoby.

  - Záruka na jakost díla zaniká rovněž v případě, že objednatel provedl podstatné změny nebo úpravy bez vědomí zhotovitele, nejedná-li se o změny, vyvolané nutností odstranit havarijní stav, za který odpovídá zhotovitel.

  - Ze záruky jsou vyjmuty veškeré závady, které nesou jakékoli znaky úmyslného poškození (vandalismu) a jakékoli závady a poškození, vzniklé při provozu výtahu bez ustanoveného a zaškoleného dozorce výtahu nebo jeho prokazatelně nedostatečné činnosti.

  - Záruka na jakost díla zaniká rovněž při provozu předmětného výtahu bez zajištění řádného pravidelného servisu odborně způsobilou firmou - zhotovitelem. Četnost pravidelného servisu vyplývá z norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

  - Pravidelný servis předmětného výtahu dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 bude řešit smlouva na servis výtahu, její návrh předloží zhotovitel objednateli do čtyř týdnů od podepsání této smlouvy.

  - Pro případy zde neuvedené platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

## Čl. XI

## Odstoupení od smlouvy

- Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

- Zhotovitel je povinen v případě odstoupení kterékoliv ze stran od této smlouvy dokončit veškeré práce, jejichž neprovedení by objednateli způsobilo škodu nebo nesnesou žádného odkladu.

- Objednatel je povinen v případě odstoupení kterékoliv ze stran od této smlouvy zaplatit zhotoviteli veškerou dodanou technologii a provedenou práci na plnění díla.

## Čl. XII

## Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že má na smluvní dodávku finanční krytí.

- Zhotovitel prohlašuje, že je firmou odborně způsobilou k provedení díla. Zaměstnanci zhotovitele jsou proškoleni v předpisech bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

- Zhotovitel prohlašuje, že je přihlášen k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhlášky MF ČR 125/1993 Sb. u pojišťovny Kooperativa a zároveň má s touto pojišťovnou uzavřenou smlouvu TREND 07 - pro pojištění podnikatelských rizik.

- Pojištění zhotovitele uvedené v odst. 12.4 bude v platnosti po celou dobu plnění předmětu díla této smlouvy.

- Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem informovat o všech skutečnostech, ovlivňující realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínu či kvality.

- Smluvní strany se zavazují, že se navzájem vyvarují všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. Zhotovitel nese od převzetí staveniště do řádného předání díla odpovědnost za nebezpečí vzniku škody v souvislosti s plněním díla v plném rozsahu.

- Obsah této smlouvy lze měnit výhradně smluvními dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.

- Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy, touto smlouvou založené, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou zúčastněných stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své podpisy.

V Praze dne 16. 10. 2024

……………………………………….…….	……………………………………….…….

Za objednatele                                                                        Za zhotovitele

ředitelka  OŠD Praha 3                                                            jednatel VHL,  s.r.o.