O B J E D N Á V K A					číslo : 197
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 5030
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu "Rekonstrukce vnitrobloku Hradební 2. etapa, 2. fáze" v k. ú. Chebu. místo: ppč. st. 242/2; st. 252/5; 3783, k. ú. Chebu druh a rozsah požadovaných činnosti: 1x archeologický dělník na 10 dní 1x terénní technik na 25 dní předpokládaná výměra: bude se jednat o dočištění liniového výkopu pro potřeby pokládky kanalizace zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 28. 10. 2024 dokončení 15. 12. 2024 harmonogram: 1. až 25. den: průběžné dokopávání, začišťování a dokumentace situací skrytých či narušených stavbou 26. den: lze zakázku fakturovat Cena: 105 899,2,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Martina Kubinčen Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	17.10.2024
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu