Smlouva o dílo

## Číslo smlouvy objednatele / evidenční číslo zakázky: 24025

## uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Zastoupena: Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Dévou, členem představenstva

IČO: 27661989

DIČ: CZ27661989

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437.

Osoby pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby pro věci převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: UCB               číslo účtu: 2108637168/2700

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

PROFITUBE PROCZECH s.r.o.

se sídlem Michálkovická 2055/86, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupena: Reném Mydlarčíkem, jednatelem

IČO 03543749

DIČ CZ03543749

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 60426

Osoby pro věci smluvní:

René Mydlarčík, jednatel, tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby pro věci technické, realizační a předání díla:

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, technolog, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, technik, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, technik, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Ostrava, číslo účtu: 267525631/0300

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

##### I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas na svůj náklad a své nebezpečí níže specifikované dílo a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo níže uvedenou cenu díla.

- Rozsah díla je specifikován přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací) a přílohou č.2 této smlouvy (Technická zpráva zpracovaná xxxxxxxxxxxxx v 4/2024) a zahrnující realizaci posílení přepravní kapacity potrubní pošty. Nabízený systém včetně všech součástí a příslušenství musí splňovat technické požadavky a parametry a poskytovat funkce uvedené v této Projektové dokumentaci.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady pro provedení díla a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla.

##### II. Cena díla

- Cena díla, v rozsahu dle čl. I. této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem o cenách jako cena smluvní, je cenou maximálně přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění včetně dopravy na místo instalace v KNTB, ceny materiálů, cenu prací, instalaci, záruční servis včetně náhradních dílů v době záruky a činí celkem 3 778 360 Kč bez DPH (slovy tři miliony sedm set sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých), DPH 793 455,60 Kč (slovy sedm set devadesát tři tisíc čtyři sta padesát pět korun českých a šedesát haléřů) a 4 571 815,60 Kč včetně DPH (slovy čtyři miliony pět set sedmdesát jedna tisíc osm set patnáct korun českých a šedesát haléřů). Tato cena je platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu.

- Bude-li se skutečný rozsah díla lišit od předpokládaného rozsahu díla, bude tato změna rozsahu řešena dodatkem ke smlouvě. Vícepráce mající vliv na cenu díla musí být oceněny zhotovitelem a odsouhlaseny dopředu objednatelem, jinak nebudou proplaceny.

- Součástí předmětu smlouvy nejsou činnosti, které pro realizaci předmětu díla zajišťuje na své náklady objednatel. Objednatel pro realizaci rozšíření potrubní pošty na své náklady poskytne/zajistí spolupůsobení, specifikované především v technické zprávě v části 5.11 vypracované Ing. Liborem Kaslem, Ph.D. v 4/2024 a bude upřesněna Zhotovitelem před zahájením prací.

- Smluvní strany konstatují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008. Příjemce plnění (objednatel) dále prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro jeho ekonomickou činnost, tj. pro účely, které jsou předmětem daně a příjemce k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

- Platební podmínky

- 1. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem hrazena měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis prováděných prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

Dílo bude dodáno kompletní a funkční a za vadu díla bránící převzetí a úhradě ceny díla se nepovažuje následné parametrování po jeho spuštění, případné optimalizace nastavení, nebo drobné vady, které nemají na funkci díla nebo jeho provoz vliv.

2.	Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí obsahovat:

- číslo této smlouvy (číslo zakázky) se dnem uzavření smlouvy

- označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele

- předmět plnění

- fakturovanou částku

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

- náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

- přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek

- Faktura dále musí obsahovat za jednotlivá dílčí plnění údaj: smlouva č. XXX  ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat zadavateli 
i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). Každá faktura musí být dále označena číslem souvisejícího projektu.

- Splatnost vydaných faktur zhotovitelem je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktury budou vystavovány měsíčně.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení faktury objednateli.

5. Smluvní strany se v souladu s §26, odst.3, zákona 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: faktury@bnzlin.cz.

6. V případě prodlení ve splatnosti faktury ze strany objednatele má zhotovitel právo požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení podle občanského zákoníku a platného nařízení vlády.

7.	Za prodlení s úhradou faktury není objednatel povinen hradit kromě navrženého zákonného úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

8. Při prodlení s úhradou faktury objednatelem není zhotovitel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení nebude požadováno za podstatné porušení smlouvy.

IV. Doba plnění

- Doba plnění díla: do 150 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

- Zhotovitel se nedostává do prodlení dle této smlouvy v následujících případech:

- Zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.)

- Pokud musí zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností z této smlouvy na straně objednatele, včetně pozdního předání staveniště, nesplnění požadavků na součinnost, při naražení skryté překážky, kterou nemohl předvídat, apod.

- V případě prodlení se spolupůsobením objednatele dle čl. II. bod 3. Smlouvy.

##### V. Místo plnění

Dílo bude prováděno v Krajské nemocnici T. Bati, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle

- Vlastnické právo k zařízení přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na objednatele i nebezpečí škody na předmětu díla.

- Objednatel není povinen převzít předmět plnění či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.

- Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této smlouvy na třetí osobu, pokud nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH zhotoviteli.

- Předčasné užívání díla či jeho ucelené části bez písemné dohody účastníků je nepřípustné.

- Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

- Za případné poškození či opotřebení předmětu díla, ke kterému došlo v důsledku jeho neoprávněného užívání objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost. Objednatel je pak povinen převzít takto poškozený či opotřebený předmět díla.

- Objednatel pro realizaci zajistí veškerá potřebná povolení, schválení, projednání s vlastníky objektů apod.

VII. Záruka za jakost, záruční, reklamační a servisní podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto smlouvou ve stanovené lhůtě, v souladu se smluvním účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dodávky a práce provedené zhotovitelem v rozsahu dle přílohy č. 1 v délce trvání 24 měsíců ode dne předání díla nebo počátkem jeho užívání.

3. Realizací díla zhotovitelem nedojde k porušení stávajících záruk na stávající části potrubní pošty a náhradní díly.

4. Na spotřební materiál se vztahuje záruka za jakost v délce životnosti udané výrobcem. Za spotřební materiál se považují především pouzdra, jízdní kroužky u přepravního pouzdra, těsnění ve stanicích a výhybkách.

5. Obsluha zařízení musí být prováděna objednatelem v souladu s technickými a provozními podmínkami výrobců jednotlivých dodaných dílů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruky udržovat předmět díla plně funkční. Veškeré záruční opravy díla po dobu záruky bude provádět výhradně Zhotovitel na své náklady. Na neodbornou, nebo chybnou obsluhu, jakož i opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou, se záruka nevztahuje. V tomto případě může zhotovitel odstranit závady buď novou dodávkou, nebo opravou proti úhradě objednatelem.

6. Podmínkou platnosti záruky je pravidelná údržba zařízení zhotovitelem v rozsahu dle technických podmínek výrobců zařízení a technických podmínek zhotovitele, předaných Objednateli při předávání a přebírání díla.

7. Odstranění vady: V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla odstranit bezodkladně v termínu dohodnutém s objednatelem, nástup na opravu nejdéle do 48 hodin od prokazatelného písemného nebo elektronického nahlášení závady objednatelem. Technická závada spojená s výměnou dílu s delší dodací lhůtou bude odstraněna do 10 pracovních dnů, u komplikovanějších a specifických dílů v písemně dohodnutém termínu.

8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady. Především se jedná o zpřístupnění místa poruchy na vlastní náklady tak, aby zhotovitel mohl provést odstranění poruchy na jím dodávané technologii (např. demontáž podhledů, přístup do kolektorů apod.).

9. Záruční doba má počátek ode dne převzetí díla, nebo datem užívání Objednatelem, nebo třetí osobou.

10. Pozáruční servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu a účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky podle aktuálního ceníku autorizované servisní organizace.

VIII.   Práva a povinnosti zhotovitele

- V průběhu provádění díla je zhotovitel a jeho zaměstnanci povinen chovat se ohleduplně a udržovat pořádek v místě provádění díla.

- V průběhu provádění díla musí zhotovitel zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali všechny bezpečnostní předpisy vztahující se k realizovanému dílu.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené jeho vinou na předmětném díle.

- Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění díla pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují, že musí dodržovat pravidla při nakládání s obchodně důvěrnými informacemi druhé strany, které jsou poskytnuty při provádění díla, nebo které při své činnosti zjistí.

- Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí svoje staveniště v termínu předání díla objednateli.

- Veškeré práce zhotovitel provede dle příslušných interních směrnic 
a předpisů zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla prokazatelně seznámit Objednatele s riziky zástupce technického odboru objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn využít zhotovené dílo k propagačním účelům, tzn. především pořídit si fotodokumentaci, navštěvovat dílo s potenciálními zákazníky apod.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných zvyklostí 
a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel vede stavební deník na svém formuláři je a vždy přístupný objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnost, závazky 
a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svou činností s limitem pojistného plnění ve výši 2 000 000,- Kč.

- Zhotovitel má právo při naražení skryté překážky realizaci díla přerušit a vyzvat objednatele do 3 pracovních dnů k poskytnutí součinnosti. Doba předání díla dokončení díla se tímto posouvá o dobu vyřešení skryté překážky. Při neposkytnutí součinnosti po uplynutí lhůty, má právo zhotovitel podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo upozorni-li na to objednatele, nebo v krajním případě i odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen sdělit objednateli, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od objednatele očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

IX.   Povinnosti a součinnost objednatele

- Objednatel na své náklady zajistí do začátku realizace díla činnosti, specifikované v článku II. bod 3.

- Objednatel předá staveniště-pracoviště zhotoviteli v dohodnutých termínech.

- Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu smlouvy v čase od 6 do 20 hodin včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu.

- Objednatel umožní zhotoviteli technický dohled nad průběhem realizace stavební připravenosti.

- Pokud to místní podmínky vyžadují, provede objednatel bezplatné školení BOZP, PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické OOPP.

- Objednatel určí do zahájení realizace díla osobu, která bude zhotovitelem obeznámena se systémem potrubní pošty v průběhu realizace nad rámec znalostí běžných uživatelů a která bude v budoucnu zajišťovat komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci promptního odstraňování poruch, školení obsluhy apod.

- Objednatel zajistí součinnost v průběhu realizace, zejména kdy zhotovitel narazí na skrytou překážku.

- Objednatel se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.

X. Splnění závazku zhotovitele, předání díla

- Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení montáže vyzve objednatele osobně nebo písemně 3 pracovní dny předem k prověření v místě plnění, zda je dílo provedeno řádně, tj. v rozsahu dle této smlouvy. Objednatel je povinen se zúčastnit v oznámeném termínu předání díla.

- Nevykazuje-li celé dílo nebo jednotlivé etapy zjevné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, je objednatel povinen dílo bez průtahu převzít do 3 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu vystaveného zhotovitelem. O předání předmětu smlouvy sepíší strany zápis, předávací protokol. Součástí předání díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití.

- V případě, že Objednatel ani na výzvu Zhotovitele, nepřevezme dílo, které nevykazuje vady, nebo vady takové povahy, které by znemožnili dílo převzít, je oprávněn Zhotovitel Dílo předat i třetí osobě, která bude způsobilá k tomuto úkonu, a to na náklady Objednatele.

- Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace, zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace, byla provedena instruktáž obsluhy, zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem dle přílohy č. 2 – Technická zpráva.

- Po dodání předmětu plnění vystaví zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat tyto uvedené náležitosti: označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele, číslo smlouvy, označení dodaného 
a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo, datum dodání, instalace 
a instruktáže personálu, stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí, jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

##### XI.  Sankce

1.	Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvního termínu plnění veřejné zakázky uvedené v článku IV. Doba plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

3. 	Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele.

4.	Smluvní pokuta je splatná do 14 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně.

5.	Pokud objednatel nedodrží své závazky z této smlouvy vyplývající nebo neposkytne sjednané spolupůsobení, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu prokazatelných nákladů.

6. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), přičemž tato vada vznikla zaviněním Zhotovitele, navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 2. na dvojnásobnou výši a v případě havárie způsobené takovou vadou a znemožňující řádný provoz některého z operačních sálů se navyšují na desetinásobnou výši.

7. Uhrazením smluvních pokut čl. XI. odst. 1. až 2. Smlouvy není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení.

##### XII.	Odstoupení od smlouvy a výpověď

- Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné vzájemně a písemně dohodnuté lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Smlouvu je možno ukončit oboustranně výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- V případě, že je objednatel nebo zhotovitel v insolvenci ve smyslu zákona 182/2006 Sb., v platném znění nebo, je v likvidaci, jsou smluvní strany se povinny se vypořádat, přičemž dle dohody stran jde o případ zániku závazku provést dílo.

- V případě nedohody objednatele a zhotovitele na řešení skryté překážky dle článku VIII., bodu 15 má právo zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- Při odstoupení od smlouvy zhotovitel předá soupis provedených prací objednateli. Dle odsouhlaseného soupisu objednatelem, zhotovitel vystaví daňový doklad prací, které dosud nebyly fakturovány a tuto fakturu se objednatel zavazuje uhradit ve lhůtě a dle podmínek stanovených touto smlouvou.

##### XIII. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Toto ustanovení se týká rovněž podnětů k rozšíření předmětu díla nad rámec této smlouvy (více-práce). V tomto případě je změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na změnu ceny ve smyslu občanského zákoníku.

- V případě jakýchkoliv sporů, vzniklých na základě této smlouvy se smluvní strany zavazují takové spory řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, mohou smluvní strany spory řešit u věcně a místně příslušného soudu.

- Žádný z účastníků není oprávněn jakoukoliv formou informovat nezainteresované osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z této smlouvy, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčenému účastníkovi právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

- V záležitostech neupravených smlouvou se právní vztahy řídí nejprve nákupními podmínkami objednatele a poté občanským zákoníkem.

- Obě strany stvrzují svým podpisem, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Zhotovitel považuje za Důvěrně informace a Obchodní tajemství, a to v souladu s § 504 OZ v platném znění, části, které označí po podpisu této smlouvy. Tyto části v případě, že Objednatel smluvní dokumentaci zveřejní v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím nebo dobrovolně na základě svých interních postupů, nebo pokud ji v oprávněných případech poskytne třetí osobě, musí takto označené informace obsahující obchodní tajemství a poskytnuté osobní údaje fyzických osob důkladně znečitelnit / anonymizovat.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany s uveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasí.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací – obchodní tajemství

Příloha č. 2 - Technická zpráva zpracována xxxxxxxxxxx v 1/2023

Příloha č. 3 – Potvrzení o autorizaci a oprávnění stávající technologii daného výrobce bezpečně instalovat, programovat, postupovat legálně související softwarové licence, provádět servisní činnosti a dodávat originální náhradní díly – obchodní tajemství

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů – obchodní tajemství

Příloha č. 5 – Certifikát pojištění Zhotovitele – obchodní tajemství

Příloha č. 6 - Vstupní podmínky pro dodavatele

Příloha č. 7 - Bezpečnost práce

Příloha č. 8 – Harmonogram stavby – obchodní tajemství

Datum:  29. 10. 2024 el. podpis                            Datum: 22. 10. 2024 el. podpis

Objednatel:                                                          	Zhotovitel:

………………………………..                                ….………………………….

Ing. Jan Hrdý					        René Mydlarčík

předseda představenstva			        jednatel

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		        PROFITUBE PROCZECH s.r.o.

………………………………..

Ing. Martin Déva

člen představenstva

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.