### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj systému inteligentní interiérové příčky

Ev.č.:	FV20699

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vývoj hliníkového profilového systému interiérové příčky opatřeného veškerým potřebným konstrukčním vybavením projektování – navržení systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti včetně 3D modelování a 3D vyhodnocování a optimalizování systému realizační – definice prototypu příčky, materiálová analýza včetně podkladů po materiálový management testování a vyhodnocení – základní nutné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky | Nevšímal ČVUT | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | První dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 1 projektu projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 1 realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 1 testování a vyhodnocení – opětovné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky | Nevšímal ČVUT | 06/2018 |
| 3 | Závěrečné dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 2 projektu Tato etapa bude mít kruhový charakter, což znamená, že se budou opakovat jednotlivé fáze, dokud nebudou kompletně odstraněny veškeré nedostatky a bude dosaženo požadovaných hodnot stanovených na začátku projektu Projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 2 Realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 2 Testování a vyhodnocení – závěrečné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky | Nevšímal ČVUT | 12/2018 |