OBJEDNÁVKA

# OBJEDNATEL 			                    DODAVATEL

ACCENDO – Centrum pro 				Lukáš Zátopek

vědu a výzkum, z.ú.

Moravská 758/95					Opavská 1127/62

700 30 Ostrava-Hrabůvka 				708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 286 14 950			 		IČ: 17057744

DIČ: CZ28614950				 	DIČ: CZ9407256012

Předmět plnění objednávky:

V rámci výzkumného projektu „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ s identifikačním kódem „VC20232026014, který je financován z „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro – SECurity PROcurement)“ objednáváme u vás participativní činnosti na tvorbě výsledku „Informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů – software“. Konkrétně se jedná o činnosti uvedené v rámci jednotlivých etap níže:

Etapa 1

V rámci etapy 1 budou realizovány tyto činnosti:

- Vytvoření nového projektu

- Integrace CI/CD pipeline

- Konfigurace frontend záležitostí

- Vytvoření hlavní stránky informačního systému (stránky s dlaždicemi)

Etapa 2

V rámci etapy 2 budou realizovány tyto činnosti:

- Implementace zapomenutého hesla

- Implementace dočasného zablokování po x neúspěšných pokusech

- Implementace automatického odhlášení po uběhnutí stanovené doby nečinnosti

Etapa 3

V rámci etapy 3 budou realizovány tyto činnosti:

- Implementace hlavní stránky s přihlašováním

- Implementace jednotného logovacího a auditovacího systému

- Vytvoření podstránky pro vizualizaci logování

Etapa 4

V rámci etapy 4 budou realizovány tyto činnosti:

- Implementace stránky pro Programy P1, P2, P3, která bude obsahovat:

  - boční stromovou strukturu s vyhledávacím filtrem a přepínačem způsobu zobrazení dat

  - obsahovou část (na pravé straně obrazovky) připravenou na editaci údajů

Celková cena:		120 000,- Kč bez DPH

V rámci plnění je možná dílčí fakturace po splnění činností v rámci jednotlivých etap 1-4, dílčí cena za splnění činností v rámci každé etapy je 30 000,- Kč bez DPH.

Lhůta plnění: 		1. 10. 2024 – 20. 12. 2024

Splatnost faktury:		14 dní

Vyřizuje / tel.:  		Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., tel.: 733 343 248

V Ostravě dne 1. 10. 2024

Za objednatele vystavil objednávku

…………………………………

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

ředitel

Za dodavatele akceptoval objednávku

…………………………………

Lukáš Zátopek