### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nová generace kloubních implantátů vyrobených z beta slitiny Ti

Ev.č.:	FV20147

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Přípravná etapa | BEZNOSKA, COMTES, Univerzita Karlova | 12/2017 |
| 1.1 | Plastometrické zkoušky |  |  |
| 1.2 | MKP model |  |  |
| 1.3 | Návrh a ověření způsobu tváření |  |  |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Analýza výsledků přípravné etapy, doplnění zkoušek, návrh a výroba prototypu implantátu | BEZNOSKA, COMTES, Univerzita Karlova | 12/2018 |
| 2.1 | Analýza vlivu podmínek tváření |  |  |
| 2.2 | Ověření biokompatibility |  |  |
| 2.3 | Návrh a realizace tepelného zpracování |  |  |
| 2.4 | Studium mikrostruktury a mechanických vlastností |  |  |
| 2.5 | Návrh implantátu a výroby prototypu |  |  |
| 2.6 | Únavové zkoušky podle ISO 7206-4 (2010) |  |  |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Stanovení výrobního postupu, zkoušky biokompatibility, příprava klinické zkoušky (1. etapa) | BEZNOSKA, COMTES, Univerzita Karlova | 12/2019 |
| 3.1 | Modifikace výrobního postupu (alternativy) |  |  |
| 3.2 | Stanovení podmínek pro zápustkové kování |  |  |
| 3.3 | Povrchové úpravy implantátu – zkoušky a realizace |  |  |
| 3.4 | Zkoušky cytokompatibility a biokompatibility in vitro a in vivo |  |  |
| 3.5 | Příprava klinické zkoušky (1. část) |  |  |
| 3.6 | Analýza rizik podle ČSN EN ISO 14971:2012 |  |  |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Přípravná etapa | BEZNOSKA, COMTES, Univerzita Karlova | 12/2020 |
| 4.1 | Analýza proveditelnosti superplastického izotermálního tváření |  |  |
| 4.2 | Výroba prototypu implantátu |  |  |
| 4.3 | Příprava klinické zkoušky (2. část) |  |  |