| SMLOUVA O DÍLO č. 9/2024 |  |
| --- | --- |
| Akce: | Oprava elektroinstalace |

ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

I. Smluvní strany

| 1. Zhotovitel: |  | FIRE GROUP s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa: |  | Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína |  |
| Zastupuje: |  | Rostislav Pokluda, jednatel společnosti |  |
| IČO: | 26880822 | DIČ: | CZ26880822 |
| E-mail: | xxxxx | Mobil: | +420 xxxxx |
| Banka: | Komerční banka, a.s. | Č. účtu: | 86-6480080237/0100 |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |  |  |

a

| 2. Objednatel: |  | VETUNI ŠZP Nový Jičín |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa: |  | E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína |  |
| Zastupuje: |  | Ing. Radek Haas, ředitel podniku |  |
| K dalšímu jednání zmocněn: |  | xxxxx |  |
| IČO: | 62157124 | DIČ: | CZ62157124 |
| E-mail: | xxxxx | Mobil: | +420 xxxxx |
| Banka: | Komerční banka, a.s. | Č. účtu: | 334801/0100 |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |

II. Předmět smlouvy, dílo

- Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost provede v dohodnutém termínu a za podmínek stanovených v této smlouvě pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a uhradit za jeho provedení dohodnutou cenu.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Oprava elektroinstalace na parcele č. 617 v k. ú. Šenov u Nového Jičína“ (dále jen „dílo“). Specifikace předmětu této smlouvy o dílo je uvedena v položkovém rozpočtu ze dne 19. 9. 2024, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „příloha“).

- Jde o úplné a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, opatření BOZP, PO apod.).

Všechny zabudované výrobky a stavební práce musí splňovat požadavky projektové dokumentace a příslušných ČSN.

- Zhotovitel je povinen pro zhotovení díla použít jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluvním požadavkům na provedení díla. Všechny zabudované výrobky a stavební práce musí splňovat požadavky projektové dokumentace a příslušných ČSN.  Předmětem díla je i předání veškerých atestů, certifikátů, revizních zkoušek, prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky.

III. Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu zhotovitele a činí 72 962 Kč bez DPH (dále také „smluvní cena).

- Plnění dle této smlouvy o dílo je určeno k ekonomickým činnostem objednatele a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla, a to na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní cena je konečná. Případné vícepráce nad rámec nabídky zhotovitele může zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem objednatele, v němž bude explicitně vyjádřen i souhlas s navýšením ceny, a to formou dodatku k této smlouvě. Výši víceprací doloží zhotovitel rozpisem úkonů a materiálových nákladů.

IV. Doba plnění

- Termín zahájení prací:			1. 10. 2024

Termín ukončení prací:			31. 10. 2024

Termín počátku běhu záruční lhůty:		dnem předání a převzetí díla (podpisem předávacího protokolu)

- V případě nepříznivých klimatických podmínek, ohrožující bezpečnost práce nebo znemožňující dodržení kvality prováděného díla, může zhotovitel přerušit práci na nezbytně nutnou dobu. Termín dokončení díla se prodlužuje o tuto dobu, bez uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu. K prokázání těchto skutečností lze využít výhradně zápisů ve stavebním deníku.

V. Místo plnění

- Místem plnění je budova ve vlastnictví VETUNI ŠZP Nový Jičín, parcela č. 617 v k. ú. Šenov u Nového Jičína, garáž č. 1 (doprava).

VI. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 5 let od předání díla objednateli. Tato záruka bude uvedena v předávacím protokolu.

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

- Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za skryté vady díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

VII. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na shora uvedený účet zhotovitele ve výši podle článku III. této smlouvy.

- Objednatel a zhotovitel se dále dohodli:

- Zálohové platby nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen „faktura“).

- Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- Součástí faktury bude výkaz provedených úkonů a rozpis materiálu.

- Objednatel souhlasí se zasláním faktury na e-mail xxxxx.

VIII. Smluvní sankce

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do tří pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších tří pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruky, tím není dotčena možnost objednatele uplatnit odpovědnost za skryté vady díla a jeho komponentů nejpozději v době stanovené zákonem.

- Pokuty sjednané touto smlouvou hradí objednatel i zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem převzetí díla, za který se považuje podpis objednatele na předávacím protokolu. Do doby předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle zhotovitel.

X. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel má právo kdykoliv v průběhu plnění díla provádět kontrolu, mít dotazy a vznášet připomínky. Má právo požadovat okamžité odstranění vadného plnění, materiálů a dílů.

- Objednatel se zavazuje odebrat a převzít objednané a potvrzené dodávky a služby. Objednatel je také povinen předat zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením montážních prací místo plnění (dále také „pracoviště“ nebo „staveniště“) pro montáž ve stavu bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly.

- Objednatel je povinen vyzvat písemně zhotovitele k převzetí pracoviště k montáži ve lhůtě 3 dnů předem. O výsledku předávacího jednání sepíše objednatel spolu se zhotovitelem zápis s výslovným prohlášením zhotovitele, zda pracoviště přejímá nebo ne.

- Objednatel je povinen dále zabezpečit (na své náklady), nejpozději ke dni předání pracoviště, řádně proti zcizení nebo poškození zabezpečené skladové prostory pro veškerá zařízení a prostředky potřebné k montáži, energetické přípojky, vyhovující bezpečnostním předpisům a v plně funkčním stavu. Zhotoviteli bude poskytnuto zařízení staveniště, možnost použití sociálního zařízení, energie a voda. Splnění, příp. nesplnění těchto povinností objednatele bude výslovně konstatováno v zápisu o předání pracoviště.

- Kontrolou prováděných prací a úkolů vyplývajících ze smlouvy je za objednatele pověřen:

xxxxx, tel. č. +420 xxxxx.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil budoucí pracoviště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny těžkosti, které se dají očekávat.

- Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu objednatele ve středisku.

- Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, vzniklými z jeho činnosti, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady, na vlastní náklady.

- Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,

- upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či ohrožení provozu nebo technologických zařízení v objektu, toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

- Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání objednatele nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně k jednání pověřeného zástupce objednatele ke kontrole všech prací dříve, než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými. Pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí těchto prací na náklady zhotovitele.

- Při zhotovení díla je zhotovitel povinen splnit platné předpisy o technické normalizaci a další právní, hygienické a technické předpisy vztahující se k provedení díla, použitým materiálům a technologiím, zejména dle certifikátů, prohlášení o shodě, atd.

XII. Závěrečná ustanovení

- Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, platná je ode dne, kdy bude podepsána oběma smluvními stranami a účinná je ode dne jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Příloha - položkový rozpočet

V Šenově u Nového Jičína dne 27. 9. 2024		V Šenově u Nového Jičína dne 27. 9. 2024

…………………………..				…………………………..

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Radek Haas				 	Rostislav Pokluda

ředitel podniku					jednatel společnosti