Dohoda

o konečném vyúčtování ceny za provedení díla

„Centrum sociálních služeb, Český Těšín – vybavení požárních dveří“

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 		město Český Těšín

se sídlem:		nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:		Karlem Kulou, starostou města

IČ:			00297437

DIČ:			CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# 1.2 	Zhotovitel:		SKS s.r.o.

se sídlem:		Brněnská 1748/21b,678 01 Blansko

zastoupen:		Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem

IČ:			43420117

DIČ:			CZ43420117

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)

# Smlouva o dílo ze dne 01. 08. 2024

Strany uzavřely dne 01. 08. 2024 smlouvu o dílo na realizaci díla „Centrum sociálních služeb, Český Těšín – vybavení požárních dveří“ (dále jen „smlouva“).

# Dodatečně zjištěné méněpráce

Dne 25. 09. 2024 došlo k ukončení přejímacího řízení díla mezi stranami. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla a skutečně zrealizovanými pracemi, byly zjištěny méněpráce, jejichž specifikace tvoří přílohu této dohody.

# Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným se strany dohodly, že cena za dílo provedené dle Smlouvy ve výši 495 147,50 Kč bez DPH se snižuje o

méněpráce bez DPH						– 78 880,00 Kč

konečná cena díla bez DPH					 416 267,50 Kč

# Ostatní ujednání

## Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací.

5.7.	Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1832/28./RM, dne 08. 10. 2024.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Českém Těšíně 25. 10. 2024			V Blansku dne 16. 10. 2024

______________________________   	   	_______________________________

Karel Kula					Ing. Lumír Škvařil

starosta						jednatel