### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Inteligentní řešení pro zvýšení efektivity a automatizace pracovního procesu pro implementaci konceptu Průmysl 4.0

Ev.č.:	FV20487

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Analýza a návrh základních částí systému: uživatelské rozhraní, mapové portfolio, funkční model a reportovací modul. | GINA | 12/2017 |
| 2 | Analýza technologických postupů pro návrh i následný vývoj bezdrátových nositelných UWB tagů a lokalizačního systému, návrh architektury a integrace prvků. | Sewio | 12/2017 |
| 3 | Analýzy komunikačních bezdrátových technologií a výzkum optimálního umístění tagu. | VUT | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 4 | Vývoj a implementace víceúrovňového vizualizačního mapového softwaru a funkčního modelu. | GINA | 12/2018 |
| 5 | Vývoj a integrace kompletní bezdrátové lokalizační infrastruktury a tagu. | Sewio | 12/2018 |
| 6 | Koexistence vybraných technologií, škálovatelnost systému a vývoj behaviorálního modelu. | VUT | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 7 | Testování, optimalizace a finalizace softwaru pro interpretaci naměřených dat, integrace a ověřování celého systému, pilotní projekt. | GINA | 12/2019 |
| 8 | Předcertifikační testy ETSI a EMC, optimalizace, testování a finalizace prototypů tagů a lokalizačního systému, integrace celého systému a testy jednotlivých komponent. | Sewio | 12/2019 |
| 9 | Analýza velkých dat – cloud, realizace behaviorálního modelu, evaluace, vyhodnocování a optimalizace lokalizačního systému. | VUT | 12/2019 |