DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

se sídlem: Pražská 2808/98, 669 02 Znojmo

IČO: 45669716, DIČ: CZ45669716, datová schránka: rqzi99s

zastoupena Mgr. Simonou Škaroupkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

na straně jedné jako  objednatel

a

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

se sídlem: Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo

IČO: 27755541  DIČ: CZ27755541, datová schránka: 2xv4eej

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56854

zastoupena Petrem Beckem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

(Dále jen objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024:

- Předmět smlouvy

  - Při zahájení oprav zhotovitel zjistil po demontáži stávající krytiny a prkenného záklopu, že stávající krov je poddimenzovaný, zcela nevhodný pro další použití, hrozí riziko pádu a vzniká přímé ohrožení bezpečnosti. Dále je nezbytně nutné vyměnit tepelnou izolaci stropu a zateplit stěny objektu mezi stropem a střechou. Rovněž při opravě fasády bylo zjištěno, že další plochy prokazují odpojení tmele od tepelného izolantu. Je nutné opravit tyto plochy a do vnitřního rohu ve spoji budov osadit dilatační lištu. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy zvyšuje o vícepráce v činnostech uvedených v upravených rozpočtech, které tvoří součásti tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídající změně ceny díla.

  - Místem provádění díla je Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98, konkrétně budova na ul. Pražská, střecha a fasáda na dvou částech budovy.

- Cena díla a platební podmínky

- 2.1     Nová hodnosta Smlouvy o dílo je následující:

290.093,15 Kč bez DPH (slovy: dvěstědevadesáttisícdevadesáttři korun českých)

DPH 60.919,56  Kč (slovy: šedesáttisícdevětsetdevatenáct korun  českých)

Cena včetně DPH 351.012,71 Kč (slovy: třistapadesátjednatisícdvanáct korun českých)

(dále jen „cena“)

- 2.2.   Cena díla stanovená podle předchozího bodu tohoto dodatku je cenou nejvýše přípustnou, která

- zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním závazku dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

- 2.3   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

- 3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 3.2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle

- pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými podpisy.

- 3.3.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze

- smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Ve Znojmě dne 22. 10. 2024

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Technická dokumentace – rozpočet 2x

Nákres oprav fasády

Za objednatele:				               	          Za zhotovitele:

///////////////////////////////////////////                                 ///////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////                                 ///////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////                                   ///////////////////////////////////

__________________________________              	        ___________________________

Mgr. Simona Škaroupková, ředitelka školy 		         Petr Beck, jednatel společnosti